|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #02 | Data 09/09/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Contax: Roberto Muto, Lázaro Costa e Stuart Faria Chacon Consultoria: Wagner Fumagalli, Claudio Roquetti, Felipe Lima e Sergio Bertasi

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução de problemas.

Pauta

tClock/tControl: Estabelecer processo de controle a fim de evitar picos de acesso no atraso em lançamentos de pontos beneficiando o volume e tempo na resolução de incidentes de alto impacto. Responsável: Stuart Faria Jira BO Anatel: Identificar a causa raiz e avaliar qual o status para possível substituição da aplicação beneficiando o volume e tempo na resolução de incidentes de alto impacto. Responsável: Roberto Muto. Considerações Gerais: Aplicar critérios de investigação para causa raiz dos incidentes relatados no dia anterior de acordo com os critérios: Classificados Indevidamente como alto impacto / Resolvidos sem intervenção humana / Responsável TI Contax (cliente interno). Responsável: Roberto Muto Grandes ofensores para incidentes: - tClock/tControl - Responsável: Stuart - Jira BO Anatel - Responsável: Muto - Front Fácil - Responsável: Lazaro - URA - Responsável: A definir Clientes Críticos: Santander / Cielo / Bradesco / Clientes Especiais Serviço Crítico: Televendas / Polo Aspect Clientes: Nextel / Santander / Cielo Gestão atual do tProcess não atende as necessidades da operação. Foram apontadas grandes oportunidades como o Jira Service Desk, por exemplo. Melhorar a qualidade do preenchimento do chamado de acordo com os seguintes critérios: Site / Operação / Classificações macros (Telefonia, Aplicação) Limpeza da base diária. Equipe de Alto Impacto: Alterações de processos e divulgações todas as quartas-feiras, pois a equipe está completa no dia. Relatório com informações incidentes da TI Contax/Suporte, será disponibilizado hoje (09/09/15) pelo Roberto Muto. Prestação de contas com os clientes. Gestor de relacionamento gera material com base nas informações contratuais e no tProcess.

Pendências / Próximos Passos

Lista de clientes especiais – Responsável: Roberto Muto Relatório com informações incidentes da TI Contax/Suporte – Responsável: Roberto Muto