|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #08 | Data 17/09/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Cliente: Daniel Donaire, Roberto Muto, Katia Lustosa Ribeiro da Rocha, Silvio Roberto dos Santos, Rogério dos Santos e Stuart Faria. Chacon Consultoria: Claudio Roquetti, Sergio Bertasi e Wagner Fumagalli.

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução de problemas.

Pauta

- Apresentou-se sugestão de alteração na dinâmica da reunião diária. Será feita apenas o acompanhamento dos indicadores e avaliação dos incidentes candidatos a problemas. Semanalmente realizar-se-á uma reunião para avaliação dos planos de ações em andamento. Além disso, todos os participantes TI Contax deverão trazer à próxima reunião os incidentes do dia anterior elegíveis a problemas. - Donaire comentou que o grande responsável pelo aumento diário de incidentes é a intervenção em produção sem GMUD. Todas as intervenções em produção realizada em CPD e Telemática tem que ter GMUD associada. - Dia 16/09 foram identificados nove incidentes de alto impacto que prejudicaram diretamente o índice de “SLO”. - Definiu-se que o índice percentual de reabertura de incidentes de alto impacto será em relação ao acumulado diário dos incidentes fechados e reabertos. Respeitando-se o critério de 5% definido em ata anterior (16/09). - Roberto Muto comentou que a maior volumetria de incidentes de alto impacto apresentado é referente ao cliente Vivo. Como sugestão a Consultoria recomenda que o fornecedor Vivo deve ser tratado da mesma forma que os demais fornecedores da Contax ainda que o cliente seja a própria Vivo. - O aplicativo Front Fácil deixou de ser foco de investigação devido a estabilidade apresentada nos últimos dias, em seu lugar será aberto um problema relacionado ao aplicativo Nice que gerencia acesso as gravações. - Acordou-se que será realizada alteração no processo de direcionamento para áreas solucionadoras de incidentes de alto impacto. Todos os incidentes tratados pela área CSC-Alto Impacto deverão ser direcionados e fechados pelas próprias áreas que solucionaram o chamado. A mudança será executada a partir de 28/09. - Decidiu-se que será elaborada uma relação de requisitos para a customização do tProcess!, com foco no aumento da qualidade de abertura e maior eficiência na resolução dos chamados. - Roberto Muto comentou que realizou o levantamento da quantidade de incidentes de alto impacto abertos com mais de três meses na base do tProcess!, e não encontrou nenhuma ocorrência. Em consenso foi decidido que deve ser implementada uma rotina diária de verificação de incidentes de alto impacto com vencimento de três meses para posterior fechamento.

Pendências / Próximos Passos

Relatar as ações em andamento da equipe de CSE - Responsável: Rogério (Célio e Tião) - Prazo: 16/09/15. Devido a demandas o prazo foi alterado para sexta-feira dia 18/09/2015. Convidar Sra. Milene de Projetos para entendimento de incidentes por falta de procedimento de transição à área de suporte. Com verificação de book de critérios. - Responsável: Daniel Donaire e Célio Andrade (book) e Sergio Bertasi (reunião) - Prazo: A definir. Definir se e como serão convidados os representantes regionais para participação na reunião. - Responsável: Daniel Donaire e Adolpho Chacon - Prazo: A definir Enviar os planos de ação para cada responsável realizar a atualização do status. - Responsável: Felipe Lima - Prazo: 18/09/2015. Realizar o envio do convite da reunião semanal. - Responsável: Daniel Donaire - Prazo: A definir Estabelecer a dinâmica de envio e recebimento dos planos de ação atualizados para discussão na reunião semanal. - Responsável: Wagner Fumagalli - Prazo: 21/09/2015. Enviar os 9 incidentes de alto impacto registrados em 16/09 que não cumpriram o SLO para a avaliação. - Responsável: Wagner Fumagalli - Prazo: 17/09/2015. Implementar rotina de fechamento diário de incidentes de alto impacto com mais de 3 meses. - Responsável: Roberto Muto - Prazo: A definir. Reagendar reunião sobre o Jira BO Anatel com Alexandre Morais. - Responsável: Roberto Muto - Prazo: A definir.