|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #09 | Data 18/09/2015 |
| --- | --- | --- |

Participantes

Cliente: Daniel Donaire, Roberto Muto, Rogério dos Santos, Stuart Faria, Thiago Belico, Dennys Bruno de Araujo, e Lazaro Costa. Chacon Consultoria: Felipe Lima, Claudio Roquetti, Sergio Bertasi e Wagner Fumagalli.

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução.

Pauta

A reunião foi conduzida com intuito de encontrar os principais problemas de aplicativos enfrentados pela equipe da Contax: Jira, Nice, t!Control, t!Clock, Aspect e URA (Santander / TAM). Levantou-se que o Aspect (http://www.aspect.com/pt) é o principal motivo de preocupação. O mapeamento desse estudo foi distribuído em: - Versão 6.9 - DCP’s ficam constantemente fora do ar e está no CPD Legado. - Versão 7.1 - Versão 7.3 - Desenvolvimento (Projeto) e deve ser armazenado DC novo. - Links E1 - Mailing e aplicação.

Pendências / Próximos Passos

Relatar as ações em andamento da equipe de CSE - Responsável: Rogério (Célio e Tião) - Prazo: 16/09/15. Devido a demandas o prazo foi alterado para sexta-feira dia 18/09/2015. Convidar Sra. Milene de Projetos para entendimento de incidentes por falta de procedimento de transição à área de suporte. Com verificação de book de critérios. - Responsável: Daniel Donaire e Célio Andrade (book) e Sergio Bertasi (reunião) - Prazo: A definir. Definir se e como serão convidados os representantes regionais para participação na reunião. - Responsável: Daniel Donaire e Adolpho Chacon - Prazo: A definir Realizar o envio do convite da reunião semanal. - Responsável: Daniel Donaire - Prazo: A definir Estabelecer a dinâmica de envio e recebimento dos planos de ação atualizados para discussão na reunião semanal. - Responsável: Wagner Fumagalli - Prazo: 21/09/2015. Reagendar reunião sobre o Jira BO Anatel com Alexandre Morais. - Responsável: Roberto Muto - Prazo: A definir. Receber da equipe Contax a relação de sintomas e soluções de contorno. - Responsável: Dennys Bruno de Araujo, Stuart Faria, Daniel Donaire, Rogerio dos Santos e Lazaro Costa - Prazo: 21/09/2015