|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #13 | Data 24/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | S |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | N | Thiago Belico | S |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | S | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | S |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | N | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

A reunião foi endereçada para tratativa da reincidência de incidentes na plataforma de gravação (Nice). O colaborador Rogerio Santos foi apontado como responsável pela condução do processo. Obteve-se a visão de que os servidores antigos (legado) abrangem as plataformas Nice e da empresa Dedic responsável pelo gerenciamento da Vivo. Os novos servidores (Datacenter) abrangem as ferramentas NRG (Oi) e Contax 2.0. Além dos membros habituais contou-se com a presença do Tiago Firmino Junior (Retrieval), que atua realizando a conferencia de qualidade com relação ao tema abordado. Como sintomas foram eleitos assim como seus respectivos responsáveis: - Sem áudio - Não grava - Sem acesso ao gravador - Lentidão da aplicação - Sem bilhete (sem visualização no log) Para realizar comparações foi eleito o indicador (KPI) de volumetria por sintoma a ser gerenciado pelo Thiago Belico. Será mensurado o período de 01 a 30/09 para apresentação no dia 01/10/2015 em conjunto com as demais soluções. A pauta para reunião de amanhã 25/09 será a política de backup.

| Próximos Passos - Gravações (Nice) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Identificar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Sem áudio | Rogerio Santos | 01/10/2015 |
| Apontar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Não grava | Rogerio Santos | 01/10/2015 |
| Detectar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Sem acesso ao gravador | Thiago Belico | 01/10/2015 |
| Nomear causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Lentidão da aplicação | Roberto Muto | 01/10/2015 |
| Verificar causa raiz dos incidentes relacionados ao sintoma: Sem bilhete | Lazaro Costa | 01/10/2015 |
| Criar KPI de volumetria por sintoma | Thiago Belico | 01/10/2015 |