|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #15 | Data 30/09/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | N | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | N | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

4) Aspect > Discador > Front End com falha de pop-up / Explode tela - Responsável: Lazaro Costa A volumetria referente aos últimos três meses indicou 5 incidentes entre os dias 11 (3) e 13 (2) de agosto com impacto nos clientes Cielo (P.A. 80) e Nextel (P.A. 150) na unidade Alegria. O incidente do dia 11/08 ocorreu devido a colisão de um carro no poste ocasionando rompimento das fibras. As possíveis causas identificadas foram: - Perda de pacote (falha de link) - Alto processamento de banco de dados - Alto consumo de memória - Falha de integração do CTI - I/O de disco - Versão do software Como solução de contorno identificou-se a oportunidade de alterar roteamento da unidade Alegria para nuvem e para Alphaville. Já como solução definitiva identificou-se a oportunidade de melhoria no procedimento de controle que evidência a implementação de contingência através da GMUD. Além disso, precisa-se estabelecer um plano de recuperação de desastre para os ativos de comunicação via teste de contingência. Outra providência a ser tomada é a revisão dos processos referente a monitoração.

| Próximos Passos - Aspect |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Ajustar placa de rede | Fabrine Alvim | 05/10/2015 |
| Configurar Auto X Auto nas máquinas da operação | Fabrine Alvim | 05/10/2015 |
| Trocar cabeamento de uplink | Fabrine Alvim | 05/10/2015 |
| Verificar salto (assimetria) | Fabrine Alvim | 05/10/2015 |
| Verificar o motivo da voz (SIP) / Estar em rota via MPLS IP | Fabrine Alvim | 05/10/2015 |
| Disaster Plan | Fabrine Alvim | 09/10/2015 |