|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #18 | Data 05/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | N | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | S |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | S | Claudio Roquetti | S |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

Durante a reunião foi discutida a atualização dos próximos passos colocados em ata de 01/10/15 sobre gravadores e discadores. Além disso, apontou-se uma nova possível causa: Falha na comunicação entre sites Alphaville e Alegria. Como atuações de tecnologia: 1) Projeto: Reestruturação dos gravadores Contax - Migração do Dedic e legado para Contax 2.0 - Realizar estudo de atualização das plataformas de armazenamento - Substituir o armazenamento de fita para storage - Aplicar a política de uso com relação ao hardphone (terminal) - Adequar o processo de GMUD com evidência de teste de redundância - Incluir monitoramento nos ativos dos sistemas legados aos representantes dos sites (parcial tecnologia) - Criar plano de recuperação de desastre com janela periódica de teste 2) Projeto: Contratação de consultoria especialista em Zabbix - Incluir monitoramento nos ativos dos sistemas legados aos representantes dos sites - Falha na comunicação entre sites Alphaville e Alegria 3) Projeto: Consultoria de engenharia de redes - Falha na comunicação entre sites Alphaville e Alegria Como ações de processo: - Saneamento do processo dos incidentes de alto impacto - Desativação de site (avaliação do que falta) - GMUD (adequação) - Gerenciamento da configuração (projeto)

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros. | Stuart Farias | 29/09/15 |
| Avaliar capacidade do gravador Contax 2.0 | Thiago Sousa | A definir |
| Levantar custo, prazo e benefícios referentes ao projeto de reestruturação dos gravadores | Thiago Sousa | A definir |
| Realizar diagnóstico e plano de ação para contratar consultoria especialista em Zabix | Thiago Sousa | A definir |
| Verificar na possível causa do discador > Voz picotando o QoS da rede e a assimetria de comunicação no projeto consultoria e engenharia de redes | Thiago Sousa | A definir |