|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #21 | Data 07/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | N | Thiago Belico | N |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | S | Thiago Sousa | S |
|  | Claudio Lima | N | Josimar Santana | N |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | N | Claudio Roquetti | N |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

URA (Santander) > Não valida CPF / Não atende Entre os dias 01/07 e 01/10 foram localizados sete chamados para o sintoma “Não valida CPF”. Já para “Não atende” foram localizados dois chamados no mesmo período. O impacto foi sentido no cliente Santander nas unidades Antártica (SP) e Mackenzie (RJ). Como possíveis causas foram levantadas: - Falha na rede - Falha no acesso à base de dados do CCW (InformationSystem e/ou Produban) - Falha no script da URA Genesys (Software da InformationSystem) - Falha no serviço de integração CCW (InformationSystem) - Queda no serviço (atendimento URA) - Queda de link - Falha na aplicação CCW (Produban) - Perda de sincronismo - Falha de hardware - Falha de rede As soluções de contorno apresentadas: - Direcionar ligação para atendimento do operador. Esse processo é atendido em média 10 minutos. - Abertura de chamado na InformationSystem - Abertura de chamado para Produban

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - URA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Agendar reunião com Felipe Ritter da InformationSystem | Stuart Faria | 07/10/15 |
| Enviar topologia de rede | Thiago Sousa | 07/10/15 |