|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #23 | Data 08/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) | Substitutos | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire | N | Roberto Muto | N |
| CSC - Alto Impacto | Stuart Faria | S | Thiago Belico | S |
| CSC - NOC | Dennys Bruno | N | Katia Rocha | N |
| CSC - SDK | Lazaro Costa | N | Silvio Santos | N |
| Suporte Datacenter | Célio Andrade | N | Rogerio Santos | N |
| Contax TI | Luis Marçal | S | Leonardo Marques | N |
|  | Julio Silva | N | Thiago Sousa | S |
|  | Claudio Lima | S | Josimar Santana | N |
| Chacon Consultoria | Sergio Bertasi | N | Claudio Roquetti | N |
|  | Felipe Lima | S | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes de modo a criar mecanismos para resolução definitiva de incidentes de alto impacto.

Ações Discutidas

1) Na primeira parte da reunião o colaborador Stuart apresentou a estrutura organizacional da Contax visando o entendimento do processo de demandas. Após esse processo o Sr. Adolpho Chacon explicou o conceito de melhor prática de gerenciamento de serviços demonstrando a importância desses processos dentro da organização.

2) Bradesco > Sem acesso aos sites – Responsável: Claudio Lima Foram identificados dois chamados: - 06/10 - CTXSPOAL-95475 impactando o cliente Bradesco Seguros com 24 PA’s com 122 minutos para tempo de resolução no site Alegria - 07/10 - CTXSPOBF-126914 impactando o cliente Bradesco (SAC) com 81 PA’s com 195 minutos de tempo de resolução na unidade Antártica Como possíveis causas foram identificadas: - Indisponibilidade / configuração de Proxy - Link direto - Configuração de arquivo Host - GPO (Group Policy)/OU (Organizational units) - Indisponibilidade rede local/WAN - DNS: Apontamento / indisponibilidade - Falha de regra no AntiSpam - Falha no processo demanda do cliente Identificou-se como solução de contorno o ajuste do arquivo “.pac” para OU (Organizational units) afetada. Combinou-se o retorno com as possíveis soluções no dia 08/10 as 16 horas.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Levantar os incidentes de Backup e enviar à Priscila Claros | Stuart Farias | 29/09/15 |

| Próximos Passos - Geral |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Entrar em contato com Rogerio Velloso sobre inventário existente no galpão em Guarulhos | Claudio Lima | 08/10/15 |
| Criar apresentação do novo processo de gerenciamento de mudança | Adolpho Chacon | 16/10/15 |

| Próximos Passos - Bradesco |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Realizar investigação e retornar com possíveis soluções | Claudio Lima | 08/10/15 |