|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #27 | Data 20/10/2015 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Incidentes | Filipe Antunes | S |
| Gestor de Problemas | Stuart Faria | S |
| Contax TI | Luis Marçal | S |
|  | Thiago Silva | S |
|  | Claudio Lima | S |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima | S |
|  | Wagner Fumagalli | S |

Objetivo

Estabelecer dinâmica diária entre os gestores de incidentes e problemas para análise de incidentes de alto impacto com foco em associação a problemas abertos e aberturas de novos problemas.

Ações Discutidas

Foram analisados 33 incidentes considerados como alto impacto no período de 06/10 a 19/10, desta analise o resultado obtido foi: - 13 incidentes vinculados a problemas já abertos - 07 incidentes elegíveis a registro de problemas - 07 incidentes que a ação corretiva deve ser endereçada pelo cliente - 02 incidentes com solução definitiva já implementada - 01 incidente necessita de comunicação interna para a sua solução definitiva - 01 incidente com uma possível solução a ser endereçada em projeto - 02 incidentes necessitam de levantamento de mais informações para um possível registro de problema Foi sugerido pela Consultoria Chacon como melhoria no processo de geração das fichas executivas de incidentes o alinhamento prévio entre os gestores de incidentes e problemas. A volumetria geral de incidentes de alto impacto entre 01 a 20/10 levantados as 09:35 descontados os pertencentes ao NOC (148) foi de 1.102. Em outubro estão sendo previstos por volta de 55 incidentes por dia projetando-se cerca de 1.763 até o final do mês. O número de chamados nos meses anteriores apresentados foi de: Mês; Incidentes. Junho; 1.648. Julho; 1.633. Agosto; 1.588. Setembro; 1.443. Além disso foi medida a variação entre os meses: Período; Variação. Junho e julho; 1%. Julho e agosto; 3%. Agosto e setembro; 10%. Junho e setembro; 13%. Entre os dias 14 e 20/10 foi aplicada uma nova metodologia com relação a classificação dos incidentes de alto impacto onde com o acréscimo dos números do NOC projeta-se o número de 1.374 até o final do mês. Descontando-se os incidentes abertos pelo NOC ter-se-á o número de 1.286. Mediu-se também o número de incidentes referente aos períodos: Mês; Críticos; Muito alto; Alto. Setembro; 1.129; 63; 104. Outubro; 812; 50; 146. 14 a 20/10; 236; 27; 84.