|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #89 | Data 18/03/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de março: Num segundo momento foram analisados os incidentes de 17/03: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXSPOAL-110594; TAM - TAM Cargo; 17/03/2016 08:48:49; Alinhar encerramento com Roberto Elias e alterar para indevido; Daniel Donaire / Edson Lazaro (Marcio Vieira); Não se aplica. CTXSPOAL-110613; Multiplus - Multiplus; 17/03/2016 10:32:19; Alterar para suporte cliente; Filipe Antunes; Fornecedor / Software / URA. CTXSALLM-122397; Contax - Ger Planejamento Outbound; 17/03/2016 11:02:18; Alinhar fechamento e abertura com Celio Andrade e alterar para fornecedor cliente; Daniel Donaire e Filipe Antunes; Verificar. CTXSALAS-163751; Contax - Suporte 102; 17/03/2016 11:13:02; Alinhar abertura e alterar para TI Contax; Filipe Antunes; Manutenção / Elétrica / Nobreak. CTXSPOAL-110668; Multiplus - Multiplus; 17/03/2016 12:49:26; Alterar para muito alto e alinhar encerramento; Filipe Antunes; Fornecedor / Software / URA. CTXPOARB-104207; Contax - Ger Planejamento SAC; 17/03/2016 19:03:58; Alterar para alto; Edson Lazaro (Marcio Vieira); Não se aplica. CTXRECSA-474167; Oi - OCT; 17/03/2016 21:19:39; Alterar para indevido; Edson Lazaro (Marcio Vieira); Não se aplica. CTXSALPB-60803; Oi - Velox; 17/03/2016 21:19:56; Alterar para indevido; Edson Lazaro (Marcio Vieira); Não se aplica. CTXSALPB-60807; Claro - SAC Pré-Pago; 17/03/2016 21:47:48; Alterar para indevido; Edson Lazaro (Marcio Vieira); Não se aplica. CTXSALPB-60808; Oi - Suporte Técnico; 17/03/2016 21:48:13; Alterar para indevido; Edson Lazaro (Marcio Vieira); Não se aplica. Após a reunião localizou-se o chamado CTXNITSP-180553 e as ações para o mesmo são: - Verificar impacto e possivelmente aumenta-lo - Responsabilidade do Gestor de Incidentes Sr. Filipe Antunes - Classificação Operacional / Erro / Carga Além disso, deve-se verificar o cliente/operação para que estão classificados como Contax.