|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #128 | Data 11/05/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de maio: Em um segundo momento foram analisados os incidentes de 10/05: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXFORBM-386977; Contax - Outro; 10/05/2016 08:29:24; Alinhar abertura e solução de contorno e atrelar a problema; Wagner Felix, Geraldo Junior e Stuart Faria; Software / Gravador / Nice. CTXSPOAS-6429; Contax - Service Desk; 10/05/2016 08:34:24; Alterar para alto; Roberto Muto; Não se aplica. CTXSPOBF-144891; Santander - CR + Parceiros; 10/05/2016 08:37:37; De acordo com os critérios; Cliente / Software / CCW. CTXSPOAL-117321; Contax - Outro; 10/05/2016 08:51:12; Alinhar abertura e solução de contorno e atrelar a problema; Wagner Felix, Geraldo Junior e Stuart Faria; Software / Gravador / Nice. CTXSALSM-92308; Oi - Oi Internet SAC; 10/05/2016 10:36:59; Validar impacto e duplicar chamados; Filipe Antunes; Validar. CTXSPOAL-117339; Cielo - Fidelidade; 10/05/2016 10:40:23; Alinhar fechamento e validar monitoria; Wagner Felix e Dennys Bruno; Software / Gravador / Nice. CTXSPOAL-117367; Oi - Outras Atividades; 10/05/2016 11:56:01; Alinhar solução de contorno e atrelar a problema; Geraldo Junior e Stuart Faria; Software / Gravador / Nice. CTXRECSA-493973; OI Móvel - OCT RECEPTIVO; 10/05/2016 17:35:35; Alinhar solução de contorno e verificar monitoria; Paulo Marques e Dennys Bruno; Software / URA. CTXSPOLP-117608; OI Fixo - ST VELOX; 10/05/2016 18:18:21; Alterar para indevido; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXRECSA-494003; OI Fixo - SAC VELOX_CONTAS; 10/05/2016 18:51:34; Alinhar solução de contorno; Geraldo Junior; Hardware / Telecom / SBC. CTXSPOAL-117460; OI Fixo - SAC VELOX; 10/05/2016 19:11:37; Alinhar solução de contorno e atrelar a problema e verificar impacto; Geraldo Junior, Stuart Faria e Dennys Bruno; Software / Gravador / Nice. CTXFORBM-387395; OI Fixo - ST VELOX; 10/05/2016 19:28:37; Alterar para indevido; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXBHZRP-218234; OI Fixo - SAC VELOX; 10/05/2016 19:36:52; Alterar para indevido; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXSPOAL-117463; OI Televendas - TELEVENDAS MOVEL; 10/05/2016 21:10:36; Alinhar solução de contorno; Geraldo Junior; Software / Gravador / Nice. Após a reunião foi conversado sobre o chamado CTXRJOMK-142570 e se verificou que o mesmo não constaria em ata por ser de prioridade média, mas o mesmo está no radar do time CSC-NOC.