Ata de Reunião 09/06/2016

## Estabilidade Operacional de TI.

Participantes

| Participante | Área |
| --- | --- |
| Alexandre Gustavo | Ger. TI Sites |
| André Prevedel | Diretor |
| Daniel Donaire | Ger. CSC |
| Luis Marçal | Gerente de Projetos |
| Marilice de Oliveira | G. Mudanças |
| Rafael Alves | Ger. Produção TI |
| Stuart Faria | G. Problemas |
| Celio Ricardo | G. CSE |
| Thiago Augusto | Contax TI |
| Marcelo Rosim | Ger. Sites |
| Alexandre Gustavo | Ger. Sites |
| Eugénio Silva | Ger. Sites |
| Chacon | Chacon Consultoria |
| Filipe Antunes | CSC Alto impacto |

Pauta

- Apresentação indicadores de estabilidade

- Decisões executivas

- Projetos Estruturantes e Especiais

- Alinhamento

Plano de Ação

| Projeto Estabilidade Operacional - Meetings |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Data de reunião | Assunto | Responsável | Data Fecho Estimado | Status |
| 8 | 09/06/2016 | Mudanças: Nas mudanças que geram impacto, detalhar os tipos de mudanças para extração de indicadores, e iniciar ações possíveis para evitar erros futuros. sendo: Mudanças fora do processo: realizadas sem a abertura de uma gmud e/ou mudanças realizadas pelos clientes sem conhecimento Contax. Gmud com falhas: gmuds planejadas e liberadas por Gestão de Mudanças, que geraram falha no ambiente produtivo. | Marilice | Próximo comitê | Em andamento |
| 9 | 09/06/2016 | Problemas: Para otimizar ações corretivas para problemas com impacto "urgente" no negócio, vamos classificar e atuar em duas escalas de prioridade - Urgentes e Imprescindíveis... Definir SLA/Meta por solução. Exemplo "tipo de problema = "X" horas para a solução. | Stuart | Próximo comitê | Em andamento |
| 10 | 09/06/2016 | Trazer para as reuniões indicadores com detalhe de incidentes de médio/baixo por site. | Muto | Próximo comitê | Em andamento |

Decisões Diretoria

- Sobre MySQL e POSTGRE para Migração e UPGRADE do ZABBIX, Aprovada solução com POSTGRE e realização de treinamento, com valor estimado de 5K.

- Aprovada a utilização das licenças NICE que fazem parte do escopo do Projeto Gravação NICE, para Elektro, TAM, Bradesco e VIVO. Estas licenças são para atender exclusivamente este projeto.