Ata de Reunião 04/08/2016

## Comitê de Estabilidade Operacional de TI.

Participantes

| Participante | Área |
| --- | --- |
| André Prevedel | Diretor |
| Daniel Donaire | Ger. CSC |
| Luis Marçal | Gerente de Projetos |
| Roberto Muto | CSC - Métricas |
| Rafael Alves | G. Produção TI |
| Stuart Faria | G. Problemas |
| Fabiana Carla | Esp. Demandas |
| Celio Ricardo | G. CSE |
| Marcelo Rosim | Ger. Sites |
| Alexandre Gustavo | Ger. Sites |
| Eugénio Silva | Ger. Sites |
| Erick Ivo | Coordenador TI Site |
| Thomas | Chacon Consultoria |

Pauta

- Apresentação indicadores de estabilidade

- Decisões executivas

- Projetos Estruturantes e Especiais

- Alinhamento

Plano de Ação

| Projeto Estabilidade Operacional - Meetings |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Data de reunião | Assunto | Responsável | Data Fecho Estimado | Status |
| 21 | 04/08/2016 | Referenciar na apresentação relativamente ao N° de PA´s, fonte de TI. | Marçal | Concluído | Concluído |
| 22 | 04/08/2016 | Na proposta de Alterações de Metas / SLA TI, rever os valores apresentados. | Donaire, Alexandre, Rosim, Eugénio | ASAP | Em andamento |
| 23 | 04/08/2016 | Problema: - Rever melhor o conceito de “problemas Complexos. Definir melhor os problemas que têm impacto no negócio, dos que são conhecidos e que convivemos. - Agendar um Workshop para apresentar as metas acordadas com a direção, e workflow do processo de “Problem”. | Stuart | Próximo comitê | Em andamento |

Decisões Diretoria

- Ficou decidido em Comitê, que os “timings” propostos por “Problem” para o OLA, nas categorias de médio e alto impacto têm o acordo, porém para complexos será necessária revisão.