|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #107 | Data 08/04/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de abril: Num segundo momento foram analisados os incidentes de 07/04: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXNITSP-181863; Oi - Dealer; 07/04/2016 09:34:16; Alterar para alta e suporte cliente; Filipe Antunes; Não se aplica. CTXBHZRI-100458; Contax - Outro; 07/04/2016 09:40:36; Alterar para alta; Filipe Antunes; Não se aplica. CTXSPOLP-117487; Bradesco - Seguros; 07/04/2016 10:10:55; Alinhar solução de contorno e possível duplicado do chamado CTXSPOBF-141696; Lazaro Costa e Erick Canneori; Software / Gravação / Nice. CTXSPOLP-117488; Oi - Oi Movél; 07/04/2016 10:14:31; Validar impacto; Rafael Alves; Verificar. CTXJPASA-7243; Oi - Atendimento Empresarial 1o Nível; 07/04/2016 11:06:40; Alterar para médio; Lazaro Costa; Não se aplica. CTXFORBM-374439; Leader Magazine - Cobrança Leader; 07/04/2016 11:52:43; Alinhar solução de contorno; Célio Andrade; Software / Gravador / Nice. CTXSPOLP-117490; Ticket - B2B; 07/04/2016 12:06:21; Verificar duplicidade com chamado CTXSPOLP-117487; Wagner Felix; Verificar. CTXRECSA-481566; Itaú - Itaú Outbound; 07/04/2016 15:17:14; Duplicar o chamado CTXRECSA-481579 e validar impacto; Filipe Antunes; Verificar. CTXNITSP-181930; Oi - Dealer; 07/04/2016 16:02:20; Alterar para alto; Lazaro Costa; Cliente / Processo / Carga. CTXBHZRI-100501; Oi - Hot Line; 07/04/2016 17:00:49; Alterar para indevido; Filipe Antunes; Não se aplica. CTXCASEH-20279; Contax - NOC; 07/04/2016 20:22:52; Verificar e verificar duplicidade CTXCASEK-1809; Dennys Bruno; Verificar.