|  | Norma Entrega de Serviços Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

NM-1781/REV.1.0

- REFERÊNCIA

GTD.04 - Entrega de Serviços

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Esta Norma tem o objetivo de definir quais são os critérios de aceitação da implantação de novos projetos para o Manter, considerando aspectos/requerimentos da área de Sustentação de Aplicações e de Infraestrutura.

3. APLICAÇÃO

A aplicação desta norma esta voltada para o processo de transição para o Manter das áreas de Sustentação de aplicações e de suporte a Infraestrutura, consolidando os critérios de validação e aceite para a transição.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Esta norma não requer nenhum recurso material em termos de equipamentos e/ou sistemas necessários para sua utilização. Apenas lista os critérios de aceitação para validação de implantação e transição para o manter.

Os documentos mencionados nesta Norma ( “Checklist de Transição”, ”Boas Praticas para contratos de Sustentação” e “Considerações de Contratos SaaS” ) estão disponíveis no endereço abaixo :

“http://equipes.natura.net/vptd/Infraestrutura/sustentacao/_layouts/15/start.aspx#/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fvptd%2FInfraestrutura%2Fsustentacao%2FDocumentos%20Compartilhados%2FTransi%C3%A7%C3%A3o%20Projetos%2FDocumentos%20da%20Norma%20%2D%20Entrega%20de%20Servi%C3%A7os&FolderCTID=0x0120007F0C0CC2A3703940B0BED6597D530849&View=%7B4EDBAC1C%2D355A%2D422A%2D839C%2DE67EE9195C27%7D”

5. DEFINIÇÕES

T2R – Tranisition to Run – Transição de responsabilidade de manutenção e suporte da equipe de projeto para a equipe de manter (aplicações e infraestrutura)

SaaS – Software as a Service – contratação de uso de um software como um serviço, sendo que toda a infraestrutura e licenças correm por conta do fornecedor.

SLAs – Service Level Agreements – Acordos de níveis de serviços

GSA – Gerencia de Sustentação de Aplicações;

GST – Gerencia de Suporte Técnico;

E2E – acrônismo para End to End, (Fim a Fim);

IC – Item de Configuração;

P1/P3 – Etapas do processo de aprovação de um projeto dentro do MNGP (Manual Natura de Gestão de Projetos);

Backup/Archiving – Solução de armazenamento de dados para restabelecimento de sistemas e aplicações do período anterior a perda das informações.

Jobs – Script de Execução de serviços periódicos planejados

6. DESCRIÇÃO

A Lista dos critérios que devem ser avaliados para a aceitação da transição do projeto para o Manter segue detalhada em um documento de “Checklist de Transição”. Os pontos abaixo resumem este checklist de Transição, que estão divididos em quatro grandes partes:

- Documentação do Projeto

  - Receber documentação atualizada como por exemplo especificações, Plano de testes, propostas, contratos e editais

  - Requerimentos de projeto aprovados em P1 e P3 (quando disponível)

  - Cronograma detalhado da implementação

  - Lista de atividades criticas pendentes na época da transição e riscos/impactos associados (Carta de Risco)

  - Lições aprendidas

  - Códigos fonte e versionamento dos componentes de software da solução

  - Documentação para treinamentos funcionais (usuário) e técnicos (GSA/GST)

- Requisitos de Sustentação de aplicações

  - Níveis de serviços com definição de indicadores, métricas e metas de atendimento definidas de acordo com a criticidade do serviços para o negócio da Natura; Considerar SLAs de todos os contratos envolvidos para entrega E2E do serviço conforme definido no catalogo de serviços para com o negócio.

  - Período de suporte pos go live com um mínimo de 45 dias corridos

  - Período mínimo de garantia de 3 meses associado a parâmetros de qualidade (ex: 1 erro de código a cada 1000 horas de desenvolvimento) que se não alcançados, implicam em extensão até 06 meses de garantia.

  - Volume de backlog de tickets pendentes de projetos dentro do baseline contratado com o fornecedor de Manter.

  - Treinamentos sobre processos, ferramentas e rituais internos da Natura para Fornecedores/terceiros envolvidos;

  - Concessão de acessos, alteração de perfis e criação de filas de atendimento;

  - Aquisição e Dimensionamento de licenças de software envolvidas

  - Agentes de monitoração automatizada ou procedimentos de monitoração manual proativa.

  - Detalhar interfaces com outros sistemas/serviços já implementados e possíveis implicações de documentação/atualização técnica e contratual.

  - KT com treinamento para a equipe de Manter (aplicações e/ou infra)

- Requisitos do Manter de Infraestrutura

  - Detalhes sobre a arquitetura do projeto com especificações técnicas do landscape e documentação associada;

  - Concessão de acessos e criação de filas de atendimento;

  - Cadastro de ICs com categorização e definição dos SLAs de atendimento de acordo com a criticidade do serviços para o negocio, de acordo com o processo de Gestão de Configuração;

  - Cadastro e documentação de novos Jobs envolvidos

  - Detalhes e documentação das interfaces de infraestrutura e cargas de dados envolvidas;

  - Alinhamento do projeto com as politicas de backup/archiving da solução;

  - Analise de capacidade de links, equipamentos e baseline de contratos que podem repassar custos , caso tenham sido mal dimensionados;

  - Indicadores de performance e disponibilidade da infraestrutura alinhadas aos de sistemas acordados com o negocio no catalogo de serviços;

- Requisitos do Manter de fornecedores e contratados

  - Alterações contratuais necessárias para suportar/adequar serviços a novas demandas;

  - Alterações orçamentarias necessárias para suportar/adequar serviços a novas demandas;

Além dos itens de checklist descritos acima, também é necessária a avaliação do contrato de Sustentação do Manter. Esta atividade consiste na verificação de clausulas que fazem parte da especificação dos serviços contratados, definindo escopo, cobertura, responsabilidades, processos e ferramentas envolvidos. Estes pontos foram resumidos em um documento que direciona e ajuda na elaboração de propostas e contratos com  itens que devem ser endereçados para garantir alinhamento com as necessidades da área de Sustentação de Aplicações, “ Boas Praticas para Contratos de Sustentação” em anexo .

Para uma modalidade particular de contratação de serviços  SaaS (Software as a Service – Software como Serviços)  devemos considerar os critérios descritos no documento “Considerações de Contratos SaaS”.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

N/A

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IT-2090 - Elaborar plano de implantação

9. ANEXOS

N/A