|  | Procedimento Preparação para implantação Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0901/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD.04.001 Preparação para implantação

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Estabelecer um procedimento para a elaboração do plano de implantação do projeto e sua validação para continuidade de sua execução.

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD.03.002 Desenho do Serviço -> Acordo de nível de serviço disponibilizado

GTD.03.002 Desenho do Serviço -> Requerimentos operacionais

GTD.03.003 Desenvolvimento e Testes -> Resultados dos testes satisfatórios

GTD.03.003 Desenvolvimento e Testes -> Usuários treinados

GTD.06.002 Gestão de Entregas ->Cronograma das releases atualizado

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.03.002 Desenho do Serviço -> Plano não validado (NO GO)

GTD.06.002 Gestão de Entregas -> Plano não validado (NO GO)

GTD.05.003 Gestão de Mudança e Configuração -> Plano validado (GO)

5. DEFINIÇÕES

Go – NoGo  - Gate de avaliação para aceitação do plano de implantação

6. DESCRIÇÃO

6.1 Elaborar plano de implantação

Tem o objetivo de elaborar o plano de implantação a partir das considerações descritas nesta IT.

Necessário plano de suporte pós implantação – Ir para o passo 6.2

Não é necessário o plano de suporte pós implantação – Ir para o passo 6.3

Responsáveis: Diretoria de Aplicações e Infraestrutura

6.2 Elaborar plano de suporte pós implantação

Tem o objetivo de detalhar os serviços de suporte após a implantação do projeto.

Responsáveis: Diretoria de Aplicações e Infraestrutura

6.3 Realizar Go/No-Go

Tem o objetivo de aceitar o plano de implantação do projeto

Plano não validado (No GO) – Vão para os processos de Desenho do Serviço e Gestão de Entregas

Plano validado (Go) – Ir para o processo de Gestão de Mudanças e Configuração

Responsáveis: Diretoria de Aplicações e Infraestrutura

7. INDICADORES

N/A

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N/A

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS RELACIONADOS

N/A