| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 22/09/2016 |
| Local | Smiles |  |  |  |
| Relator | Tânia (Chacon Ilimitada) |  | Data da redação | 22/09/2016 |

| PAUTA |  |
| --- | --- |
| ID | Assunto |
| 01 | Reunião Daily – Sprint 2 |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Leonardo Cestarolli - EA-125: Desenhar Solução para Preparar o ambiente do tag manager com QA e Produção Pendente: Não foi possível realizar um call com a agência de mkt – aguardando retorno da Kátia Dantas com agendamento de data / horário. - EA-137: Obter definição da área usuária sobre os dados a serem importados no BlueKai - EA-107: Estudar como realizar o desenho de solução base de dados off-line. - EA-91: Desenhar Solução para Retirar a criptografia dos dados exportados. - EA-90: Desenhar Solução para Gerar arquivo para base de dados off-line. Pendente: Documentação enviada, porém falta a Oracle liberar acesso – aguardando retorno da Oracle. - EA-73: PMO250 - Aéreas - Desenhar Solução do Fluxo de emissão e cancelamento de tarifa comercial Delta Ponto de atenção: - A área usuária solicitou que fosse adicionado uma regra para não permitir acumulo da tarifa comercial Delta. Dúvida: Amanhã o Leonardo Cestarolli foi convidado para uma reunião da área de negócio das 14:00 às 17:00 assunto: Brainstorm de Resgate de Milhas. Por favor ele deve participar? - Fernando Akimoto - EA-139: MLS-639 - Definir a solução da melhoria Emissão ¦ Banner Clube Smiles - EA-140: MLS-604 - Definir a solução para Tela de Sucesso Gift - EA-145: MLS-593 - Definir a solução da melhoria Ajuste Comprovante de Emissão de Passagem - EA-152 - PMO-218 - Definir a solução para a melhoria Orientação Preenchimento Site Pendente: - As issues acima não foram iniciadas devido a participação nos projetos (Infraestrutura – Docker, Melhoria / Bug e Patch Liferay). - Davi Zucon - EA-121: Levantar as funcionalidades não migradas do Portal Pendente: - Mapear o detalhamento das funcionalidades do Porta – aguardando Daniel Braga. - A lista de serviços foi identificada, falta realizar o mapeamento da descrição dos serviços – aguardando Robson. - Guilherme Affonso Em andamento, com sucesso.