| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 23/09/2016 |
| Local | Smiles |  |  |  |
| Relator | Tânia (Chacon Ilimitada) |  | Data da redação | 23/09/2016 |

| PAUTA |  |
| --- | --- |
| ID | Assunto |
| 01 | Reunião Daily – Sprint 2 |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Leonardo Cestarolli - EA-125: Desenhar Solução para Preparar o ambiente do tag manager com QA e Produção. Ponto de Atenção: Agendado reunião para terça-feira – 27/09. Issue não será finalizada na sprint2. - EA-137: Obter definição da área usuária sobre os dados a serem importados no BlueKai. - EA-107: Estudar como realizar o desenho de solução base de dados off-line. - EA-91: Desenhar Solução para Retirar a criptografia dos dados exportados. - EA-90: Desenhar Solução para Gerar arquivo para base de dados off-line. Ponto de Atenção: Liberado acesso a documentação da Oracle (aproximadamente 400 páginas). Issue não será finalizada na sprint2. - Fernando Akimoto - EA-139: MLS-639 - Definir a solução da melhoria Emissão ¦ Banner Clube Smiles. - EA-140: MLS-604 - Definir a solução para Tela de Sucesso Gift. - EA-145: MLS-593 - Definir a solução da melhoria Ajuste Comprovante de Emissão de Passagem. - EA-152: PMO-218 - Definir a solução para a melhoria Orientação Preenchimento Site. Ponto de Atenção: As issues foram iniciadas no dia 22/09. Não realizada a Daily. - Davi Zucon - EA-101: Planejar as entregas das novas funcionalidades do Portal. Ponto de Atenção: Issue não será finalizada na sprint2. - Guilherme Affonso Em andamento, com sucesso. - Issues não atualizadas (status to do) - EA-132: Confirmar se a melhoria EA-73 pode ser construída diretamente no novo gateway – Jussara – informado ao Leonardo, falta atualizar o Jira. - EA-137: Obter definição da área usuária sobre os dados a serem importados no BlueKai – Katia Dantas – aguardando usuário retornar na segunda-feira. - EA-142: MLS-594 - Definir a UX para o Site – Rafael Croce – aguardando retorno. - EA-143: MLS-594 - Definir a UX para o APP – Rafael Croce – aguardando retorno. - EA-149: MLS-591 - Definir a UX para o Site – Rafael Croce – aguardando retorno. - EA-150: MLS-591 - Definir a UX para a Central – Rafael Croce – aguardando retorno. - EA-151: MLS-591 - Definir a UX para o APP – Rafael Croce – aguardando retorno. - EA-154: Levantar os requisitos do APP Fase IV – Rafael Croce – aguardando retorno.