| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 30/09/2016 |
| Local | Smiles |  |  |  |
| Relator | Tânia (Chacon Ilimitada) |  | Data da redação | 30/09/2016 |

| PAUTA |  |
| --- | --- |
| ID | Assunto |
| 01 | Reunião Daily – Sprint 3 |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Leonardo Cestarolli - Bluekai – Estela solicitou uma tag de promoção que não consta na EF. Ela ficou de entrar em contato com a Jussara / Kátia para adicionar. - EA141 - PMO-130 - Definir a solução para a melhoria Oferecer Clube Smiles nos Produtos e incluir informação sobre bônus – finalizado - Issues não foram iniciadas – EA134 - Novo fluxo de tarifa comercial Delta ser replicado para o novo Gateway e EA144 - MLS-594 - Definir a solução para a melhoria Voos com escala Amadeus - Fernando Akimoto - EA146-Definir solução da melhoria MLS-593 no SOA – finalizado - EA156-Site Mobile - Voucher Emissão - finalizado - Davi Zucon - APP Fase IV – próxima Sprint - EA147 - MLS-591 - Definir a solução da melhoria Prazo de Cancelamento Congênere (Bus Legado) – finalizado - EA148 - MLS-591 - Definir solução da melhoria Prazo de Cancelamento Congênere no SOA e novo Gateway – finalizado - Issue não foi iniciada – EA101 - Planejar as entregas das novas funcionalidades do Portal - Guilherme Affonso - EA135 - PMO248 - TI - Nova tela de recorrência - Fabio - Issues não foram iniciadas – EA163 - Definir o Desenho de Solução Localiza e EA164 – Débito Técnico - OBS.: Solicitar priorização ao Fábio Pendência com outras áreas: - Kátia EA137- Obter definição da área usuária sobre os dados a serem importados no BlueKai - Jussara EA157 - Definir a priorização dessa demanda pois está melhoria e pelo esforço será um projeto (link PMO 130)