|  | Gerenciamento da Rotina | Data 28/10/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Ausente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Ausente |
|  | André Morais | Ausente |
|  | Bruno Serpeloni | Ausente (Férias) |
|  | Caio Francolin | Ausente |
|  | Jonathas Souza | Presente |
|  | Luis Savioli | Ausente |
|  | Raul Ferreira | Presente |
|  | Raul Souza | Ausente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |
|  | Jorge Maluf | Ausente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto com foco na redução do Backlog.

Ações Discutidas

No início da reunião foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se: - Em alinhamento com Nei Henckes sobre os incidentes CSM-1334, CSM-1338 e CSM-1612 foi definido o fechamento dos chamados pois as soluções serão entregues no build Q4. - Os analistas André Morais e Caio Francolin informaram que os chamados sob responsabilidade dos mesmos não possuem atualização.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28/10/16 |
| Verificar se a GMUD referente ao incidente NGC-1616 foi executada | Raul Souza | 28/10/16 |
| Alinhar com Raul Souza (ausente em 28/10) sobre GMUD referente ao incidente NGC-1616 | André Santos | 31/10/16 |
| Referente ao chamado CSM-1700 irá realizar nova tentativa de contato com a área negócios | Sandra Predolim | 01/11/16 |