|  | Gerenciamento da Rotina | Data 10/11/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Presente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Presente |
|  | André Morais | Ausente |
|  | Bruno Serpeloni | Presente |
|  | Caio Francolin | Ausente |
|  | Jonathas Souza | Presente |
|  | Luis Savioli | Ausente (Férias) |
|  | Raul Ferreira | Presente |
|  | Raul Souza | Presente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do backlog.

Ações Discutidas

Primeiramente foi realizada a apresentação dos indicadores de backlog: Num segundo momento foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se: - O incidente NGC-1486 e NGC-1780 serão resolvidos em 10/11.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Alinhar com Rafael Croce sobre o chamado CSM-1761 | Jonathas Souza | 10/11/16 |
| Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28/10/16 10/11/16 |
| Verificar se a GMUD referente ao incidente NGC-1616 foi executada | Raul Souza Bruno Serpeloni | 03/11/16 10/11/16 |

| Próximos passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 10/11/16 |