|  | Gerenciamento da Rotina | Data 17/11/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Presente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Ausente |
|  | André Morais | Ausente |
|  | Bruno Serpeloni | Presente |
|  | Caio Francolin | Ausente |
|  | Jonathas Souza | Presente |
|  | Luis Savioli | Ausente (Férias) |
|  | Raul Ferreira | Presente |
|  | Raul Souza | Ausente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do backlog.

Ações Discutidas

Primeiramente foi realizada a apresentação dos indicadores de backlog: Num segundo momento foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se: - O incidente CSM-1722 terá o status verificado junto ao usuário em 17/11. - O incidente NGC-1721 passará por analise junto ao CAB em 17/11.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Verificar o incidente CSM-1758 com Renata Carvalho (comercial) | Bruno Serpeloni | 17/11/16 |
| Levantar e enviar ao Nelton Lima (projetos) relação de chamados com status “Pendente Desnvolvimeto” solicitando atualização e/ou estimativa de fix version. | Jonathas Souza e Raul Ferreira | 17/11/16 |
| Alinhar o chamado NGC-1636 | Raul Souza e Nei Henckes | 18/11/16 |
| Revisar os chamados com status “Pendente Desenvolvimento” | Raul Souza e Raul Ferreira | 18/11/16 |
| Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 28/10/16 10/11/16 11/11/16 A definir |

| Próximos passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Acrescentar ao e-mail automático a observação: que as respostas de todos os chamados devem ser realizadas via ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 |
| Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 |
| Atualizar o Kanban Board de Gerot para chamados com status “sem update > 1 sem” | Jorge Maluf | A definir |