## Slide 1
Enterprise Architecture - EA
Revisão Set-2016
Versão 1

## Slide 2
Macro Fluxo Enterprise Architecture - EA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
PROPOSTA
ISSUE
ABERTA
INÍCIO
EM ANDAMENTO
PENDENTE USUÁRIO
COMITÊ DE ARQUITETURA
FECHADA
FIM
Priorizar
Desenho da
Solução
Em Sprint
(1 semana)
Executar o
Desenho da
Solução
Aprovar o
Desenho da
Solução
Reprovar o
Desenho da
Solução
Sanar
Dúvidas da
EF
Devolver
Dúvidas da
EF
ISSUE deve ser aberta para atividades que não são de acompanhamento, exemplo Desenho de Solução.
Toda ISSUE ao ser aberta deve ser mensurada o esforço pelo time de Arquitetura.
O time de Arquitetura e o Gestor devem realizar toda segunda-feira de manhã uma reunião para priorizar a SPRINT (PMO e EA).
O Comitê de Arquitetura deve ser semanal e composto (Arquitetos, PMO, SI, Coordenador de Operações, Gestor).

## Slide 3
Macro Fluxo Enterprise Architecture - EA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
PROPOSTA
TASK
ABERTA
INÍCIO
EM ANDAMENTO
FECHADA
FIM
Acompanhar
Projeto /
Demanda
Finalizar
Projeto /
Demanda
TASK: deve ser aberto para as atividades de acompanhamento da evolução do projeto / melhorias, com o objetivo de quantificar quantas validações foram executadas;
Durante o processo de acompanhamento, caso o Desenho da Solução proposto pelo time de Arquitetura esteja divergente com o projeto / melhoria em execução.
1º passo: O time de Arquitetura deve solicitar uma análise do PMO.
2º passo: O time de Arquitetura deve finalizar a TASK com o status “Divergência no Desenho de Solução”.
PENDENTE PMO
Solicitar ao
PMO uma
análise
Devolver
a análise

## Slide 4
Macro Fluxo Enterprise Architecture - EA
PROPOSTA
INDICADORES
Quantidade de Issue abertas
Quantidade de Issue com o status “Pendente Usuário”
Quantidade de Issue fechadas por arquiteto
Esforço de Issue abertas
Esforço de Issue fechadas por arquitetos
Quantidade de Task abertas
Quantidade de Task com o status “Pendente PMO”
Quantidade de Task fechadas com o status “Divergência no Desenho de Solução”.
Quantidade de Task fechadas por arquiteto