## Slide 1
Gestão de Ideias x Arquitetura Corp. de TI
Review 3.0
(pós reunião de alinhamento com Luiz Borrego)
Março/2016

## Slide 2
Premissas
PMO não deve possuir “Backlog”
Arquitetura precisa de SLA para estimativas
Fluxo de Gestão de Ideias precisa de melhorias (ex.: novos status como Pendente Usuário, Cancelado, etc.)

## Slide 3
Macro Fluxo Gestão de Ideias
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADA
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
AGUARDANDO COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar EF do Projeto
Solicitar Validação
Negócio
Solicitar Validação Arquitetura
Projeto Aprovado COMEX
Projeto
Reprovado
COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para
Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de
Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO
ESTIMATIVA ACEITA
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
DESENHO DA SOLUÇÃO
ESTIMATIVA REFINADA
Solicitar Aceite do Usuário
Enviar para Usuário
Retornar
para PMO
INÍCIO
FIM
Fechar a
Ideia
Retornar
para
Elaboração
Aguardar
COMEX
Elaborar
Desenho de Solução
Solicitar
Revisão da Estimativa

## Slide 4
SLA: Tempo de Elaboração Desenho da Solução
(10 dias úteis)
SLA: Tempo de Validação EF da Arquitetura (10 dias úteis)
SLA: Tempo de Estimativa da Arquitetura (10 dias úteis)
SLAs da Arquitetura Corporativa de TI
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADA
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO NEGÓCIO
AGUARDANDO COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de
qualquer
Status
Vai para
FECHADA
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar EF do Projeto
Solicitar Validação
Negócio
Solicitar Validação Arquitetura
Projeto Aprovado COMEX
Projeto
Reprovado
COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para
Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de
Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO
ESTIMATIVA ACEITA
EF EM VALIDAÇÃO ARQUITETURA
DESENHO DA SOLUÇÃO
ESTIMATIVA REFINADA
Solicitar Aceite do Usuário
Enviar para Usuário
Retornar
para PMO
INÍCIO
FIM
Fechar a
Ideia
Retornar
para
Elaboração
Aguardar
COMEX
Elaborar
Desenho de Solução
Solicitar
Revisão da Estimativa

## Slide 5
Atuação Arquitetura
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADO
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO
EF VALIDADA PARA COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de qualquer Status
Volta para qualquer Status
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar Elaboração
de EF
Solicitar Validação
de EF
Aguardar COMEX
Aprovado pelo COMEX
enviar para projeto e “linkar” issues
Reprovado pelo COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
e “linkar” Issues
Fechar a
Ideia
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO
SLA DE ESTIMATIVA (5d.)

## Slide 6
Atuação PMO
Ideia
ABERTA
EM ESTIMATIVA
ESTIMADA
FECHADO
EF EM ELABORAÇÃO
EF EM VALIDAÇÃO
EF VALIDADA PARA COMEX
ENVIADA COMO PROJETO
PENDENTE USUÁRIO
ENVIADA COMO MELHORIA
CANCELADA
Vem de qualquer Status
Volta para qualquer Status
Solicitar
Estimativa
da Arquitetura
Retornar
Estimativa
para PMO
Solicitar Elaboração
de EF do Projeto
Solicitar Validação
de EF
Aguardar COMEX
Aprovado pelo COMEX
enviar para Filas de Projetos e “linkar” issues
Reprovado pelo COMEX
Enviar para Fila de Melhorias
e “linkar” Issues
Fechar a
Ideia
Fechar a
Ideia
Enviar para Usuário
Retornar para Arquitetura
Enviar para Usuário
Retornar para
Analista de Negócios
Enviar para Usuário
Retornar para
PMO

## Slide 7
Próximos Passos
Realizar alinhamento com Nelton e Luis para avaliar a inclusão no Fluxo de Gestão de Melhorias dos seguintes itens:
  1) Priorização das Melhorias
  2) Execução do Kick-Off Técnico de Melhorias (alinhamento entre Arquitetura e Analistas de Sistemas/Desenvolvedor)
Para as Ideias já estimadas e “em Backlog” alinhar com Nelton e Luis e já tombar para as filas de Melhorias / Projetos.
Rever Fluxos de Exceptions e Solution Design de Arquitetura
Documentar em forma de Política as regras da Arquitetura referentes a Exceptions, Solution Design, SLAs.
Alinhamento com E-core (Rodolfo) para alterar o fluxo de Gestão de Ideias após aprovação dos envolvidos.