## Slide 1
Plano de Ação Q4
Operações de TI
Nei Henckes
Versão 1 – 26-09-2016

## Slide 2
Agenda
Contexto e Objetivo
KPIs – Indicadores
Plano de Ação

## Slide 3
Contexto e Objetivo
  Após a implantação e consolidação da Central de Serviços de TI, o atingimento dos SLAs acordados passou a ser exigido com maior rigor, fato que motiva a ampliação das práticas de gestão dos chamados e dos controles relacionados aos mesmos.
  Nesse contexto está considerado o foco da área no cumprimento de seus SLAs e melhoria contínua na prestação de serviços para as áreas de negócios da Smiles.
Contexto
  Proposição de Indicadores para acompanhamento mais focado na redução do Backlog e, consequentemente, melhoria nos SLAs da CSTI.
  Proposição de um Plano de Ação que eleve o patamar da prestação de serviços da CSTI, o qual resulte no atingimento das metas dos indicadores propostos.
Objetivo

## Slide 4
Agenda
Contexto e Objetivo
KPIs – Indicadores
Plano de Ação

## Slide 5
KPIs – Indicadores
Indicador |  | Outubro - 2016 |  | Novembro - 2016 |  | Dezembro - 2016 | 
Quantidade de chamados em Backlog na Central de Serviços de TI (CSM e NGC) | Meta | 50 |  | 40 |  | 30 | 
 | Realizado | 82 | L | 82 | J | 82 | J
SLA de Tempo de Resposta da Central de Serviços de TI (CSM e NGC) | Meta | 91% |  | 92% |  | 93% | 
 | Realizado | 90% | L | 82 | J | 82 | J
SLA de Tempo de Resolução da Central de Serviços de TI (CSM e NGC) | Meta | 50 |  | 40 |  | 30 | 
 | Realizado | 82 | J | 82 | J | 82 | J
Painel para Acompanhamento Mensal de Indicadores

## Slide 6
Agenda
Contexto e Objetivo
KPIs – Indicadores
Plano de Ação

## Slide 7
Plano de Ação
 |  | Ação |  |  | 
Fato | Causa | O Que | Quem | Quando | Status
Falta de alinhamento / proximidade com os key users e donos das áreas de negócios. | Falta de padrão de comunicação e cadência de acompanhamento dos projetos | Definir padrão / formato para comunicação dos projetos e serviços | Maluf | 08/11/2013 | Concluído
Indefinição dos Key Users de área de negócio. | Não existe formalização de Key Users em negócio | Definição de uma lista com os Key Users de Negócio | Maluf | 08/11/2013 | Concluído
Indefinição dos Key Users de área de TI | Não existe formalização de Key Users em TI | Elaboração de uma lista com os Key Users de TI | Maluf | 08/11/2013 | Concluído
Não realização de pesquisas. | Inexistência de metodologia para avaliação / pontuação de pesquisa | Definir metodologia para realização de pesquisa | Maluf | 08/11/2013 | Concluído