## Slide 1
Projeto
Infra & Apps Ágeis
Visão, Princípios e Road-Map
Versão 1 – 21-02-2017

## Slide 2
“In software, when something is painful, the way to reduce the pain is to do it more frequently, not less.”
David Farley, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation

## Slide 3
Projeto Infra & Apps Ágeis
Dinâmica Atual de DEV
Visão 2018 e Princípios
Road-Map 2017-2018
Cenário Atual vs. Entregas Q1-2017
Principais Problemas Identificados
REVISAR NO FINAL

## Slide 4
Missão
“Habilitar os desenvolvedores a entregar software com qualidade e funcionando no primeiro dia de trabalho na Smiles.”
“Promover um ambiente de inovação constante onde a Tecnologia seja de fato um habilitador que impulsiona os negócios da Smiles, através de uma cultura de desenvolvimento que permita evoluções rápidas, contínuas e com alta resiliência.”
Visão
“Think big, Act small, Fail fast, Learn rapidly.”.

## Slide 5
Dinâmica Atual de DEV
Entendimento e Preparação
Desenvolvedor entende Desenho de Solução
Verifica qual é a Tecnologia a ser usada
Busca acessos necessários para trabalhar
Desenvolvedor “monta” seu ambiente de DEV e Teste local
Realiza definição de apontamentos (ambientes)
Pede para criar Branch
Codificação e Teste Local
Faz checkout e roda código AS-IS
Começa o desenvolvimento
Funcionalidade / Correção desenvolvida
Realiza teste mínimo local
Faz Commit na Branch
Build/Deploy
(Pré-Teste)
Faz Build do Pacote
Solicita Deploy em UAT
Aguarda Deploy em UAT
Deploy OK, segue. Deploy NOK (volta p/ passo 9)
Libera para QA (Pré-Teste)
Pré-Teste OK, segue. Pré-Teste NOK, volta p/ passo 9
Build/Deploy em UAT (QA)
Definição da ordem de entradas do Quarter
Definição das Merges das Branchs que entram juntas e Definição da Merge Master das Branchs que entram juntas
Faz Build de todos os pacotes em produção
Solicita Deploy em UAT + Arquivos Properties (Apontamentos)
Aguarda Deploy em UAT
Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9
Libera Deploy para QA
QA faz Regressivo FULL
Regressivo OK, segue. Regressivo NOK, volta p/ passo 9
GMUD e Implantação
Abre GMUD e estabelece Blue/Green
Implantação GMUD na data acordada
Realiza Deploy em Ambiente de Produção Standby (Blue/Green)
Configurar Máquinas locais para enxergar ambiente de Produção Standby
Realiza ajustes na monitoração (Dynatrace)
Realiza Smoke Test no Ambiente de Produção Standby
Smoke Test OK, segue. Smoke Test NOK, volta para passo 9.
Chaveamento e Produção FULL
Chaveamento Parcial (Blue/Green)
Acompanhamento do chaveamento parcial
Chaveamento Total 100% (Blue/Green)
KT para Operações (opcional)
Merge do Branch na master
Release do próximo projeto do Quarter (volta para passo 19)
Operação Assistida em Produção
10 dias
5 dias
10 dias
2 dias
7 dias
6 dias
Tempos médios estimados
Importante: poucos desenvolvedores conhecem o processo todo!
Considerando o “caminho feliz”, sem a ocorrência de falhas (incidentes) ou crises!

## Slide 6
Principais Problemas Identificados
Baixa Qualidade de Entrega
Alto Esforço Operacional
Baixo Time to Market (velocidade de entrada de novas funcionalidades)
Deploys muito espaçados
Testes manuais e precários (há poucos testes automatizados)
Controle de versão pouco eficiente
Falta de Padronização (versionamento, documentação, rastreabilidade)

## Slide 7
Princípios Smiles
Simplicidade em toda a cadeia
Jornada com mudanças constantes - não tem fim
Teste faz parte do desenvolvimento
Entregas menores e mais frequentes
Deploy não é release
Tudo é versionável e rastreável
Pipeline quebrado equivale a “produção parada”
Done significa em Produção