## Slide 1
Operação N1
Road-Map para estabilização
Versão 3 – 05-04-2017

## Slide 2
Operação N1
Visão e Missão da Iniciativa
Principais Problemas Identificados
Princípios de DevOps Smiles
Roadmap 2017-2018 (Ênfase Q1 e Q2)
Dinâmica Atual de DEV
Macro Processo To-Be para Q1

## Slide 3
Implantação N1 – Ações Realizadas
Revisões/Atualizações dos Procedimentos
Workshop sobre JIRA
Dashboard no JIRA (acompanhamento)
Revisões/Ajustes nas Monitorações
Visita à Cluster2Go
Concessão de Chaves e Acessos AWS
Concessão de Acessos a Ferramentas e Sistemas (JIRA, Siebel, outros)
Presença da Cluster2Go On-site (shadow)

## Slide 4
GO Live – Ações na Semana 1
Report Diário do Serviço via Dashboard no JIRA
Daily Call (participação no Quality Check)
Luis Savioli e Raul Souza on-site na Cluster2Go
Divulgação do Escalation List
Reunião Executiva
03 de Abril
07 de Abril

## Slide 5
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Macro Processo N1 – N2
Processo
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
SLA de Resposta N1 (24x7)
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim
SLA de Resposta N2 (8x5)
SLA de Resolução (8x5)

## Slide 6
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Tempo de Resposta do N1
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
SLA de Resposta N1 (24x7)
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim

## Slide 7
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Tempo de Resposta do N2
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim
SLA de Resposta N2 (8x5)

## Slide 8
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Tempo de Resolução do Chamado
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim
SLA de Resolução (8x5)
Nota:
Há distinção no contador de chamados para apontar os Resolvidos por N1 e Resolvidos por N2.

## Slide 9
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Direcionamento para N2
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim

## Slide 10
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Direcionamento Incorreto para N2
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim

## Slide 11
Missão
“Habilitar os desenvolvedores a entregar software com qualidade e funcionando no primeiro dia de trabalho na Smiles.”
“Promover um ambiente de inovação constante onde a Tecnologia seja de fato um habilitador que impulsiona os negócios da Smiles, através de uma cultura de desenvolvimento que permita evoluções rápidas, contínuas e com alta resiliência.”
Visão
“Think big, Act small, Fail fast, Learn rapidly.”.

## Slide 12
Dinâmica Atual de DEV
Entendimento e Preparação
Desenvolvedor entende Desenho de Solução
Verifica qual é a Tecnologia a ser usada
Busca acessos necessários para trabalhar
Desenvolvedor “monta” seu ambiente de DEV e Teste local
Realiza definição de apontamentos (ambientes)
Pede para criar Branch
Codificação e Teste Local
Faz checkout e roda código AS-IS
Começa o desenvolvimento
Funcionalidade / Correção desenvolvida
Realiza teste mínimo local
Faz Commit na Branch
Build/Deploy
(Pré-Teste)
Faz Build do Pacote
Solicita Deploy em UAT
Aguarda Deploy em UAT
Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9
Libera para QA (Pré-Teste)
Pré-Teste OK, segue. Pré-Teste NOK, volta p/ passo 9
Build/Deploy em UAT (QA)
Definição da ordem de entradas do Quarter
Definição das Merges das Branchs que entram juntas e Definição da Merge Master das Branchs que entram juntas
Faz Build de todos os pacotes em produção
Solicita Deploy em UAT + Arquivos Properties (Apontamentos)
Aguarda Deploy em UAT
Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9
Libera Deploy para QA
QA faz Regressivo FULL
Regressivo OK, segue. Regressivo NOK, volta p/ passo 9
GMUD e Implantação
Abre GMUD e estabelece Blue/Green
Implantação GMUD na data acordada
Realiza Deploy em Ambiente de Produção Standby (Blue/Green)
Configurar Máquinas locais para enxergar ambiente de Produção Standby
Realiza ajustes na monitoração (Dynatrace)
Realiza Smoke Test no Ambiente de Produção Standby
Smoke Test OK, segue. Smoke Test NOK, volta para passo 9
Chaveamento e Produção FULL
Chaveamento Parcial (Blue/Green)
Acompanhamento do chaveamento parcial
Chaveamento Total 100% (Blue/Green)
KT para Operações (opcional)
Merge do Branch na master
Release do próximo projeto do Quarter (volta para passo 19)
Operação Assistida em Produção
10 dias
5 dias
10 dias
2 dias
7 dias
6 dias
Tempos médios estimados
Importante: poucos desenvolvedores conhecem o processo todo!
Considerando o “caminho feliz”, sem a ocorrência de falhas (incidentes) ou crises!
Tempo total estimado: 40 dias úteis

## Slide 13
Roadmap 2017-2018
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1-Q2 2018
Q3-Q4 2018
Testes Unitários
Infrastructure As Code
Containers
Continuous Integration
Testes Automatizados (Completos)
Continuous Delivery
Feature Toggle
Roadmap 2017-2018
Migração SVN - GIT
Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
Processo de Desenv. (esteira)
Fundamentos para Cont. Integration
Treinamentos

## Slide 14
Q1 – Ganhos e Benefícios
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1-Q2 2018
Q3-Q4 2018
Roadmap 2017-2018
Migração SVN - GIT
Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
Processo de Desenv. (esteira)
Fundamentos para Cont. Integration
Treinamentos
Ganhos e Benefícios após Q1
Aumentar repetitividade do processo
Aumentar confiabilidade do processo
Aumentar rastreabilidade do processo
Controle de versão completo e eficiente
Base para TODOS os trabalhos futuros (alicerce)
Resolução do problema de “merge perdido” (perda de correções e funcionalidades)

## Slide 15
Q2 – Ganhos e Benefícios
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q4 2017
Q1-Q2 2018
Q3-Q4 2018
Testes Unitários
Infrastructure As Code
Containers
Feature Toggle
Roadmap 2017-2018
Migração SVN - GIT
Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
Processo de Desenv. (esteira)
Fundamentos para Cont. Integration
Treinamentos
Ganhos e Benefícios após Q2
Antecipação de problemas através de testes unitários
Entregar código com melhor qualidade
FT: aumentar a frequência dos deploys sem expor de imediato as funcionalidades para o cliente
IaC – reduzir problemas de configuração de ambientes (apontamentos)

## Slide 16
Retorna para Desenvolvedor em caso de Build quebrado
Em caso de Build OK, o pacote vai para o Nexus
Analista de Operação executa o Deploy através do Rundeck. Rundeck busca o pacote no Nexus para poder fazer o Deploy.
Desenvolvedor codifica e faz “commit” no GitHub
Planejamento das tarefas e atividades no JIRA
Macro Processo To-Be para Q1
PLAN
DEVELOP
BUILD
TEST
DEPLOY
RELEASE
Development
Continuous Delivery
Continuous Integration
Continuous Deployment
ALM - Aplication Lifecycle Management

## Slide 17
Flow do GitHub
Hot Fix
Master
Release 1
V1
Branch
Start Branch
Commit
Branch
Pull
Request
Pull
Request
Merge Back
V1.1
V2
Release 2
Merge Back
Merge Back
Merge
Legenda
Branch