## Slide 1
Operação N1
Implantação e Estabilização
Versão 4 – 05-04-2017

## Slide 2
Operação N1
Implantação N1 – Ações Realizadas
Macro Processo N1/N2
Indicadores e Métricas
Plano de Estabilização – 60 dias
Go-Live – Ações na Semana 1
Escalation List

## Slide 3
Chart: Atividades por Nível de Suporte
| Field Service | Suporte N1 | Suporte N2
Categorias | 21 | 58 | 116
Chart: Atividades N1 por Frente
| EDI | SI | Infraestrutura | Microinformática | Siebel | Site | Promoção
Por frentes | 11 | 8 | 12 | 5 | 9 | 6 | 7
Chart: Esforço - FTE
| Suporte N1 | Suporte N2
Esfoço - FTE | 521 | 1371
9 Analistas, 1 Estagiário e 2 Especialistas
1.892 horas / mês
Assessment N1 – Resultados Quantitativos
Total de Atividades:
195
Aprox.
3 FTE

## Slide 4
Assessment N1 – Resultados Quantitativos
Frente | Estagiário Analista Especialista | FTE | Horas por Estagiário Analista Especialista | Total de Horas | Horas para N1 | % para N1
EDI | Raul Souza | 1 | 176 / horas | 211,20 / horas | 200 / horas | 95%
 | Bruno Serpeloni | 0,2 | 35,20 / horas |  |  | 
Siebel | Luis Savioli | 1 | 176 / horas | 316,80 / horas | 26 / horas | 8%
 | Bruno Serpeloni | 0,8 | 140,80 / horas |  |  | 
Site | Jonathas Souza | 1 | 176 / horas | 418 / horas | 73 / horas | 17%
 | Adolfo Nunes | 1 | 176 / horas |  |  | 
 | Raul Ferreira | 0,5 | 66 / horas |  |  | 
Infraestrutura | Marcelo Caio | 1 | 176 / horas | 176 / horas | 159,30 / horas | 91%
Microinformática | José Adailson | 1 | 176 / horas | 176 / horas | 5 / horas | 3%
Gestão de Acesso | Claudio Cunha | 0,5 | 88 / horas | 246 / horas | 35 / horas | 14%
 | Daniel Borges | 0,5 | 88 / horas |  |  | 
 | Raul Ferreira | 0,5 | 66 / horas |  |  | 
Promoção | André Morais | 1 | 176 / horas | 352 / horas | 22,30 / horas | 6%
 | Caio Francolin | 1 | 176 / horas |  |  | 
Detalhamento

## Slide 5
Implantação N1 – Ações Realizadas
Revisões/Atualizações dos Procedimentos
Workshop sobre JIRA
Dashboard no JIRA (acompanhamento)
Revisões/Ajustes nas Monitorações
Visita à Cluster2Go
Concessão de Chaves e Acessos AWS
Concessão de Acessos a Ferramentas e Sistemas (JIRA, Siebel, outros)
Presença da Cluster2Go On-site (shadow)

## Slide 6
GO Live – Ações na Semana 1
Report Diário do Serviço via Dashboard no JIRA
Daily Call (participação no Quality Check)
Luis Savioli e Raul Souza on-site na Cluster2Go
Divulgação do Escalation List
Reunião Executiva
06 de Abril
14 de Abril

## Slide 7
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Macro Processo N1 – N2
Macro Processo
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
SLA de Resposta N1 (24x7)
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim
SLA de Resposta N2 (8x5)
SLA de Resolução (8x5)

## Slide 8
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Tempo de Resposta do N1
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
SLA de Resposta N1 (24x7)
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim

## Slide 9
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Tempo de Resposta do N2
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim
SLA de Resposta N2 (8x5)

## Slide 10
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Tempo de Resolução do Chamado
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim
SLA de Resolução (8x5)
Nota:
Há distinção no contador de chamados para apontar os Resolvidos por N1 e Resolvidos por N2.

## Slide 11
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Direcionamento para N2
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim

## Slide 12
N2 – Smiles
N1 – Cluster2Go
Indicadores e Métricas
Direcionamento Incorreto para N2
Escopo N1?
Monitora Fila N1 e avalia chamados
Realiza atendimento em N1
Resolve o Chamado em N1
Sim
Monitora Fila N2 e avalia chamados
Não
Realiza atendimento em N2
Escopo N2?
Não
Resolve o Chamado em N2
Sim

## Slide 13
Plano de Estabilização – 60 dias
Abril
Maio
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Go-Live e Reunião Executiva
Reunião Executiva
Acompanhamento Diário
Reunião Fornecedor Crítico de TI
Acompanhamentos via Dashboard no JIRA
Daily Calls
Atenção Especial nos Feriados (14 e 21 de Abril)
Reunião Executiva (após Primeiro Mês)
Reunião de Fornecedores Críticos de TI (após Primeiro Mês)
Ações no
Período
Validar e inserir ações adicionais

## Slide 14
Escalation List
Túlio Oliveira
Adriano Barbosa
Nei Henckes
Luis Savioli
Plantão Siebel, Site, Infra
Diego
Rodolfo
Anderson
Suporte N1

## Slide 15
Contact List
Nome | Função | E-mail | Telefone
Túlio Oliveira | Diretor de TI | tulio.oliveira@smiles.com.br | (11) 99822-1812
Adriano Barbosa | Ger. Arquitetura, Infra e Operações de TI | adriano.barbosa@smiles.com.br | (11) 98696-5557
Nei Henckes | Coordenador Operações de TI | nei.henckes@smiles.com.br | (11) 95497-7879
Plantão Infra | - | gr-infraestrutura@smiles.com.br | (11) 98136-2537
Plantão Siebel | - | gr-ti-operacoes@smiles.com.br | (11) 98685-2453
Plantão Site | - | gr-ti-operacoes@smiles.com.br | (11) 98146-9275
Diego |  |  | 
Rodolfo |  |  | 
Anderson |  |  | 
Suporte N1 |  |  | 
Preencher nomes Cluster

## Slide 16
Assessment N1 - Procedimentos EDI
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento | Double check na execução do procedimento
EDI | Arquivo EDI - Parceiros Críticos. | 125-Arquivo EDI - Parceiros Críticos.doc | Sim
EDI | Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos. | 126-Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos.doc | Sim
EDI | Arquivo EDI – Outros. | 128-Arquivo EDI - Outros.doc | Sim
EDI | Atraso no Arquivo EDI – Outros. | 129-Atraso no Arquivo EDI - Outros.doc | Sim
EDI | Represar o arquivo EDI de algum parceiro. | 134- Represar o arquivo EDI de algum parceiro.doc | Sim
EDI | Arquivo co-branded. | 136-Arquivo co-branded.doc | Sim
EDI | Enviar um report diário para os diretores. | 180-Enviar Status Report diário para os Diretores.doc | Não
EDI | Liberar o arquivo EDI de algum parceiro. | 185- Liberar o arquivo EDI de algum parceiro.doc | Sim
EDI | Enviar arquivo EDI. | 186-Enviar arquivo EDI.doc | Sim
EDI | Disponibilizar arquivos de cartões. | 189-Disponibilizar arquivos de cartões.doc | Não
EDI | Monitorar o retro crédito dos clientes Smiles. | 194-Monitoramento Retro Crédito.doc | Sim
Voltar

## Slide 17
Assessment N1 – Procedimentos SI
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento | Double check na execução do procedimento
Gestão de Acesso | Criar usuário no Jira. | 153-Criar usuário no Jira.doc | Não
Gestão de Acesso | Desativar usuário no Jira. | 154-Desativar usuário no Jira | Não
Gestão de Acesso | Conceder Acesso ao Siebel – ambiente de teste. | 171-Conceder Acesso ao Siebel.doc | Não
Gestão de Acesso | Revogar Acesso VPN. | 173-Revogar Acesso VPN.doc | Não
Gestão de Acesso | Revogar Acesso ao Siebel – ambiente de teste. | 174-Revogação de acesso ao Siebel.doc | Não
Gestão de Acesso | Alterar Perfil de Acesso ao Siebel – ambiente de teste. | 175-Alterar Perfil de Acesso ao Siebel.doc | Não
Gestão de Acesso | Alterar acesso de usuário no Jira. | 188-Alterar acesso de usuário no Jira | Não
Gestão de Acesso | Alterar do perfil no BI. | 206-Alterar perfil de usuário no BI.doc | Sim
Gestão de Acesso | Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN). | 012-Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN).doc | Não
Voltar

## Slide 18
Assessment N1 – Procedimentos Infraestrutura
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento | Double check na execução do procedimento
Infraestrutura | Executar Deploy de Aplicação (Bus, Portal e Microserviços) via Rundeck em ambiente de DEV / HOM. | 03-Executar Deploy de Aplicação.doc | Não
Infraestrutura | Executar Scritps em Banco de Dados. | 05-Executar Scritps em Banco de Dados.doc | Não
Infraestrutura | Monitoração da aplicação. | 07-Monitoração de integração.doc | Não
Infraestrutura | Erro de Conexão na VPN client to site (open VPN). | 011-Erro de Conexão na VPN client to site (open VPN).doc | Não
Infraestrutura | Monitoramento de Certificado. | 015-Monitoramento de Certificado.doc | Não
Infraestrutura | Alterar agendamento de start-stop de Ambiente. | 017-Alterar agendamento de start-stop de Ambiente.doc | Não
Infraestrutura | Disponibilizar Log. | 028-Disponibilizar Log.doc | Não
Infraestrutura | Sincronizar Bucket. | 037-Sincronizar Bucket.doc | Não
Infraestrutura | Falha de acesso a internet escritório. | 046-Falha de acesso a internet escritório.doc | Não
Infraestrutura | Problemas entre a conexão Smiles de rede (tivit, aws e oracle). | 063-Problemas entre a conexão Smiles de rede (tivit, aws, escritório e oracle).doc | Não
Infraestrutura | Criar um novo certificado digital. | 193-Criar um novo certificado digital.doc | Não
Voltar

## Slide 19
Assessment N1 – Procedimentos Microinformática
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento | Double check na execução do procedimento
Microinformática | Solicitar ramal para o usuário (funcionário ou terceiro) | 038-Solicitar ramal para o usuário.doc | Não
Microinformática | Alterar um grupo de recebimento de ramal | 039-Alterar um grupo de recebimento.doc | Não
Microinformática | Usuário não consegue navegar em um site específico | 047-Usuário não consegue navegar em um site específico.doc | Não
Microinformática | Criar um grupo de recebimento de ramal | 195-Criar um grupo de recebimento.doc | Não
Microinformática | Alterar o display name do ramal | 196-Alterar o display name.doc | Não
Voltar

## Slide 20
Assessment N1 – Procedimentos Promoção
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento | Double check na execução do procedimento
Promoção | Cadastrar Novo Produto | 072-Cadastrar Novo Produto.doc | Sim
Promoção | Alterar vigência de Produto | 073-Alterar vigência de Produto.doc | Sim
Promoção | Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo) | 076-Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo).doc | Sim
Promoção | Manutenção de Parceiro (Não Aéreo) | 077-Manutenção de Parceiro (Não Aéreo).doc | Sim
Promoção | Víncular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto | 104-Víncular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto.doc | Sim
Promoção | Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico | 184-Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico.doc | Sim
Promoção | Cadastrar mapa de distância | 200-Cadastrar mapa de distância.doc | Sim
Voltar

## Slide 21
Assessment N1 – Procedimentos Siebel
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento | Double check na execução do procedimento
Siebel | Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros | 082-Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros.doc | Não
Siebel | Indisponibilidade no Portal de Parceiros | 082-Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros.doc | Não
Siebel | Monitoramento da recorrência | 088-Monitoramento da recorrência.doc | Não
Siebel | Erros relacionados ao Clube Smiles | 102-Erros relacionados ao Club Smiles.doc | Não
Siebel | Erros relacionados ao Smiles Pay (MENOS indisponibilidade) | 107-Erros relacionados ao Smiles Pay.doc | Não
Siebel | Indisponibilidade Siebel | 108-Indisponibilidade Siebel.doc | Não
Siebel | Participante cancelou o club smile, efetuar o cancelamento | 143-Participante cancelou o clube smiles.doc | Sim
Siebel | Criação de responsabilidade de usuário no Siebel | 190-Criação de responsabilidade de usuário.doc | Sim
Siebel | Alterar data de voucher | 207-Alterar data de voucher.doc | Sim
Voltar

## Slide 22
Assessment N1 – Procedimentos Site
FRENTE | Item de Catálogo | Nome Procedimento
Site | Bounce do Princing. | 095-Bounce do Princing.doc
Site | Monitoração de shopping. | 159-Monitoração de Shopping.doc
Site | Monitoração de promoção no gift nas redes sociais. | 160-Monitoração de promoção no gift nas redes sociais.doc
Site | Monitoração do club smiles. | 161-Monitoração do clube smiles.doc
Voltar

## Slide 23
Plano de Estabilização – 60 dias
Abril
Maio