## Slide 1
Roadmap Central de Serviços de TI
Revisão e Melhorias Central de Serviços de TI
  Eliminar Chamados Legados
  Reciclar os Agentes (treinamento)
  Comunicar:
    Visão geral da CSTI em números
    Maior adesão ao feedback
    Regra de fechamento massivo dos chamados Fechamento final dos chamados 48h após a resolução
  Revisar Indicadores propostos
  Obter Feedback dos Usuários (enviar Pesquisa para todos e fazer Reuniões com Key-Users)
  Análise Crítica dos Chamados
  Estabelecer a Governança da CSTI (Ownership, Evoluções e Revisões Periódicas)
Gerenciamento de Fornecedores
  Processo ITIL que busca obter mais "valor" sobre os custos dos fornecedores de TI, ampliando o efetivo gerenciamento sobre os mesmos.
  Nesta etapa, serão realizadas as seguintes atividades principais:
  Listagem dos Fornecedores Críticos
  Associação entre os Fornecedores Críticos e os Serviços Críticos de TI (dependências)
  Levantamento dos SLAs, Contatos, Procedimentos de escalada, Modelo de Prestação de Contas, Indicadores, Datas de Renovação Contratual, entre outras informações relevantes de cada Fornecedor Crítico
  Estabelecimento de uma cadência de controle e prestação de contas mensal dos Fornecedores Críticos
  Elaboração de uma matriz de contatos para acionamento e escalonamento a ser utilizada pela equipe da Central de Serviços de TI
Até 31.Jan
Até 12.Fev