|  | Projeto Estabilidade Operacional Contax Reunião de Entendimentos #82 | Data 09/03/2016 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados |
| --- | --- |
| SD - Serviços Centralizados | Daniel Donaire |
|  | Roberto Muto |
| CSC - Gestão de Problemas | Stuart Faria |
| CSC - Gestão de Mudanças | Marilice de Oliveira |
| CSC - NOC | Dennys Bruno |
| CSC - Alto Impacto | Filipe Antunes |
| CSC - Service Desk | Lazaro Costa |
| TI Contax | Luis Marçal |
| Chacon Consultoria | Felipe Lima |

Objetivo

Realizar alinhamento entre as equipes visando afinar a classificação dos incidentes.

Ações Discutidas

No início da reunião observou-se o indicador referente ao mês de março: Num segundo momento foram analisados os incidentes de 08/03: Chamado; Cliente - Operação; Criado; Ação; Responsável; Classificação. CTXFORBM-364618; Oi - Retenção; 08/03/2016 00:25:24; Alinhar abertura, alterar para indevido e alinhar encerramento com Mauro Belvedere; Filipe Antunes; Não se aplica. CTXSPOLP-117396; Vivo - Vivo; 08/03/2016 07:29:48; Verificar reabertura; Filipe Antunes; Verificar. CTXNITSP-179802; Contax - Ger Planejamento Outbound; 08/03/2016 10:30:06; Alinhar monitoração dos servidores e solução de contorno; Dennys Bruno; Processo / Operacional / Carga. CTXNITSP-179842; Oi - Dealer; 08/03/2016 13:28:06; Alterar para muito alto e verificar monitoria; Lazaro Costa / Dennys Bruno; Software / URA / DNK. CTXBHZRP-217800; Oi - Oi Movél; 08/03/2016 14:32:24; Alinhar com Thiago Augusto e alinhar solução de contorno; Luis Marçal; Software / Gravadores / Nice. CTXSALPB-59644; Contax - Ger Planejamento Outbound; 08/03/2016 16:07:09; Alinhar encerramento com Celio Andrade e alinhar solução de contorno; Daniel Donaire; Processo / NIDE / Discador. CTXPOARB-103774; Contax - Ger Planejamento SAC; 08/03/2016 17:28:20; Alinhar abertura e verificar junto ao Flavio Miranda; Lazaro Costa; Software / Front Fácil. CTXRECSA-471122; Oi - Oi Movél; 08/03/2016 21:36:21; Validar impacto; Filipe Antunes; Verificar. Convidar Rafael Alves e Wagner Felix para próxima reunião devido a carga de mailing.