|  | Instrução de Trabalho Realizar esboço da solução Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2067/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06.001 Gestão de Demandas

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Esta instrução tem por objeto definir como validar o esboço da solução de TD para a demanda, incluindo o direcionamento para o funcionamento e execução de ações para o Fórum de Solução de TD – Yellow Pad que viabiliza um processo de tomada de decisão colegiada com a avaliação formal e direcionamento técnico de novas soluções.

O objetivo deste subprocesso é propiciar uma maior assertividade na definição de uma solução que corresponda aos objetivos de negócio e o alinhamento de expectativas de entrega de valor aos principais stakeholders;

3. SEGURANÇA

N/A

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Demanda registrada na ferramenta de gestão de demandas http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas

Calendário de reuniões do Yellow Pad

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/calendario.aspx

Template para apresentação da solução da demanda

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Templates

Arquivo: Forum Yellow Pad - Template_apresentacao_DemandaTD.pptx

5. DEFINIÇÕES

Capacidade - Uma habilidade que uma organização, pessoa ou sistema possui. As Capacidades são normalmente expressas geralmente, em alto-nível e requerem uma combinação de organização, pessoas, processos e tecnologia para alcançá-la.

Estimativa – Uma avaliação quantitativa da quantidade ou resultado provável. Aplicada a custos, recursos, esforço e durações do projeto é precedida de um modificador (de viabilidade).

MVP – Minimum Viable Product – resultado mínimo esperado de uma entrega para reconhecer sua geração de valor.

Requisito - Uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema, produto, serviço, resultado ou componente para satisfazer uma especificação ou outros documentos formalizados. Os requisitos incluem necessidades, desejos, expectativas quantificados e documentados do patrocinador e partes interessadas.

Sinergia - Conjunto de forças, Ideias e atividades agindo simultaneamente para um propósito.

Software selection – seleção de aplicativo computacional que atenda uma necessidade ou um conjunto de necessidades de um processo.

6. DESCRIÇÃO

Após a demanda priorizada no fórum de releases e capacidade de TD, o próximo passo deve ser a elaboração do esboço da solução de TD.

O responsável técnico pela demanda avalia as seguintes questões abaixo para classifica-la:

- Demanda requer nova solução ou estende sistema existente?

- Demanda está relacionada à qual processo N2 do Pace Layered (qual processo de negócio e tecnologia está relaciona a sua demanda)

- Existe a necessidade preliminar de integração com outros Sistemas?

- Demanda possui potencial de substituição de sistema legado

Caso a resposta a alguma questão acima seja sim, deve-se envolver a área de Arquitetura Corporativa de TD e inscrever a demanda para o fórum de Yellow Pad.

O líder técnico da demanda confirma no calendário da Governança a data do fórum de Yellow Pad para apresentação da demanda e solicita para Governança de TD a inscrição no próximo fórum por e-mail com o template de apresentação preenchido.

A área de Governança valida às inscrições e coordena o fórum para avaliação da demanda.

Obs.: Situações simples ou urgentes podem ser conduzidas pelo Yellow Pad Virtual que é análogo ao Yellow Pad, porém ocorre remotamente (via conferência), não segue a agenda fixa de Yellow Pad e é conduzido pelo responsável pela demanda que realiza o alinhamento com os demais envolvidos de Tecnologia.

A solução da demanda deve ser validada pela Arquitetura Corporativa de TD que direciona a estratégia do uso de recursos de tecnologia das soluções. O papel da arquitetura visa garantir que a tecnologia suporte as estratégias de negócio da empresa e o uso racional dos recursos tecnológicos.

A validação da demanda levará em consideração na apresentação do líder da demanda:

- Esboço da Solução

- Software Selection

- Plataformas e recursos envolvidos

- Interdependências

O propósito ser um fórum técnico de integração, constituído por representantes das áreas de TD envolvidas em projetos e novas demandas, que se reúnem periodicamente para avaliação técnica das novas demandas. Esse encontro viabiliza o Esboço da Solução de TD.

Este fórum propicia o alinhamento e a decisão compartilhada e agiliza a elaboração de proposta de solução para uma demanda através da:

- Análise dos requisitos da demanda e estratégia da solução;

- Alinhamento e recomendação da nova solução de TD para atendimento da demanda;

- Análise inicial de sinergias entre as demandas e projetos existentes;

- Proposição de estimativas para apresentação da ideia (P0);

- Mapeamento de interdependências e plataformas envolvidas.

Participam deste fórum os representantes dos times de Arquitetura, Infraestrutura, Plataformas de Aplicação, Governança de TD, Segurança da Informação e GRP quando necessário.

O líder técnico apresenta a demanda no fórum com intuito de validar a solução de TD.

As áreas de arquitetura, infraestrutura, aplicações e segurança da informação validam a solução definida.

Após a decisão em colegiado a Governança de TD consolida os resultados, comunica aos envolvidos e publica a Ata de reunião no Sharepoint.

7. RESULTADO ESPERADO

- Definição da solução técnica da demanda aprovada no Yellow Pad

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Template de apresentação de Yellow Pad.

<http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Templates>

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata de Reunião Yellow Pad / Yellow Pad Virtual | GTD.06.001 Gestão de Demandas | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | <http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas>> e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD/YELLOW PAD TD | Permanente | Backup | Manter |
| Template de Apresentação no fórum Yellow Pad | GTD.06.001 Gestão de Demandas | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Templates | Permanente | Backup | Manter |