|  | Procedimento Gestão de Demandas Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0887/REV.[Versão Aprovada]

1. REFERÊNCIA

GTD.06.002 – Gestão de Demandas

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Estabelecer um procedimento para a gestão de demandas aos serviços de TD que estabelece a elaboração colaborativa do alinhamento dos benefícios e definição da solução técnica para uma nova demanda de TD, contemplando a visão  e gestão da capacidade de execução e colabora para a otimização da distribuição dos recursos de TD ao longo do tempo nos projetos.

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD.06.003 (Gestão de Portfólio) --> Status da carteira atualizado

GTD.01.001 (Consultoria de Tecnologia Digital) --> Demanda validada

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.01.001 (Consultoria de Tecnologia Digital) --> Demanda não priorizada

GTD.06.003 (Gestão de Portfólio) --> Informações atualizadas da Demanda

GTD.06.002 (Gestão de Entregas) --> Informações atualizadas da Demanda

GTD.03.001 (Desenho da solução) --> Informações atualizadas da Demanda

5. DEFINIÇÕES

Demanda: Solicitação formalizada de nova solução, serviço ou uma melhoria, realizada por um parceiro de negócio ou de Tecnologia Digital.

Requisito: Definição de uma característica, atributo, habilidade ou qualidade que um sistema (ou qualquer um de seus módulos e sub-rotinas) deve necessariamente prover para ser útil a seus usuários.

6. DESCRIÇÃO

6.1. Realizar classificação e priorização das demandas

Garantir a adequada priorização para execução com qualidade, alocação de recursos necessários de TD considerando os benefícios, sinergia e interdependências de recursos de TD entre as demandas.

- Demanda priorizada e estimativa de entrega -> Ir para o passo 6.2

- Demanda não priorizada -> Enviar para o processo Consultoria de Tecnologia Digital

Responsáveis: Governança e GRPs

6.2. Realizar esboço da solução

O esboço da solução é o desenho técnico que apresenta de forma visual os requisitos funcionais e não funcionais, tecnologia usada, processos impactados e as integrações necessárias.

Responsáveis: Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais.

6.3. Verificar esboço da solução e classificação da demanda

Propiciar uma maior assertividade na definição de uma solução que corresponda aos objetivos de negócio e o alinhamento de expectativas de entrega de valor aos principais stakeholders.

- Esboço da solução e classificação da demanda ok -> Ir para o passo 6.5

- Esboço da solução e classificação da demanda não ok -> Ir para o passo 6.4

Responsáveis: Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais.

6.4. Aprovar a solução da demanda no fórum Yellow Pad

Levar a solução ao fórum Yellow Pad para aprovação.

Responsáveis: Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais.

6.5. Atualizar informações e status da demanda

Atualizar as informações das demandas de TD no Sharepoint de Demandas conforme o ciclo de vida da demanda.

- Informações atualizadas da Demanda -> Fim do processo: Gestão de Portfólio de TD, Gestão de Entregas e Desenho da solução.

Responsáveis: Aplicações, Infraestrutura, Arquitetura, Operações Internacionais.

7. INDICADORES

Capacidade de execução de TD com Mapa de Pontos das demandas

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IT-2033 Realizar classificação e priorização das demandas

IT-2067 Verificar esboço da solução e classificação da demanda

IT-2164 Atualizar informações e status da demanda

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS RELACIONADOS

N/A