|  | Procedimento Transição Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

PR-0903/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD-04.004 Transição

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Estabelecer um procedimento para a transição dos serviços para a gestão do Manter e finalizar o projeto.

3. ENTRADAS DO PROCESSO

GTD.06.002 Gestão de Entregas -> Cronograma das releases atualizado

GTD.05.002 Gestão de Problemas -> Registro de problema fechado

GTD.04.003 Suporte Pós Implantação -> Indicadores OK

GTD.06.003 Gestão de Portfólio -> P3 não aprovado

4. SAÍDAS DO PROCESSO

GTD.03.005 Execução -> Documento com pendências identificadas

GTD.08.002 Estabelecimento de Parcerias -> Necessidade de transacionar contratos identificada

GRH Gestão de Pessoas -> Necessidade de realocar recursos identificada

GTD.05.001 Gestão de Eventos -> Necessidade de monitoração proativa

FIN Gestão de Finanças -> Necessidade de finalizar pagamentos identificada

SUP Compra de indiretos -> Necessidade de ativação do imobilizado identificada

5. DEFINIÇÕES

T2R – Transition to Run – Transição da gestão dos serviços de suporte da equipe do projeto para a equipe do Manter.

6. DESCRIÇÃO

6.1 Avaliar resultados de ações do tratamento de causa raiz

Objetivo: Registro dos problemas na ferramenta de ITSM e  resultados satisfatórios para solução da causa raiz.

Ações de tratamento de causa raiz ok -> Ir para o passo 6.2

Ações de tratamento de causa raiz não ok -> Ir para o processo de Execução

Responsáveis: Infraestrutura

6.2 Avaliar cumprimento do check list

Objetivo: averiguar se os pontos necessários a transição foram satisfeitos

Check list ok -> Ir para o passo 6.4

Check list não ok -> Ir para o passo 6.3

Responsáveis: Infraestrutura

6.3 Emitir documento com pendências identificadas

Objetivo: elaborar documento de pendências do projeto, incluindo pontos do checklist que não foram atendidos.

Documentos com pendências identificadas -> Ir para o processo de Execução e executar a atividade 6.4

Responsáveis: Infraestrutura

6.4 Transicionar para sustentação

Objetivo: realizar a transição da gestão dos serviços de suporte da equipe do projeto para a equipe do Manter.

T2R ok -> Ir para o passo 6.5

T2R não ok -> Ir para o passo 6.2

Responsável: Infraestrutura

6.5 Elaborar P3

Objetivo: elaborar apresentação dos resultados do projeto de acordo com diretrizes P3 do MNGP

P3 elaborado -> Ir para o processo Gestão de Portfólio

P3 aprovado -> Ir para o passo 6.6

P3 não aprovado -> Executar novamente a atividade de elaborar P3

Responsável: Infraestrutura

6.6 Realizar encerramento

Objetivo: Certificar-se que todas atividades do projeto foram finalizadas .

Responsável: Infraestrutura

7. INDICADORES

Aderência Processo T2R

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

N/A

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS RELACIONADOS

N/A