|  | Gerenciamento da Rotina | Data 27/01/2017 |
| --- | --- | --- |

| Área | Convocados | Presença (S/N) |
| --- | --- | --- |
| Coordenador de Operações de TI | Nei Henckes | Ausente |
| Analistas de Operações de TI | Adolfo Nunes | Ausente |
|  | André Morais | Presente |
|  | Bruno Serpeloni | Ausente |
|  | Jonathas Souza | Ausente |
|  | Luis Savioli | Ausente |
|  | Raul Ferreira | Ausente (Férias) |
|  | Raul Souza | Presente |
|  | Sandra Predolim | Presente |
| CHACON Consultoria | André Santos | Presente |
|  | Felipe Lima | Presente |

Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do backlog.

Ações Discutidas

A atualização do sistema para apresentação de indicadores ocorreu às 11:20. Em seguida realizou-se a leitura e comentários com as pendências da última reunião. Após verificação do cumprimento de todas teve início a reunião com a equipe de Operações de TI onde observou-se: - Os chamados NGC-2355, CSM-2278, CSM-2263, NGC-2361, NGC-2373 poderão ser encerrados em 27/01.

| Pendências |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Verificar o projeto ofensor dos chamados CSM-2221, CSM-2249, CSM-2255, CSM-2196, CSM-2198, NGC-2279. | Adolfo Nunes, Jonathas Souza e Raul Souza | 26/01/17 27/01/17 |

| Próximos passos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data |
| Acrescentar ao e-mail automático a observação: que as respostas de todos os chamados devem ser realizadas via ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 A definir |
| Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira. | Jorge Maluf e Nei Henckes | 18/11/16 25/11/16 A definir |