# O Processo de Desenvolvimento de Software

## Objetivos

- Contextualizar Análise e Projeto de software dentro de uma metodologia de desenvolvimento (um processo de desenvolvimento de software)

## Um processo de desenvolvimento de software

- Uma linguagem de modelagem não é suficiente

- Precisamos também de um processo de desenvolvimento

  - Linguagem de modelagem + processo de desenvolvimento = método (ou metodologia) de desenvolvimento

- O que é um processo de desenvolvimento?

  - Define quem faz o que, quando e como, para atingir um certo alvo

- Veremos os detalhes de processos concretos em outras disciplinas

  - Aqui, só uma introdução

- As grandes fases de qualquer processo de desenvolvimento

  - Planejamento e elaboração

    - Planejamento, definição de requisitos, construção de protótipos (opcional)

  - Construção do sistema (inclui codificação e testes)

  - Implantação (colocar em produção, treinar usuários, ...)

## A Fase de Planejamento e Elaboração

- Criar relatório inicial de investigação (para construir o business case)

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais

- Construir glossário (ao longo da fase)

- Definir modelo conceitual inicial (análise inicial)

- Projetar arquitetura

- Priorizar a funcionalidade e distribuí-la entre as iterações

### Detalhes sobre o levantamento de requisitos

- Requisitos são "cortes" no espaço de solução

- Entendimento do que o usuário quer

- O resultado é uma promessa para o cliente

- Não só requisitos funcionais, mas também:

  - Facilidade de uso necessária

  - Quem utilizará o produto

  - Hardware e software alvo para o produto

  - Qualidade/robustez

  - Desempenho

  - Segurança

  - Compatibilidade com outros produtos/versões e necessidades de migração

  - Necessidades de internacionalização do produto

  - Suporte

  - Preço da solução

  - Documentação necessária

  - Uso de padrões

  - Aspectos legais

  - Integração com outros produtos

  - Packaging

  - etc.

- Não se fala "como" as coisas serão feitas

- "Use cases" descrevem cenários de funcionalidade desejada

  - Também chamados de "User Stories", pois é o usuário que decide o que deve ser feito

## Detalhes sobre a fase de Construção

- Hoje, é considerado errado ter um processo que gere um "big bang!"

  - Não se deve ter o software inteiro funcionando por inteiro no primeiro release

  - O risco é grande demais!

- Um processo de desenvolvimento deve ser:

  - Iterativo (ter várias iterações no tempo)

  - Incremental (gerar novas versões incrementadas a cada release)

  - Uma iteração dura entre 2 semanas e 2 meses

- Motivos:

  - Sempre tem algo para entregar para o cliente apressado (a última iteração)

  - Os requisitos mudam com tempo e um processo iterativo mantém freqüentes contatos com o cliente o que ajuda a manter os requisitos sincronizados

  - Altamente motivador para a equipe de desenvolvimento (e o cliente) ver o software funcionando cedo

  - Para evitar isso:

- O que é feito a cada iteração?

  - Análise (refinamento de requisitos, refinamento do modelo conceitual)

  - Projeto (refinamento do projeto arquitetural, projeto de baixo nível)

  - Implementação (codificação e testes)

  - Transição para produto (documentação, instalação, ...)

### Detalhes sobre a análise

- A análise gera um modelo para entender o domínio do problema

- Análise também trata em alto nível de como uma solução possível pode ser montada para atender aos requisitos

  - Acaba gerando uma especificação, mas sempre do ponto de vista do usuário e tratando apenas do domínio do problema

- Não trata de detalhes de implementação

- Objetos tratados são sempre do domínio do problema (business objects)

- Muitos diagramas UML podem ser usados

  - O modelo é para o cliente e não para o programador

- Atividades típicas durante a análise

- Refinar use cases

- Refinar modelo conceitual

- Refinar glossário

- Definir diagramas de seqüência (opcional)

- Definir contratos de operação (opcional)

- Definir diagramas de estado (opcional)

### Detalhes sobre o projeto (design)

- O projeto é uma extensão do modelo de análise visando sua implementação num computador

- Novos objetos aparecem, mas não são do domínio do problema

- O resultado é para o programador ver, não o cliente

- Objetos da análise são (geralmente) mantidos e são embutidos numa infra-estrutura técnica

  - As classes técnicas ajudam os business objects a:

    - Serem persistentes

    - Se comunicarem

    - Se apresentarem na interface do usuário

    - Terem desempenho aceitável (usando caches ou threads, por exemplo)

- As atividades de projeto incluem:

  - Fase de refinamento da arquitetura (high-level design)

    - Definição de pacotes (módulos), interfaces entre pacotes

    - Decisão sobre uso/criação de bibliotecas e/ou componentes

    - Falaremos disso em detalhes adiante

  - Fase de projeto detalhado (low-level design)

    - Atribuição de responsabilidades entre os objetos

    - Construção de diagramas de classes

      - Pode incluir documentação javadoc (ideal)

    - Construção de diagramas de interação (opcional)

    - Levantamento de necessidades de concorrência

    - Considerações de tratamento de falhas

    - Detalhamento do formato de saída (interface com usuário, relatórios, transações enviadas para outros sistemas, ...)

    - Definição do esquema do BD

    - Mapeamento de objetos para tabelas se o BD for relacional

  - Advertência: se você usar Test-Driven Development, então o design é feito bolando testes e escrevendo o software ao mesmo tempo

    - Neste caso, fazer diagramas ou Javadoc antes de codificar não funciona

### Detalhes sobre a implementação

- Escrita do código

- Relativamente simples se o projeto tiver sido bem feito

- Programadores devem normalmente seguir regras de codificação da empresa

- Atividades incluem code reviews

- Não se deve chegar a esta fase cedo demais!

  - Mais cedo você agarra o teclado, mais vai demorar a terminar!

- Poucos novos diagramas nesta fase

### Detalhes sobre os testes

- Inclui várias fases de testes

- Testes feitos pelo próprio programador durante a programação

  - Unit test: teste de classes individuais (ou de grupos de classes relacionadas)

  - Functional test: teste de funções inteiras (item de menu, p. ex.)

  - Component test: teste de componentes inteiros (exe, dll, ...) sem (ou com pouco) scaffolding

- Testes feitos por equipes independentes de teste

  - System test: testa a integração entre todos os componentes do produto

  - Alpha test: teste de produto inteiro dentro de casa

  - Beta test: teste de produto inteiro fora de casa