|  | Instrução de Trabalho Validar conformidade e QA da metodologia Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2071/REV.2.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06.003 Gestão de Portfólio

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

O objetivo desta etapa é estabelecer os critérios de análise de qualidade e aderência dos projetos e evolutivas aos processos de TD e a MNGP.

Para obter a analise o foco deste processo é:

- Verificar se os projetos estão sendo desenvolvidos de acordo com a metodologia definida;

- Verificar se os artefatos criados estão todos de acordo com o padrão definido pela metodologia;

- Identificar melhorias no processo.

3. SEGURANÇA

N/A

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Check-list de transição para manter com evidencias

http://equipes.natura.net/vptd/processos/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/GTD-04.aspx

Health Check preenchido

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Templates

Arquivo: Template de Health Check de Projetos 2014 vGTD06.xls

Business Case aprovado em P1

P1 aprovado em CAD

Último Status Report executivo

Repositório de documentos do projeto

MNGP – Metodologia Natura de Gestão de Projetos

http://times.natura.net/vpds/sistemasdegestao/epc/SitePages/Inicio.aspx

5. DEFINIÇÕES

TD – Tecnologia Digital

MNGP – Metodologia Natura de Gestão de Projetos

Health check – Processo de validação da conformidade dos processos e artefatos de TD

Q.A. – Processo que garante a qualidade dos processos e artefatos

6. DESCRIÇÃO

O health Check é realizado pela Governança de TD em conjunto com o líder do projeto ou evolutiva para validação dos resultados conforme planejado, a nota de gestão com a aderência aos processos de TD e elaboração da apresentação dos benefícios (P3).

Para realizar esta conferência o líder do projeto com o PMO solicita a Governança uma reunião para validação do health Check.

O foco da análise da governança é validar:

- Aderência a metodologia dos processos de TD

- Qualidade dos documentos

- Qualidade em Gestão ref. MNGP

- Resultado dos Benefícios

| N° do Passo | Responsável | O Que Fazer | Como Fazer | Ação em Caso de Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Governança de TD | Agendar Health Check do Projeto de TD | Enviar convite para reunião de Health Check ao líder do projeto ou responsável técnico. Junto com o convite será enviada um roteiro com a lista de artefatos para validação. O convite deve ser enviado pelo menos 1 semana antes da data da reunião. | - |
| 2 | Líder de TD do Projeto | Validar previamente a documentação | Validar os documentos no site do projeto após o convite da reunião do Health Check. | - |
| 3 | Governança de TD | Aplicar Check-list de health check | Aplicar questionário de Health Check Mensurar a nota do Health Check para o Líder do Projeto ou Responsável Técnico. |  |
| 4 | Líder de TD do Projeto | Confirmar nota do health check | Confirmar os artefatos e mitigar pendências para a apresentação do P3 do projeto com a nota do health Check aferida pela Governança de TD. |  |
| 5 | Governança de TD | Consolidar métricas de Health Check | Validar a nota de health Check de TD para compor o indicador de P3 | - |

A Governança evidencia junto ao líder técnico do projeto o Check-list do Health Check para compor a nota de gestão do projeto e validar a apresentação de P3 para ser submetida em fórum competente conforme abaixo:

No momento de health check é solicitada a evidência de todo artefato conforme planilha acima. Evidência entregue, obtém-se nota 10 e evidência não entregue, obtém-se nota 0. A nota final se da com a media de notas pontuadas.

Para evidencias mapeadas como n/a deve-se ter uma justificativa confirmada com a Governança de TD.

O líder do projeto submete o P3 para fórum competente para aprovação dos resultados e benefícios e comunica o resultado para Governança de TD.

7. RESULTADO ESPERADO

Nota de aderência a metodologia

Controle Health Check atualizado

Check-list de transição para manter validado

8. DOCUMENTOS CITADOS

MNGP – Metodologia  Natura de Gestão de  Projetos. Disponivel no Sharepoint:

http://times.natura.net/vpds/sistemasdegestao/epc/SitePages/Inicio.aspx

9. ANEXOS

Template – Health Check TD

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Health Check do Projeto | GTD.06.003 Gestão de Portfólio | Governança de TD | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Gestão da Carteira de TD/HEALTHCHECK E P3 | Permanente | Backup | Manter |