|  | Procedimento Gestão de Mudanças Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

[Código]/REV.[Versão Aprovada]

- REFERÊNCIA

GTD-05.Gestão de Serviços

GTD-05.003.Gestão de Mudanças

- OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo esclarecer as atividades e responsabilidades pertinentes à uma solicitação de mudança em todo seu ciclo de vida (criação, liberação, aprovação, execução, finalização e encerramento), potencializando a aderência ao processo de Gestão de Mudanças.

- ENTRADAS DO PROCESSO

| GTD.05.001 (Gestão de Evento) | - Chamado Tratado |
| --- | --- |
| GTD.05.002 (Gestão de problemas) | - Solução do RCA |
| GTD.04.001 (Preparação para implantação) | - Plano Validado (GO) |
| GTD.05.004 (Gestão da Operação) | - Necessidade de aprovação |
| GTD.04.002 (Gestão da implantação) | - Artefato de Gestao de Mudança |

- SAÍDAS DO PROCESSO

| Mudança Finalizada | - GTD.05.001 (Gestão de Evento) |
| --- | --- |
| Mudança Finalizada | - GTD.05.002 (Gestão de problemas) |
| Mudança Finalizada | - GTD.04.001 (Preparação para implantação) |
| Mudança Finalizada | - GTD.05.004 (Gestão da Operação) |
| Mudança Finalizada | - GTD.04.002 (Gestão da implantação) |

- DEFINIÇÕES

| GMUD: | Gestão de Mudanças |
| --- | --- |
| SM: | Solicitação de Mudança |

- DESCRIÇÃO

  - Criação de uma nova SM

Para criar uma nova SM, é necessário utilizar a aplicação de Gestão de Mudanças, disponível em http://gmud.natura.net, onde disponibiliza a opção “Clique aqui para acessar o sistema”, onde oferecerá os recursos para gerenciar o ciclo de vida da SM com os seguintes Dados Gerais:

    - Título

Deve explicitar de forma clara e objetiva o que a SM promoverá no ambiente de TD.

    - SMs informativas: Devem conter a expressão “Informativa” no início do título. Ex.: “Informativa - <Título>”;

    - SMs a executar na Parada Programada: Devem conter a expressão “Parada Programada” no início do título. Ex.: “Parada Programada - <Título>”;

    - SMs referente a alteração de acordo de nível de serviço: Devem seguir o padrão “[Acordo Nível Serviço de TI] – Sistema xxxxxxxx – GRP xxxxxxx”.

    - Origem e ID Origem (SE, incidente, problem ou descrição da demanda)

Estes campos indicam qual o propósito/o que originou a mudança e o número de referência desta origem. Veja a relação na tabela abaixo:

| Origem | Descrição | O que deve conter no campo "ID Origem (SE, incidente, problem ou descrição da demanda)" |
| --- | --- | --- |
| Ajuste Diário Estoque | Indica as SMs para a correção do estoque da aplicação Telemarketing. SMs desta origem são rotineiras. | Número da Interaction (N-SD00000) ou incidente (N-IM00000) |
| Atualização de Conteúdo Hotsite | Atualização do conteúdo dos sites Natura. SMs desta origem são rotineiras | Não há um "ID" específico para esta origem. Pode ser preenchido como "N/A" |
| Evolutiva | Origem para indicar mudanças relacionadas às Evolutivas/melhorias de sistemas (Opção utilizada somente pela área de sistemas). | Número da SE Ex.: SE1234 (São 4 dígitos - o SE é o prefixo dos números das evolutivas que são cadastradas na base de evolutivas da Natura Ou 3 dígitos, caso seja uma evolutiva da Operação Internacional) Obs.: Esta origem não pode ser selecionada caso a Área seja “Infraestrutura” |
| Incidente | Incidente (Exceto aqueles categorizados no SM7 como “Requisição de Serviços”) (situação reativa) ou um evento em iminência de indisponibilizar um sistema ou infraestrutura do ambiente produtivo (situação pró-ativa). | Número da Interaction (N-SD00000) ou incidente (N-IM00000) |
| Informativa | Mudanças em que há um incidente que necessita de uma ação imediata para restabelecer os serviços, e não houve tempo hábil para abrir uma SM para seguir o time line definido. | Número da Interaction (N-SD00000) ou incidente (N-IM00000) ou descrição do motivo pelo qual é uma SM informativa |
| Manutenção de Infraestrutura | Manutenções a serem realizadas na infraestrutura do ambiente produtivo. (Opção utilizada somente pela área de infraestrutura. | Não há um "ID" específico para esta origem. Pode ser preenchido como "N/A" |
| Problema | Mudanças que visam implantar a correção definitiva de um problema, identificado no processo de gestão de problemas | ID do Problem (Número do RCA, número do “N-PM” ou número do PRB/PM) |
| Projeto | Mudanças relacionadas a projetos | Este campo não é habilitado para a origem Projetos, o sistema o substitui pelo campo "Nome do Projeto", onde é obrigatório para o solicitante selecionar o projeto ao qual a SM se refere. |
| Requisição de Serviços | Solicitações de serviços (infra ou sistema) feitas por usuários que têm um SLA curto de atendimento, chamados categorizados como “Requisição de Serviços”. | Número da identificação da requisição, seja Interaction (N-SD00000) ou incidente (N-IM00000), número de identificação de monitoramento ou a descrição da demanda de melhoria, consultoria técnica ou serviço solicitado. |

    - Tipo de Mudança

Cada origem está associada com um tipo de mudança permitido.

O próprio sistema já “filtrará” os tipos de mudança permitidos. Portanto, dependendo da origem que for escolhida, o sistema vai apresentar opções já pré-determinadas de tipos de mudança.

Rotineira: É uma mudança pré-definida e pré-autorizada (não há necessidade de aprovadores). Este tipo de mudança é executada exclusivamente pela equipe de 1º nível (Produção) devido à baixa complexidade.

Planejada: Mudanças planejadas atendem correções de incidentes, manutenções preventivas ou periódicas, implantação de projetos, etc.

As SMs planejadas devem estar com o status “Aprovação Responsável” até a sexta-feira (Possibilidade de extensão até o domingo, para aqueles que trabalham de fim de semana).

Não Planejada: Mudanças que tenham como origem da solicitação projetos, solicitações de evolução, correção de problemas, chamados abertos na CATI que tenham sido categorizados como “Requisição de Serviços”, entre outras demandas e que devido a uma eventualidade ou solicitação do negócio, não puderam ter seu planejamento previamente feito seguindo as premissas do processo.

Emergencial: Mudança na qual o propósito é a correção de um incidente (exceto os chamados categorizados como “Requisição de Serviços”, que devem ser abertos através de uma SM Não Planejada).

As SMs emergenciais devem ter vinculadas a elas o número do incidente registrado/reportado.

    - Área

Informar qual a área (Sistemas/Infraestrutura) que está demandando a solicitação de mudanças (área da qual o solicitante faz parte).

    - Impacto / Risco

Na tabela de Impacto/Risco, necessário responder as questões de acordo com a SM que está sendo aberta, para que o sistema possa calcular o Impacto/Risco que aquela SM irá gerar.

Atenção para os seguintes itens:

| Gera Indisponibilidade? | Essa questão é de extrema importância, e deve ser preenchida corretamente. |
| --- | --- |
| Horário de Execução: | Para este item, é necessário atentar-se, pois deve ser preenchido de acordo com o horário e data de execução que a SM será executada. Vale ressaltar que as respostas devem ser baseadas no cenário mais crítico. Exemplo: Se a SM tem início no horário comercial, porém irá finalizar depois das 18h, devemos considerar como "Dia útil, horário comercial", já que o cenário é mais crítico quando parte da SM será executada durante o horário comercial. |
| Plano de retorno: | Informar se o Plano de Retorno se aplica ou não para a SM em questão, e se houver Plano de Retorno, informar se foi testado ou não. |
| Planos de Teste: | Informar se os testes foram feitos no ambiente de homologação. |

    - Justificativa

As SMs devem conter neste campo, de forma explícita:

    - SMs Não Planejadas ou Emergenciais: devem explicar por qual motivo ela não pôde aguardar o prazo de uma SM planejada;

    - SMs que sejam complementar ou correção de uma outra SM:  Incluir também esta informação ressaltando o número da SM sendo complementada/corrigida;

    - SMs Informativas: informar a data e a hora (de início e fim) em que efetivamente foi realizada, quem fez a solicitação da demanda (GRP ou Plataformas DA ou GSA DA) e quem aprovou sua execução (STP ou GOC) e abertura posteriormente como informativa, e por qual motivo não foi aberta a SM antes da execução;

    - SMs submetidas com itens de configuração alternativo por o item estar bloqueado por outra SM: Informar também o número da SM que esta bloqueando e qual o item correto da SM, informar com quem foi alinhado (nominal a pessoa do alinhamento) que o item poderia ser usado simultaneamente.

    - Tarefas

É o resumo/atividade mais importante que será realizada na SM. Atenção às SMs que tem entre suas atividades o transporte de request SAP, pois elas devem estar com a tarefa "SAP - Transporte de Request para ambiente de produção".

"Número da Request": Este campo é apresentado quando a tarefa escolhida é a "SAP - Transporte de Request para ambiente de produção". Todas as requests que constam para ser transportadas na SM (Checar o plano de execução) devem estar descritas neste campo.

É disponibilizado o export das tarefas (itens) disponíveis neste campo na pasta “Procedimentos”, do site http://gmud.natura.net, no arquivo “Tarefas – Sistema GMUD”, para facilitar a busca para identificar qual tarefa mais se adequa à situação para selecionar na SM.

    - Itens

Selecionar o item ou os itens que serão utilizados ou modificados na execução da SM, sendo que todos os que fizerem parte da execução da SM devem constar neste campo.

Nota: Caso não seja identificado na lista de Itens o CI necessário, deve ser feita uma solicitação de cadastro pelo formulário que se encontra no site http://gmud.natura.net, na área de Formulários de Solicitação no canto esquerdo, no link “Cadastro de Itens de Configuração (ICs)” e após a confirmação de inclusão no sistema do item cadastrado, ser selecionado na SM.

    - Dados da Execução

O plano de execução é composto pelo detalhamento das atividades de execução da SM, testes da efetividade da mudança e plano de retorno, de forma estruturada, clara e objetiva.

    - Etapas da Execução

A seguir descrevemos o que espera-se de cada etapa da execução:

    - Execução: É muito importante que o planejamento esteja descrito no plano de execução da SM de forma clara e objetiva, com todas as atividades bem descritas e seus respectivos executores, de modo que não exista qualquer subjetividade que confunda o aprovador;

    - Teste: O teste que será feito (e como ele será feito/qual o resultado esperado) para validar e garantir que a mudança foi executada conforme planejado deve estar claramente descrito, e de forma objetiva;

    - Retorno: Atividades que serão feitas para voltar à mudança ao estado inicial caso a implantação tenha apresentado algum problema. O plano de retorno deve conter as seguintes informações:

  - Procedimentos e responsabilidades para abortar e recuperar o ambiente na ocorrência de implantações de mudança mal sucedidas e/ou de eventos inesperados;

  - Sinalizar quais profissionais deverão ser acionados em caso de incidentes que demandem a reversão do processo realizado;

  - Sinalizar quais os checkpoints a serem realizados de forma a assegurar que a reversão realizada foi concluída com êxito;

Abordagem alternativa nos casos em que a mudança seja irreversível depois de implantada:

    - Para as SMs de transporte de request SAP, em que não há plano de retorno, seguem as frases padrões a serem incluídas:

    - Transporte de Request que visa implantação de nova funcionalidade:

    - “Não há plano de retorno. As alterações efetuadas no ambiente produtivo, por se tratarem de nova funcionalidade, não têm impacto para o usuário final. O ambiente original se mantém inalterado. Será feita uma análise do problema e construída uma nova request que será transportada em outra SM, de forma que a solicitação seja atendida conforme o planejado"

    - Transporte de Request que visa correção de problemas, alteração de objetos já existentes:

    - “Para este tipo de alteração no SAP, não se aplica plano de retorno de request. Se eventualmente a correção não surtir efeito, será feita uma análise do problema e na sequência será desenvolvida outra request para ser transportada em outra SM e corrigir o problema";

    - Para as SMs Informativas, informar qual o plano de retorno que seria utilizado caso fosse necessário, e informar na observação também se foi necessário ou não utilizá-lo.

Nota: O plano de execução indica o roteiro das atividades a serem seguidas pelos executores, por isto deve ser preenchido de forma clara. Para todas as etapas, é necessário preencher os itens conforme abaixo:

    - Data de Início e Término que será executada a atividade;

    - Atividade que será realizada. Exemplo: Transporte de Request;

    - Em Observações, informar o processo que será feito na atividade. Obs.: Para atividades de transporte de request, informar o nome das requests a serem transportadas. Caso seja necessário seguir uma ordem específica de transporte, informar qual a ordem.

    - Selecionar o Executor responsável por cada atividade;

Nota: Para SMs informativas, colocar o solicitante como executor da mudança, a data e hora do plano com data futura e na “Descrição da Execução”/”Observação”, colocar a atividade executada e o data/horário de início/fim que a mudança foi efetivamente executada, para cada uma das atividades descritas no plano. O início e fim devem ser baseados na duração da atividade.

    - Descrição

No item de descrição, é necessário informar um resumo das atividades que serão executadas na SM, de maneira clara e objetiva.

    - Aprovadores

Obrigatórios: Aprovadores definidos automaticamente pela ferramenta

Adicionais: Aprovadores que necessitem ser incluídos para a análise da solicitação de mudança

Abaixo constam todos os cenários que possuem aprovadores necessários (Ao clicar no nome do cenário se é direcionado ao ponto do documento com a descrição dos aprovadores). Ressaltamos que são casos “E”, ou seja, os aprovadores são acumulativos, para todos os cenários abaixo que a SM se aplica, todos os respectivos aprovadores de cada um dos cenários devem ser incluídos.

Atenção: Na página inicial do site da GMUD (http://gmud.natura.net), na sessão de avisos, são reportadas possíveis ausências/férias de aprovadores. Consultar a página inicial para verificar se algum dos aprovadores necessários para sua SM está ausente e caso sim, alterar o aprovador conforme orientação mencionada no aviso.

    - Anexos

    - SMs da área “Sistemas”

É necessário que os itens abaixo estejam em anexo:

  - Especificação Funcional

  - E-mail de aprovação da especificação funcional

  - Plano de Testes

  - Evidências de homologação

  - E-mail de aprovação/validação de homologação

Nota: Na ausência de um desses itens/caso não seja aplicável é necessário incluir uma justificativa para cada item. É importante que seja possível fazer toda a rastreabilidade dos artefatos com o escopo/SM.

    - Mudanças de SAP:

  - Transporte de Request: anexar o print de todas as requests que serão transportadas;

  - Alteração de Objeto criados em outros ambientes (Repair Task): Anexar no formulário o arquivo de alteração de objeto;

  - O formulário pode ser encontrado no site http://gmud.natura.net, na área de “Documentos de Suporte” em “Templates”, o nome do arquivo é “Alteração de objetos SAP”;

  - Alteração de tabela: Anexar no formulário o arquivo de alteração de tabela;

  - O formulário pode ser encontrado no site http://gmud.natura.net, na área de “Documentos de Suporte” em “Templates”, o nome do arquivo é “Alteração tabela SAP”;

    - Manutenção em Regras de Firewall:

Deve ter nos anexos o formulário de requisição.

O formulário pode ser encontrado no site http://gmud.natura.net, na área de “Documentos de Suporte” em “Templates”, o nome do arquivo é “Requisição de regra Firewall”.

    - Requisição de alteração de DNS:

Deve ter nos anexos o formulário de requisição.

O formulário pode ser encontrado no site http://gmud.natura.net, na área de “Documentos de Suporte” em “Templates”, o nome do arquivo é “Requisição de alteração no DNS”.

    - Acordo de Nível de Serviço:

Deve ter nos anexos o arquivo do nível de serviço de TI a ser publicado (já alterado).

O template pode ser encontrado no Portal CATI (http://cati.natura.net), na pasta “Arquivo Modelo – Acordo de Nível de Serviço TI”. O nome do arquivo template é ““Nome do Sistema – Acordo de Nível de Serviço de TI – mês 2011.xlsx””.

    - Mudanças em que haverá execução de script rodaora/rodasql:

Deve ter nos anexos o arquivo de todos os scripts mencionados no plano de execução da SM.

    - Criação/Alteração de Jobs:

Deve ter nos anexos a documentação de todos os Jobs criados/alterados na SM em questão.

    - Atualização de Documentação Técnica - OIs:

Incluir as documentações técnicas que foram atualizadas.

    - Salvar / Criar Solicitação

Ao clicar em Salvar, a SM ficará “Em Elaboração”, porém não gerará um número para a SM, para gerar o número da SM, é necessário clicar em “Criar Solicitação”.

Se os campos estiverem todos preenchidos corretamente, será gerado o número da solicitação e a SM irá para “Aprovação Responsável”. Uma SM em “Aprovação Responsável” pode ser editada novamente, porém ao editá-la, as aprovações já realizadas serão perdidas.

  - Finalização da SM

Logo após o término da execução da mudança no sistema é necessário finalizá-la. Para isto, basta no sistema da GMUD abrir a SM e clicar no botão.

Ao clicar neste botão, abrirá a tela com as perguntas referentes ao resultado da mudança:

    - “Objetivo foi atingido?”

Pergunta referente a se a atividade proposta que foi especificada na mudança foi executada.

Responder confirmando se a SM atingiu integralmente, parcialmente ou se não atingiu o objetivo.

    - “Dentro da janela acordada?”

Pergunta referente a se a execução respeitou a janela de período de execução proposta, considerando o início e fim da janela os horários indicados nos campos “Data Início Execução” e “Data Término Execução” da área de Dados da execução da SM.

Deve ser respondido como “Sim, a mudança ocorreu dentro da janela prevista.” se o término da execução for até a data de término da execução prevista no plano de execução.

Atenção: Esta resposta deve estar condizente com o horário preenchido no campo “Término da Execução” em relação à janela da SM.

    - “Plano de retorno (rollback) foi acionado?”

O plano de retorno é acionado apenas quando ocorre algum problema/ocorrência na SM que demanda que o ambiente seja retornado para o estado que estava antes da execução da SM.

Se for respondido que o plano de retorno foi acionado, é necessário que nas observações conste qual o problema que ocorreu e se o plano de retorno foi executado com sucesso ou não.

    - “Gerou incidente durante a execução?”

O campo deve ser preenchido como “Sim, houve incidente no ambiente.” caso tenha ocorrido algum problema durante a execução da SM que gerou uma ocorrência que demandou a abertura de um chamado para notificação/correção.

Se realmente foi aberto um incidente devido a algum problema/falha da execução da SM, é necessário explicar no campo observação o que ocorreu e incluir o número do incidente aberto.

    - “Anexo”

Na finalização da SM é necessário incluir no campo “Anexo” uma evidência (documento, print de tela etc.) que mostre que a SM foi executada (evidência de execução), ou demonstre que a SM teve o efeito esperado, em caso de não sucesso da SM, também há necessidade de ser evidenciada.

A ausência do anexo de evidência na finalização, se ocorrer, deve ser justificada no campo “Observações”, caso a evidência anexada não apresente claramente o resultado esperado (comparação com o resultado esperado indicado na etapa de teste ou resultado da etapa de execução necessária para o sucesso da SM) é necessário incluir no campo “Observações” uma breve explicação de como a evidência anexada comprova a execução e o sucesso (ou não) das atividades/objetivos SM.

Atenção: O sistema permite apenas a inclusão de apenas um arquivo na área de finalização. Caso as evidências a anexar sejam mais de um arquivo, compacta-los em um único arquivo (.zip, por exemplo) antes de anexar. Se ao editar as respostas de finalização da SM for selecionado um novo arquivo para anexar, ele irá substituir o arquivo anexado anteriormente, caso exista.

    - “Término da Execução”

Informar neste campo o horário real do término das atividades da SM. O horário informado neste campo em comparação com o horário proposto de janela para a SM deve estar condizente com a resposta dada a pergunta “Dentro da janela acordada?”.

- INDICADORES

<listar os indicadores do processo>

- DOCUMENTOS CITADOS

<citar todos os outros documentos aos quais o procedimento faz referência>

- ANEXOS

<caso seja necessário>

- REGISTROS RELACIONADOS

<preencha a tabela com as principais evidências geradas com a realização desse procedimento>

| Registro - Descrição | Processo/ Subprocesso | Área | Local Armazenamento(Cajamar, Itape,etc.) | Armazenamento (eletrônico ou físico) | Rastreabilidade | Período de Retenção | Proteção (backup, arquivo de aço, pasta suspensa) | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero da solicitação de mudanças | Gestão de mudanças | GPS | Gmud.natura.net | eletrônico | Numero da SM | 5 anos | De acordo com a politica de backup | n/a |