|  | Instrução de Trabalho Plano de Implementação do Projeto Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

GTD-04.002.IT02/REV.[Versão Aprovada]

- REFERÊNCIA

| Processo: | GTD-04 – Entrega de Serviços |
| --- | --- |
| Sub-processo: | GTD-04.002 – Gestão da Implantação |

2. OBJETIVO

Registrar a obrigatoriedade de submeter mudanças à GMUD

- Tornar mais eficaz a identificação dos serviços afetados por uma manutenção;

- Facilitar a aderência às obrigações legais (Auditoria);

- Melhorar a segurança do ambiente através do controle das versões dos ICs em uso..

3. SEGURANÇA

Esse processo prevê o uso das regras de sigilo de informação da Natura.

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Instrução de trabalho Gestão de Mudanças em TI

- Plano de implantação

- Evidência de testes funcionais

- Aceite funcional (e-mail de aprovação)

- Evidências de testes de performance

- Acesso à ferramenta de Gestão de Mudanças

5. DEFINIÇÕES

- GMUD = Gestão de Mudança

- MNGP = Metodologia Natura de Gerenciamento de Projeto

6. DESCRIÇÃO

Toda e qualquer manutenção/implantação em itens de configuração (IC) dos ambientes de TI, assim como execução de processos que resultem em alteração de dados em qualquer ambiente de produção são consideradas mudanças e devem ser registradas e documentadas via ferramenta definida pelo processo, com os respectivos aprovadores dependendo de seu escopo e de sua abrangência antes de sua execução.

A necessidade de uma mudança pode surgir de diversas origens, tais como: projetos, correção de incidente, correção de erros, adição de funcionalidade, alteração de regra de negócio, dentre outros.

| N° do Passo | Responsável | O Que Fazer | Como Fazer | Ação em Caso de Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitante da Mudança | Preencher o formulário de solicitação de mudanças, seguindo todos os passos definidos pelo processo |  |  |
| 2 | Solicitante da Mudança | Negociar indisponibilidade com eventuais usuários impactados |  |  |
| 3 | Solicitante da Mudança | Fazer o plano de execução; |  |  |
| 4 | Solicitante da Mudança | Garantir que a solicitação de mudança seja aprovada; |  |  |
| 5 | Solicitante da Mudança | Acompanhar a execução da mudança; |  |  |
| 6 | Solicitante da Mudança | Garantir que o resultado da mudança seja reportado no sistema |  |  |
| 7 | Executor | Testar a mudança em todo seu ciclo de vida, garantindo que os resultados de todas as atividades do plano tenham sido alcançados; |  |  |

7. RESULTADO ESPERADO

Manter as mudanças registradas em uma ferramenta seguindo as Instruções de Trabalho contidas no site da Gmud. Facilitando a análise do impacto e das tendências de mudanças e problemas;

8. DOCUMENTOS CITADOS

- Site da Gmud.

9. ANEXOS

10. REGISTROS

<preencha a tabela com as principais evidências geradas com a realização dessa instrução de trabalho, caso ainda não conste no PR associado>

| Registro - Descrição | Processo/ Subprocesso | Área | Local Armazenamento(Cajamar, Itape,etc.) | Armazenamento (eletrônico ou físico) | Rastreabilidade | Período de Retenção | Proteção (backup, arquivo de aço, pasta suspensa) | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entregade Serviço Gestão da Implantação | VPTD | Portal Sharepoint de TD | Eletrônico | Sim | 12 meses após o Go live do projeto | sim | online |