## Slide 1
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Gerência de Governança
VPTD
Junho 2015

## Slide 2
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Como a Natura entende a Melhoria Contínua
10%
Rotina
10%
Fire
Fighting
60%
Melhoria Contínua
(Empreender & Criar)
20%
Estratégia
10% Empreender
& Criar
50%
Fire Fighting
40%
Rotina
Visão
Melhoria Contínua está ralacionada à Criação de Valor e é obtida através de redução de desperdício e da consequente liberaçao de tempo para empreender, inovar e criar.

## Slide 3
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Contexto – Razão para um projeto
A TD busca uma transformação, com ganhos substanciais de sinergia entre suas áreas de competências.
A Tecnologia Digital da Natura busca desenvolver e manter práticas de atuação baseadas em processos, que proporcionem uma evolução permanente dos resultados de Governança e Gestão de Serviços de TI e sucessivas melhorias de eficiência e eficácia de seus profissionais, de modo a aumentar de forma gradual e sustentável a contribuição da Tecnologia Digital para a consecução dos objetivos da estratégia de negócios da Natura.
Evolução – e não revolução – é a tônica da transformação pretendida.
Não é sobre Tecnologia.
É sobre Negócios!

## Slide 4
Os maiores fatores inibidores (barreiras) para a adoção de modelo de processos baseados em boas práticas:
O Gartner realizou uma pesquisa com grandes empresas de TI nas Américas e Europa e nos centros Asiáticos que suportam operações de diferentes empresas ao redor do mundo (off-shore). Podemos fazer uma análise entre a TD e organizações externas com relação a adoção a processos.
Fonte: Gartner Research (129 companies)
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Podemos incluir mais alguns fatores que consideramos relevantes:
Ausência de propriedade e autoridade sobre os processos.
Falta de revisão periódica dos processos definidos.
Dificuldade para se manter disciplinado.
Hábitos, usos e costumes e a natural resistência às mudanças.
E você, como pode contribuir para superarmos estes obstáculos?
Queremos ouví-lo.

## Slide 5
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Leia as cores das palavras, não as palavras!
vermelho – azul – preto – amarelo – preto
vermelho – verde – cinza – azul – amarelo
laranja – roxo – roxo – branco – vermelho
verde – preto – verde – azul – vermelho
azul – amarelo – branco – vermelho – cinza
Tstee sua rnisêtecsia a mdunaças

## Slide 6
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
É difícil mudar?
Pessoas
Produtos
Parceiros
Processos

## Slide 7
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
“Fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes é insanidade!”
Albert Einstein
É possível melhorar sem mudar?

## Slide 8
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Algumas hipóteses...
Catálogo de Ofertas e Serviços
Eficácia dos controles de Mudanças
Gestão do Conhecimento
Demandas e Insumos para Projetos
Prazos SLA; OLA; UC.
Indicadores que suportam a Decisão
Tratamento de Incidentes e Requisições
Problemas e Root Cause Analysis

## Slide 9
Desafios do projeto
Avaliar a qualidade e a conformidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI da TD, abrangendo toda a dinâmica do framework Metrô, tanto para o Brasil quanto para as Operações Internacionais;
Identificar os GAP de conformidade, eventuais limitações dos processos e de suas ferramentas de automação, priorizando todas as oportunidades de melhorias;
Elaborar e executar Planos de Ação para suprimir os GAP e consolidar as melhorias, estabelecendo ciclos de melhoria orientados aos processos;
Identificar, analisar, compreender e eliminar atitudes e comportamentos não condizentes com os objetivos de gerenciamento da TD;
Implantar e executar práticas e controles para engajamento e responsabilização dos profissionais, estimulando a adesão às práticas de gerenciamento, a conformidade inegociável para com os processos definidos e o comprometimento com a qualidade dos serviços da TD;
Monitorar, medir e divulgar resultados, produzindo indicadores que favoreçam uma rápida, precisa e eficaz tomada de decisão.
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Avaliar a qualidade e a conformidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI da TD, abrangendo toda a dinâmica do framework Metrô, tanto para o Brasil quanto para as Operações Internacionais;
Identificar os GAP de conformidade, eventuais limitações dos processos e de suas ferramentas de automação, priorizando todas as oportunidades de melhorias;
Elaborar e executar Planos de Ação para suprimir os GAP e consolidar as melhorias, estabelecendo ciclos de melhoria orientados aos processos;
Identificar, analisar, compreender e eliminar atitudes e comportamentos não condizentes com os objetivos de gerenciamento da TD;
Implantar e executar práticas e controles para engajamento e responsabilização dos profissionais, estimulando a adesão às práticas de gerenciamento, a conformidade inegociável para com os processos definidos e o comprometimento com a qualidade dos serviços da TD;
Monitorar, medir e divulgar resultados, produzindo indicadores que favoreçam uma rápida, precisa e eficaz tomada de decisão.

## Slide 10
Abrangência do Projeto
Diagnóstico e Plano de Ação
Validação de hipóteses, baseadas em entrevistas, análise de evidências e observação da operação;
Análise sobre todos os processos e subprocessos do Metrô, conhecidos como GTDs;
Análise sobre as áreas de Governança, GRP, Diretoria de Aplicações, Diretoria de Infraestrutura e Diretoria SAP Global, Operação Internacional;
Análise de Riscos e GAP estruturais, processuais, ferramentais e intelectuais;
Elaboração de Plano de Ação (execução de quick-wins e planejamento de ações de curto e médio prazo);
Transferência de conhecimento, em eventos, palestras e workshops;
Implantação de conjunto de indicadores chave, para controle essencial das operações.
O principal resultado não é a avaliação, mas sim a transformação para melhoria contínua.
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD

## Slide 11
Relatório de Assessment, contendo lista de GAPs e Riscos
ê
ê
ê
Recomendações para os GAPs e Riscos, estabelecendo Prioridade + Prazos + Benefícios + Plano de Ação
ê
Estabelecimento de um processo para melhoria contínua
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Entregas Chave
Melhorias imediatas nas práticas e processos

## Slide 12
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Time do Projeto
Esforço necessário dos recursos |  | 
Quem? | min | máx
Recurso Chave | 4 horas | 8 horas
Recurso backup | N/A | N/A
Perfil dos recursos |  |  | 
Comprometimento com a causa |  |  | 
Influenciador de boas práticas |  |  | 
Disponibilidade para escrever e desafiar processos |  |  | 
Olhar isento de julgamento prévio |  |  | 
Imparcialidade |  |  | 
Orientação para processos |  |  | 
Paixão pela Natura |  |  | 
Expectativa do Recurso |  |  | 
Necessário ter disponibilidade para trabalhar nas demandas do projeto |  |  | 
Pessoas interessadas, comprometidas com o propósito |  |  | 

## Slide 13
Plano de Comunicação do Projeto
Comunicação é parte integrante do projeto e deverá ser realizada durante toda a sua execução. No entanto, são necessárias algumas comunicações pontuais, conforme abaixo:
Projeto Melhoria Contínua dos Serviços de TD
O que | Audiência | Quem comunica | Como | Quando
Awareness do Projeto | Toda TD | Agenor Leão | E-mail | Go-Live do projeto
Awareness do Projeto | Toda TD | Henrique Gherardi Júnior | Pessoalmente. Reunião TD (trimestral) | Agosto
Status Report | Steering Committee | GP – Marcus Marques | E-mail | Semanalmente
Buy-In | Analistas e Coordenadores TD | Marcus Marques / Adolpho Chacon | Workshop - Game | Go-Live do projeto
Status Report | Time do Projeto | Marcus Marques / Adolpho Chacon | Apresentação | Quinzenal

## Slide 14
Planejamento e Estratégia
Assessment
10 semanas
Gestão do Projeto
Plano de Ação
Workshop - Processo de Melhoria Contínua
09/Jun/2015
18/Ago/2015
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Riscos e GAPs
Quick-Wins!
Indicadores
Timeline do Projeto

## Slide 15
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Agenda de entrevistas
Escolha uma data!
e comunique-a ainda hoje a: MarcusMarques@natura.net

## Slide 16
Projeto
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Mas eu não tenho
nada com isso.
O FURO É DO SEU
LADO DO BARCO!
Me ajuda. Precisamos sair dessa
situação!

## Slide 17
Obrigado!
#pegaprasi
#tamojunto
#foconoresultado

## Slide 18
Team Leader
QA
Antonio Rodrigues -
Consultor externo
Project Manager Criação de plano de trabalho, controle e verificação de escopo e gestão do progresso e entrega do projeto
Marcus Marques – Natura
Adolpho Chacon - Consultoria
Sponsors
Agenor Leão
Henrique Gherardi Júnior
D. Aplicação
Gilson Manfio
Sílvio Almeida
Thalita Begliomini
Fernanda Cipriano
Eduardo Mascára
Solange Dias
Governança
Carlos Kida
Luciano Abrantes
Weslley Figueiredo
Time Chacon
Sergio Bertasi
Felipe Lima
SAP Global
Daniel Mathias
Steering Committee
Responsáveis por aprovar o projeto e /ou modificações de escopo, de acordo com as demandas. Responsáveis por garantir alocação de recursos.
Agenor Leão
Henrique Gherardi Júnior
Fábio Koreeda
Mário Santiago
Luiz Mussini
Mário Esquerdo
GRP
Alexandre Azevedo
Anna Santanna
Danielle Langer
D. Infraestrutura
Hugo Melo
Igohr Schultz
Edson Fidalgo
Ricardo Caurin
Claudinei Cardoso
Filipe Jaske