## Slide 1
2°Encontro DAA
04 / Agosto / 2015
Diretoria de Aplicações de Arquitetura

## Slide 2: Boas Vindas
Líder de Aplicações de Gestão Empresarial
Raquel Fares
Líder de Aplicações SAP
James Camargo
Renato Farkas Lima
Marisa Santos da Silva
Danilo Tadashi Doi
Líder de Aplicações Comerciais
Lilian Elias
Líder de Aplicações de Negócio
Luciano Abrantes
Evaldo Lisboa Queiroz
Odair Junior
Eliseu Oliveira

## Slide 3: Agenda
Projeto Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Status dos Projetos
Plano Tático
Reconhecimento
04
Agosto

## Slide 4: Agenda
Projeto Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Status dos Projetos
Plano Tático
Reconhecimento
04
Agosto

## Slide 5
MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE TD
LANÇAMENTO DO PROJETO
VP Tecnologia Digital
22 Junho 2015

## Slide 6
RETROSPECTIVA…
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
evoluções e entregas de negócio relevantes
2012-2013
2014
TD é definido como um processo de negócio
produtividade da operação
2015
desenho e implementação
novo modo de operar TD
nasce o BES
nasce a melhoria dos serviços
nasce o Metrô

## Slide 7
ganhos de sinergia entre as áreas e
melhoria efetiva da qualidade dos nossos serviços
O QUE QUEREMOS ALCANÇAR
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
evolução – e não revolução – é a tônica desta transformação!
não é sobre Tecnologia...
é sobre Negócios!
2015-
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 8
FOCOS
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
_desenvolver e manter práticas baseadas em processos
_evolução permanente dos resultados dos Serviços de TD - eficiência e eficácia de nossos profissionais
_aumentar de forma gradual e sustentável a contribuição da TD para a estratégia de negócios Natura
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 9
FORÇAS CONTRÁRIAS…
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
  orientação insuficiente para implantar
falta de tempo
falta de apoio da liderança
maturidade do time
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 10
E MAIS…
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
_dúvidas sobre a propriedade e autoridade dos processos
_falta de revisão periódica dos processos
_dificuldade para manter disciplina de execução
_hábitos, usos e costumes e a
natural resistência às mudanças
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 11
Tstee sua rnisêtecsia a mdunaças...
SOMOS TODOS APEGADOS AOS NOSSOS HÁBITOS
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
Leia as cores das palavras, não as palavras!
vermelho – azul – preto – amarelo – preto
vermelho – verde – cinza – azul – amarelo
laranja – roxo – roxo – branco – vermelho
verde – preto – verde – azul – vermelho
azul – amarelo – branco – vermelho – cinza
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 12
É difícil mudar?
MUDANÇA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
Pessoas
Produtos
Parceiros
Processos
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 13
É possível melhorar sem mudar?
MUDANÇA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
“Fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes é insanidade!”
Albert Einstein
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 14
HIPÓTESES PARA TESTAR
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
Catálogo de Ofertas e Serviços
Eficácia dos controles de Mudanças
Gestão do Conhecimento
Demandas e Insumos para Projetos
Prazos SLA, OLA, UC
Indicadores que suportam a Decisão
Tratamento de Incidentes e Requisições
Problemas e Root Cause Analysis
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 15
DESAFIOS DO PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
  qualidade e conformidade (Metrô)
  priorização das oportunidades de melhorias
  PDCA
atitudes e comportamentos
qualidade inegociável
indicadores e ação
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 16
TIME DE PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada

## Slide 17
TIME DE PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 18
TIMELINE DO PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Planejamento e Estratégia
Assessment
10 semanas
Plano de Ação
Workshop - Processo de Melhoria Contínua
09/Jun/2015
18/Ago/2015
Riscos e GAPs
Quick-Wins!
Indicadores
Lançamento do Projeto

## Slide 19
#TAMOJUNTO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
CHACON | Consultoria Ilimitada
Mas eu não tenho
nada com isso.
O FURO É DO SEU
LADO DO BARCO!
Me ajuda. Precisamos sair dessa
situação!
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015

## Slide 20
OBRIGADO!
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 22 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
#pegaprasi
#tamojunto
#foconoresultado
#semmelindre
#menosémais
#promessaédívida

## Slide 21: Agenda
Projeto Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Status dos Projetos
Plano Tático
Reconhecimento
04
Agosto

## Slide 22: Timeline
VC Conet@
Melhorias CNO
Up Grade Comércio Exterior
Negociação Accenture
Check Logistico
GCC Estrutural
Estabilização Preventivo
Estabilização estatística
1° revisão do modelo operacional de teste
Novo Plin
Junho
Agosto
Julho
Contrato CI&T
1° Encontro DAA 2015
2° Encontro DAA 2015
Contrato Compasso
Contrato Tecnolab
CNO Estrutural
Contratação dos motores de credito e cobrança
Contrato sysmap
Arquitetura Ginga
UpGrade ATG & Endeca Search
Release SAP e Capta – 27.07 (sap global, palletshep, diferimento do ICMS, conciliação de estoques, evoluções do capta, chip natura, mpos, pacote de evoluções)
Novo site Hipócrates – Cosmetovigilância -
Site adoro maquiagem -
Release SAP e Capta
Arquitetura de referência CMS
Melhorias CNO
Redução do backlog de chamados
Excelência FV
Release Mensal
sap global, palletshep, diferimento do ICMS, conciliação de estoques, evoluções do capta, chip natura, mpos, pacote de evoluções.
Release Mensal

## Slide 23: Portfólio Prioritário DAA
Não Iniciado
Dentro do Prazo
Atraso sem impacto na data final
Atraso com impacto na data final
Concluído
Sem Status

## Slide 24
Próximo Mês
Status do Projeto
Entregas
Status Geral
Custos
Prazo
Principais entregas do período
Próximas Atividades Previstas
Tendência
Principais Marcos
Testes Conectividade
Testes Integrados C1
Testes Integrados C2
Entrada Operação
08/07/14
29/07/15
08/08/15
07/09/15
Pontos de Atenção da semana
Testes Integrados Ciclo 1 – Finalizado – Detalhes
Testes Integrados Ciclo 2 – 44 testes Aprovados - Detalhes
Conclusão da geração das massas de dados do teste integrado Ciclo 2
Aprovação de 4 especificações funcionais de BW/BO
Construção das IT Concluídas
Riscos
Homologação
28/08/15
Regressão
28/08/15
DENTRO DO PRAZO
SPI = > 0,96
ATRASO, SEM IMPACTO DATA FINAL ETAPA
SPI: < 0,96
ATRASADO, COM IMPACTO DATA FINAL DA ETAPA
SPI < 0,96
SEM STATUS
NÃO INICIADO
CONCLUÍDO
Curva SPI = 0,93
IGP = 0,93
GG Projetos
SAP CRM CF
Atividade | Prazo | Replan | Resp
Aprovar Especif. Func. dos 22 relat. | 14/Jul | 10/Jul | Eloiza Celestino
Efetuar Revisão final e carga dos cenários/casos de testes no HPQC | 27/Jul | 31/Jul | Fábio Franzotti e Márcia Gobbi
Início Ciclo 1 de Testes Integrados | 30/07 | 31/07 | Fábio Franzotti e Márcia Gobbi
Entregar demais Relat. e Carga final de dados ECC p/ ambiente de QA C1 | 31/07 |  | Fábio Franzotti
Capacitação DB | 15/Jul | 02/Ago | Gabriel Barbieri
Concluir aprovações das CRs - Detalhes | 02/Ago |  | Lilian Pedrosa
Lista de requests do SAP ECC p/ simulação de cutover p/ regressão | 04/Ago |  | Vanessa Teixeira
Concluir geração Massa de Dados Adicional Ciclo 2 em TZ2 | 07/Ago |  | Rodolfo Brito
Suporte aos Testes Integrado – Ciclo 2 | 08/Ago |  | Vanessa Teixeira
FCusto = 1,00
Decisões Requeridas
Carga de Linha e Produto em produção: e rotina de atualização pós go live. Definição pendente junto ao negócio
Novas regras do Fcontrol: Entrega da CR e data de entrega p/ alinham com usuário
Evolução da V8: Calculo de redespacho.
    Ajustes no Auto Atendimento: Verificar custo e prazo para ajustes com a TQI ;
Atrasos nos testes integrados do ciclo 2 devido ao problema do link de comunicação e erros na carga dos scripts no HP-QC
Indisponibilidade do CRM e OSB: Impacto nos Testes Integrados Ciclo 2 (1,5Horas)
Lentidão ambiente de testes: HPQC e SAP CRM – problema de link
  Problemas com a massa de dados do Rede Natura (Impacto de 8 Horas nos Testes Integrados) devido ao atraso no deploy do BioChile por Infra
  Ajustes no Auto Atendimento: estimativa disponbilizada pela TQI em 28/7, fechar discussão dos impactos
Sintomas 6604 e 6621: A área de transportes fará a abertura de SEs p/ revisão das soluções técnicas existentes. O projeto terá que avaliar o impacto das CRs relacionadas (p/ adaptar solução desenvolvida p/ go-live)
Custo adicional do Projeto devido a Postergação do TDF para Janeiro/2016

## Slide 26
Papéis DAA – Experiência Projeto GCC
Explosão de Objetivo
Líder
Técnico
Foco na Qualidade da Solução Técnica
Aporte de Conhecimento aos parceiros
Visão de Interdependência
KPIs para apoio ao GP
Interface técnica para equipe do Projeto
Pagamento GRs/GVs e
CNO
Plano de Carreira
Estatística Datamart Hyperion SAP FI SAP RH
Technolab NTT Data EPI Use Accenture Mazzatech RCC Infra
Planejamento de Vendas - CSC – TD
GP
Escopo, Cronograma, Entregas
Gestão da Equipe
Gestão Financeira e Contratos
Comunicação
Influência e gerenciamento de conflitos
Tomada de Decisão

## Slide 27: Agenda
Projeto Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Status dos Projetos
Plano Tático
Reconhecimento
04
Agosto

## Slide 28: Atualização Plano Tático
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Gestão
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Chart: 
| Category 1
insert data | 30
Chart: 
| Category 1
insert data | 48
Chart: 
| Category 1
insert data | 80
Chart: 
| Category 1
insert data | 50
Chart: 
| Category 1
insert data | 21
Chart: 
| Category 1
insert data | 35

## Slide 29: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas

## Slide 30: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Chart: 
| Category 1
insert data | 35

## Slide 31: Arquitetura
Atividade
Etapa
Data Prevista
CMS
Interatividade
Novo Capta
80%
Solman
Em execução
Set/15
Site CF
Out/15
Dez/16
Jan/16
30%
10%
30%
Desenho da Solução
Desenho da Solução
Estatístisca + ECC
Set/15
30%
Desenho de Solução

## Slide 32: Arquitetura
Atividade
Etapa
Data Prevista
API
SAP AIF
30%
Em execução
Jan/16
Desenho de solução/Busca CN
Dez/15
10%
Archive
Mar/16
15%
Em execução

## Slide 33: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas

## Slide 34: Atualização Plano Tático
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Chart: 
| Category 1
insert data | 21

## Slide 35: Forma de Atuação
Atividade
Etapa
Data Prevista
15%
Governança de ambiente não produtivo e deployment
POC de produtos + revisão de processos (planejamento e operação de ambientes em época de projetos) envolvendo DA e DI
Set/15 – Jan/2016
30%
Plano de release de cada plataforma
Em execução
Jan/16
40%
Integração contínua
Desenho da Solução
Out/15
75%
Gestão de Desenvolvimento Ágil
Migração
Set/15

## Slide 36
VISÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
Proceso automatizado, frequente e transparente
JIRA
CONFLUENCE
BITBUCKET
JENKINS
SONAR

## Slide 37
COMPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO E CONTROLE
CA CLARITY
Gestão de Portfólio, Idéias, Projetos e documentação de projeto
JIRA
Gestão de Pipeline de desenvolvimento
CONFLUENCE
Repositório de documentação para Product Features
BITBUCKET
Repositório de Código Fontes
Gestão do Desenvolvimento (Feature to Code)
JENKINS
Integracão contínua, testes unitários automatizado, análise de boas práticas, de código e integração do build)
Integração contínua (Code to Deploy)
SONAR
Monitoramento de qualidade de código fonte

## Slide 38: Forma de Atuação
Atividade
Etapa
Data Prevista
0%
Release – 4 movimentos
Não Iniciado
Dez/15
30%
Check list de projetos
Implantação
Dez/15

## Slide 39
Forma de Atuação
Oque é?
Porque fazer?
Guideline para execução de projetos, orientado pelas tecnologias
Padronização de projetos
Garantia de que tudo está sendo lembrado
Boas práticas de projetos
Entrega com mais qualidade
Contratação correta
Facilidade para geração de indicadores

## Slide 40
Forma de Atuação

## Slide 41
Forma de Atuação

## Slide 42: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas

## Slide 43: Atualização Plano Tático
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Chart: 
| Category 1
insert data | 30

## Slide 44: Qualidade
Atividade
Etapa
Data Prevista
5%
Sustentação integrada ao cilco de vida de projetos
30%
Estabilização Sustentação
30%
Evolução Testes
Planejamento
Dez/15
Conclusão
Dez/15
Implantação
Dez/15

## Slide 45: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas

## Slide 46: Atualização Plano Tático
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Chart: 
| Category 1
insert data | 80

## Slide 47: Sourcing
80%
Modelo de contratação Sustentação
Atividade
Etapa
Data Prevista
80%
Modelo de contratação Evolução
Contratações
Out/15
Contratações
Out/15

## Slide 48
Modelo de Contratação - Sustentação
MOTORES DE REGRAS DE NEGÓCIO
INTERAÇÃO
TRANSACIONAIS
ATG MOTOR
SITE CF
SAP SD
PROMO
COTAS
PREÇOS
MOTOR BIO
CAPTAÇÃO VENDA DIRETA
REDE NATURA
FICHA ELETRÔNICA
GESTÃO DE NEGÓCIO
ESTRUTURA COMERCIAL E CICLOS
ESTATÍSTICA DO CANAL
MDM
CADASTRO CND
SITE CN
CAMPANHAS
SITES FV
PAINEL CND
ATG
WEB
CAPTA MOTOR
CAPTA MOBILE
CAPTA WEB
ANALÍTICOS
BACKOFFICE
SAP HCM
SAP CRM
SAP MM
SAP PP
SAP WM
SAP QM
SAP TRM
KNAPP
WAMAS
NATURA.DOC
SUCCESS FACTOR
SAP FI
PW.SPED
SHAREPOINT
MOVIMENTO NATURA
COCRIANDO
URA
REDE NATURA MOBILE
PW.SATI
Sistemas de Inovação
Extreme Delivery
Sistemas de Diferenciação
Extreme Knowledge
Sistemas de Registro
Extreme Reliability
SAS
TABLEAU
DATAWAREHOUSE
SAP BW
WEB ANALYTICS
SAP BO
TEALEAF
Crédito e Cobrança
Hyperion
CADASTRO CN
MPOS
SAP APO
INTEGRAÇÃO
SOA/ETL
ETL BI
JOBS

## Slide 49
1 fornecedor
2 fornecedores
3 (ou mais) fornecedores
MOTORES DE REGRAS DE NEGÓCIO
INTERAÇÃO
TRANSACIONAIS
ATG MOTOR
SITE CF
SAP SD
PROMO
COTAS
PREÇOS
MOTOR BIO
CAPTAÇÃO VENDA DIRETA
REDE NATURA
FICHA ELETRÔNICA
GESTÃO DE NEGÓCIO
ESTRUTURA COMERCIAL E CICLOS
ESTATÍSTICA DO CANAL
MDM
CADASTRO CND
SITE CN
CAMPANHAS
SITES FV
PAINEL CND
ATG
WEB
CAPTA MOTOR
CAPTA MOBILE
CAPTA WEB
BACKOFFICE
SAP HCM
SAP CRM
SAP MM
SAP PP
SAP WM
SAP QM
SAP TRM
KNAPP
WAMAS
NATURA.DOC
SUCCESS FACTOR
SAP FI
PW.SPED
SHAREPOINT
MOVIMENTO NATURA
COCRIANDO
URA
REDE NATURA MOBILE
PW.SATI
Crédito e Cobranca
Hyperion
CADASTRO CN
MPOS
Wamas
SAP e GC
Sharepoint
Knapp
Mobile
MDM
TDF
Modelo de Contratação - Evolução
ATG
Capta
Hyperion
TBD
ANALÍTICOS
SAS
TABLEAU
DATAWAREHOUSE
SAP BW
WEB ANALYTICS
SAP BO
TEALEAF
INTEGRAÇÃO
SOA/ETL
ETL BI
JOBS
CMS

## Slide 50: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas

## Slide 51: Atualização Plano Tático
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Chart: 
| Category 1
insert data | 50

## Slide 52: Gestão
50%
Atuação Projetos DA X Sustentação DA
Atividade
Etapa
Data Prevista
50%
Atuação Sustentação DA X Sustentação DI
Definição de Fronteiras
Dez/15
Definição de Fronteiras
Set/15
50%
Atuação Projetos DA X Projetos DI
40%
Atualização Clarity
Definição de Fronteiras
Set/15
Atualização
Ago/15
50%
Transição complete para o Manter
Implantação
Dez/15

## Slide 53
T2R > Status > GSA
Tipo | Projeto | GSA | Status |  | Planejado
Sites | Biosphera (Rede Natura) | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | OMNI - MDM | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | Site Pedidos NCN | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | Blog Consultoria | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | Instituto Natura | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | Portal Ekos | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | Revista Natura | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/out
Sites | Revista Falada | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Sites | Portal Trilhas | Junior Fonseca | Em andamento |  | 01/set
Tipo | Projeto | GSA | Status |  | Planejado
Sites | Plataforma de Relacionamento (Site CN / Site CF) | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | Hot site - Datas Comemorativas | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | OMNI - Ficha Eletrônica - Quero ser CN | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | Autoatendimento | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | Aprenda Mais | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | Encontro Natura Virtual | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | Site Campanhas | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | Movimento Natura | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
Sites | TIN CAN | Junior Fonseca | Concluído |  | 01/jul
RH | Ponto Eletrônico | André Arruda | Concluído |  | 21/jul
SAP APO | APO Otimizador | Rudney | Concluído |  | 01/mar
SAP ECC | HUB SP | Rudney | Concluído |  | jun/15
Transições concluídas:

## Slide 54
T2R > Status > GSA
Transições planejadas:
Tipo | Projeto | GSA | Status |  | Planejado
Sites | Cocriando | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/set
Capta | Capta Mobile | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
App | App MMBB | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
App | App Assistente de Venda | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
App | App de Vendas | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
App | App Faces Natura Facebook | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
App | APPs Meu Showroom, Meu Encontro, Meu Negocio | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
App | ASSINATURA DIGITAL | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | Blog Consultoria | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | CHAORDIC | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | CHAT CND | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | DT – Direct Talk (DTMail e Chat) | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | FAN PAGE | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | GYGUIA | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | PC/CDC/DQ | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | Rightnow | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | SHOPPINGS | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | Blindado | Junior Fonseca | Planejado |  | 01/nov
Sites | Formulário GR – Conquistas Profissionais | Maria Sakai | Não iniciado |  | A definir
Outros Backlog | NPLIN | A definir | Não iniciado |  | A definir
Outros Backlog | ODS – Base do Única | A definir | Não iniciado |  | A definir
Sharepoint | NaturaDoc | André Arruda | Em projeto |  | A definir
Sharepoint | NovaIntranet | André Arruda | Em projeto |  | A definir
Fiscal | Programa SPED Fiscal e Social | André Arruda | Em projeto |  | A definir
SAP APO | VNP | Rudney | Em contratação |  | A definir
SAP ECC | Gestão de Perdas | Rudney | A definir |  | A definir

## Slide 55: Atualização Plano Tático
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Implantação Clarity
Gestão
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas

## Slide 56: Atualização Plano Tático
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas
Chart: 
| Category 1
insert data | 50

## Slide 57: Pessoas
100%
Papéis 1° Movimento
Atividade
Etapa
Data Prevista
46%
Papéis 2° Movimento
10%
Treinamento
40%
Plano de Engajamento
Divulgado
Jul/15
Em execução
jan/16
Contratação e Realização
Jan/16
Em execução
Dez/15

## Slide 58
Implantação do novo modelo de papéis da DAA
Operacionalização do Core Team e garantia Manter
Gestão da demanda x capacidade
Compromisso de rituais periódicos com o time
Implantação de cultura continua de feedback
Melhorar a comunicação no site NASP
Substituição dos notebooks da equipe conforme politica
Atividade
Plano de Engajamento
Como estamos?

## Slide 59: Atualização Plano Tático
Atuação DA Projetos X Sustentação X DI
Gestão
Modelo de Contratação – Evolução
Modelo de Contratação - Sustentação
Sourcing
Nova Estrutura Organizacional
Clusterização e Papéis
Capacitação
Equipe Engajada
Pessoas
Sustentação – Situação Atual
Evolução testes (fábrica, ferramenta, abordagens, etc)
Qualidade
Ciclo de desenvolvimento de aplicação
Releases
Check List de Projetos
Requisitos
Forma de Atuação
Arquitetura de Referência
Visão As Is por Pace Layered
Visão Futura
    Principais movimentos para 2015
    Movimentos para 2016
Arquitetura
Chart: 
| Category 1
insert data | 30
Chart: 
| Category 1
insert data | 48
Chart: 
| Category 1
insert data | 80
Chart: 
| Category 1
insert data | 50
Chart: 
| Category 1
insert data | 21
Chart: 
| Category 1
insert data | 35

## Slide 60: Agenda
Projeto Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Status dos Projetos
Plano Tático
Reconhecimento
04
Agosto

## Slide 61: Reconhecimento
Valdecir Polizelli
Jozeani
Ana Carolina Galvão

## Slide 62: Reconhecimento (#promessaédivida)

## Slide 63: Princípios TD
#tamojunto
#foconoresultado
#pegaprasi
#promessaédivida
#menosémais
#semmelindre

## Slide 64
Obrigado.