|  | Instrução de Trabalho Realizar PoC de Novas Soluções ou Tecnologias Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2111/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD-07.003 Prospecção e Seleção de Tecnologias

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Orientar o processo de planejamento, execução, coleta de evidências e resultados para provar conceito de novas soluções ou tecnologias.

3. SEGURANÇA

N/A

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Acesso ao link do Sharepoint de Arquitetura Corporativa, que se encontra no Portal TD: http://timetd.natura.net --> clicar em “Mapa dos Times” e depois clicar em “Arquitetura”.

5. DEFINIÇÕES

PoC (sigla do inglês, Proof of Concept): termo utilizado para denominar um modelo prático que possa provar o conceito (teórico) de um produto ou serviço. Pode ser considerado também uma implementação, em geral resumida ou incompleta, de um método ou de uma ideia, realizada com o propósito de verificar que o conceito ou teoria em questão é suscetível de ser explorado de uma maneira útil.

Mapa de Tecnologias As Is: catálogo de tecnologias que utilizamos atualmente.

Ex: Bpel 11G, OSB 11G, Oracle 11

6. DESCRIÇÃO

6.1 Realizar o planejamento da Prova de Conceito

6.1.1 Responsável: Gerente de Projeto, Arquiteto Corporativo e Arquiteto de Infraestrutura e fornecedores (quando aplicável).

6.1.2 Como fazer

  - Utilizar a planilha de escopo de PoC (em anexo) para identificar  e documentar os seguintes itens:

    - Conceitos, requisitos e/ou critérios a serem provados

    - Categorização como Mandatório ou Desejável

    - Definição das metas de atendimento

  - Identificar os recursos necessários e sua disponibilidade, tais como: pessoas, software, hardware, financeiros, espaço físico etc

  - Construir cronograma com as atividades previstas, conforme template anexo.

  - Preparar o ambiente tecnológico (quando aplicável), por exemplo: instalação de software, hardware, configuração de rede, liberação de acessos etc.

6.1.3 Ações em caso de desvio

Não se aplica.

6.2 Executar a Prova de Conceito

6.2.1 Responsável: Gerente de Projeto, Arquiteto Corporativo, Arquiteto de Infraestrutura, usuários chave do Negócio e fornecedores (quando aplicável).

- Provar os conceitos baseados na planilha de Escopo da PoC

- Cada critério deve ser avaliado seguindo a seguinte categorização:

  - Atende de forma nativa

  - Atende com customização/parametrização

  - Atende com codificação

  - Atende com aplicação terceira

  - Não atende

  - Não se aplica

- Documentar no template em anexo, todas as evidências com os resultados de cada critério ou requisito realizado na PoC. Exemplos de evidência:

  - Captura de imagem de tela

  - Referências bibliográficas

  - Links com informações

  - Parecer do usuário-chave

  - Logs

  - Arquivos e relatórios

7. RESULTADO ESPERADO

Avaliação prática dos conceitos, requisitos e/ou critérios selecionados.

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Mapa de Tecnologias As Is (Soluções)

9. ANEXOS

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escopo de PoC | GTD.07.003 – Prospecção e seleção de novas tecnologias | Arquitetura Corporativa | Natura Lapa (e-business park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/arquitetura/ | Permanente | Backup | Manter |
| Evidências de PoC | GTD.07.003 – Prospecção e seleção de novas tecnologias | Arquitetura Corporativa | Natura Lapa (e-business park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/arquitetura/ | Permanente | Backup | Manter |