|  | Instrução de Trabalho Elaborar plano de implantação Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2090/REV.3.0

1. REFERÊNCIA

GTD.04.001 Preparação para Implantação

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Descrever de forma estruturada um plano detalhado para implementação de um novo projeto no ambiente produtivo da Natura.

A execução dessa instrução é dispensável para Evolutivas/Problemas/Projetos geridos como evolutiva.

3. SEGURANÇA

Esse processo prevê o uso das regras de sigilo de informação da Natura.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

  - Portal Sharepoint TD

  - E-mail

  - Portal IT Service Management

  - MNGP

5. DEFINIÇÕES

Projetos geridos como evolutiva = são projetos cuja adoção de metodologia de Evolutiva tenha sido explicitamente validada no fórum aprovador do projeto.

GTD = Gerencia de Tecnologia Digital

Portal Sharepoint TD = Local único para armazenamento das informações da VP de TD.

Portal IT Service Management = Portal da intranet que agrupa as disciplinas de governança

MNGP = Metodologia Natura de Gerenciamento de Projeto

VP TD = Vice Presidência de Tecnologia Digital

6. DESCRIÇÃO

Esta instrução de trabalho tem por objetivo descrever as ações necessárias para criação de um plano de implantação.

O plano de implantação deve contemplar o detalhamento das atividades, podendo conter (não obrigatoriamente):

  - atividades de cut-over de negócio;

  - atividades de cut-over técnico;

  - descrição das atividades para implementação do escopo do projeto:

    - detalhamento da execução que todos os passos, responsáveis e sequência cronológica necessária para a execução das atividades

    - estabelecimento de checkpoints

    - tempo previsto e responsável pela execução de cada atividade

  - requisitos para implantação:

    - garantia de acesso a dados necessários no ambiente para a equipe responsável

    - testes de liberação e configuração de ambiente;

Além disso, o plano de implantação deve considerar os responsáveis por cada atividade, não esquecendo que para isso deverão/poderão (conforme o projeto)ser envolvidos:

  - Sustentação (Aplicações e/ou Infra)

  - Stakeholders que serão os validadores

  - GRP responsável

  - Aprovadores solicitados pelo processo GMUD

Também podem ser considerados os seguintes artefatos para implementação:

  - Plano de suporte

  - Acordo níveis de serviço

  - Plano de Transição

  - Matriz de aderência de premissas e impactos.

  - Ata de aprovação.

Após a elaboração do plano de implantação, sugere-se validar (pessoalmente ou por email):

- Atividades com cada responsável pela execução

- Área de negocio aspectos de negócio (exemplo, janela de implantação, parada em sistemas, plano de comunicação)

7. RESULTADO ESPERADO

Elaboração do plano de Implantação do projeto.

Este documento é valido para os projetos com P1 aprovado a partir de Janeiro de 2014.

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

a) Matriz de complexidade

b) Check-list Plano de Implantação.

c) Template Plano de Implantação.

d) Template Plano de Comunicação.

e) Check-list Plano de Suporte

f) Matriz de aderência de premissas e impactos.

g) Ata de Aprovação

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata do Comitê de controle de entregas | GTD-06.002 Gestão de entregas | Governança | Natura Lapa (Ebusiness Park) Eletrônico | Sharepoint de Governança de TD | Permanente | Backup | Manter |
| Painel de projetos de TD | GTD-06.003 Gestão de Portfolio | Governança | Natura Lapa (Ebusiness Park) Eletrônico | Sharepoint de Governança de TD | Permanente | Backup | Manter |
| Registros de Mudanças | GTD.05.003 - Gestão de Mudanças e Configuração | Infraestrutura | Natura Lapa (Ebusiness Park) Eletrônico | tdinterativa.natura.net | Permanente | Backup | Manter |