|  | Norma Gestão de Demandas, Entregas e Portfólio Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

NM-1797/REV.1.0

1. REFERÊNCIA

GTD-06 Gestão de Demandas, Entregas e Portfólio

2. OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos para priorização e aprovação de demandas de TD. O Objetivo é gerar visibilidade e maior controle sobre o impacto que as aprovações trazem para investimentos no desdobramento da estratégia, a capacidade de execução e custos do manter de TD.

3. APLICAÇÃO

Esta Norma aplica-se a todas as áreas da VP de Tecnologia Digital.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Esta norma não requer nenhum recurso material em termos de equipamentos e/ou sistemas necessária para sua utilização. Apenas lista os critérios de aprovação para validação de priorização de novas demandas, aprovações de recursos de TD e planejamento de entregas em releases.

Os documentos mencionados nesta Norma estão disponíveis nos endereços abaixo :

- Planilha de Controle de Demandas Priorizadas

http://times.natura.net/vptd/gsp/DocumentosPublicos/Organização/CONSOLIDADO%20DEMANDAS_ANALISE_OFICIAL-Versão_Jan_2015v2.xlsx

- Carteira de Projetos da VP TD

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD/CARTEIRA TD

Selecionar a pasta do ano correspondente e o mês de referencia onde está publicada a Carteira do mês e ano priorizada,  atualizada e divulgada para o escritório de projetos corporativo pela Governança de TD

- Plano de entregas em releases

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Releases_Geral.aspx

Selecionar no calendário de releases a pasta de referencia onde está publicada o plano e entregas priorizadas para a release,  atualizada e divulgada para a VP TD pela Governança de TD.

- Aprovações do CAD TD

http://equipes.natura.net/vptd/governanca/Documentos Compartilhados/Atas e Apresentações de Reuniões e Comitês Portfólio TD/CAD TD

Selecionar a data do CAD que possui as apresentações e a Ata da reunião divulgada para a VP TD pela Governança de TD.

5. DEFINIÇÕES

TD – Tecnologia Digital

6. DESCRIÇÃO

6.1  GESTÃO DE DEMANDAS DE TD

Toda e qualquer demanda de TD, independente do valor envolvido ou recurso utilizado, deve ser previamente priorizada no Fórum de Demandas e Capacidade de TD. Este fórum acontece semanalmente sob a coordenação da governança de TD com as áreas de Diretoria de Aplicações e Arquitetura, Infraestrutura.

Os gerentes da TD devem conhecer a capacidade de execução de projetos da sua equipe para selecionar e priorizar as demandas.

Após o levantamento de todos os projetos e briefings de novas demandas deve ser feito um levantamento de custos envolvidos bem como o alinhamento às diretrizes estratégicas da natura.

A demanda após ser priorizada pode seguir o fluxo de aprovação de TD de projetos e se´s a ser submetido para o CAD de TD pelo responsável técnico da demanda.

6.2 GESTÃO DO PORTFÓLIO DE DEMANDAS DE TD ou que envolve TD

Todo e qualquer projeto de TD, ou que envolve recursos de TD, independente do valor envolvido deve ser previamente priorizada no Fórum de Carteira de Projetos de TD e aprovado no CAD de TD. A reunião de Carteira acontece mensalmente sob a coordenação da Governança de TD com a presença do VP TD e dos diretos que respondem para o VP TD.

As mudanças de estratégia e objetivos da organização, devem ser monitorados para alimentar o processo da gestão de Portfólio.

O PMO de TD é responsável pela atualização mensal do Portfólio com os novos projetos priorizados ou despriorizados em carteira, assim como o monitoramento físico e financeiro dos projetos a partir do status report dos projetos comunicado pelo gerente do projeto.

6.3 GESTÃO DE ENTREGAS E RELEASES

Todas as demandas serão analisadas com foco em otimização de recursos e entregas em releases e devem ter a validação do Fórum de releases para ser adicionada nos pacotes de entregas. O Fórum acontece semanalmente com a coordenação da Governança de TD com a participação de um representante de cada área de TD.

O Fórum de Releases viabiliza a gestão operacional e tomada de decisão tática em relação aos riscos e problemas do planejamento de entregas na release com visibilidade da nossa capacidade de execução conforme a atualização do mapa de pontos.

6.4 CAD de TD

Todos os desembolsos de Tecnologia de Digital e de negócio, que envolvam recurso de TD independente da fonte pagadora (CC , PEP, TD ou área negócio, orçamento manter) ou da natureza da despesa (capex ou opex) devem ser aprovados no CAD de TD.

Os membros fixos deste fórum são o Gerente de Finanças Corporativo, Gerente de Governança, Diretor de Aplicações, Diretor de Infraestrutura e Gerente de Arquitetura Corporativa.

O Fórum analisa a viabilidade financeira e técnica de aprovação e faz uma pré-aprovação dos custos das demandas para serem encaminhadas pelo PMO de TD para os fóruns de alçada competente.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

O não cumprimento desta Norma pode:

- Acarretar perdas financeiras dos investimentos

- Gerar problemas de capacidade de execução de recursos de TD

- Gerar desalinhamento de prioridades estratégicas e a seleção do portfólio de TD

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NM-1792 - Alçadas de Gastos Natura

NM-0329 - Compras

PR-0277 - MNGP - Diretrizes para gestão de projetos, gates de aprovação, prestação de contas (P0, P1, P2 e P3) e reports

IT 2068 - Consolidar as informações de mapa de pontos e de releases
IT 2069 - Alinhar Portfólio

9. ANEXOS

Não se aplica