## Slide 1
MELHORIA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE TD
LANÇAMENTO DO PROJETO
VP Tecnologia Digital
18 Junho 2015

## Slide 2
_foco é na criação de valor - redução de desperdício, liberação de tempo para empreender, inovar e criar
A VISÃO DE MELHORIA CONTÍNUA NA NATURA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
10%
Rotina
10%
Fire
Fighting
60%
Melhoria Contínua
(Empreender & Criar)
20%
Estratégia
10% Empreender
& Criar
50%
Fire Fighting
40%
Rotina
Visão

## Slide 3
Buscamos uma transformação,
ganhos de sinergia entre as áreas
e melhoria efetiva da qualidade dos nossos serviços.
CONTEXTO DESTE MOVIMENTO EM TD
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
evolução – e não revolução – é a tônica desta transformação!
não é sobre Tecnologia...
é sobre Negócios!

## Slide 4
FOCOS
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
_desenvolver e manter práticas baseadas em processos
_evolução permanente dos resultados de Governança e Gestão de Serviços de TD - eficiência e eficácia de nossos profissionais
_aumentar de forma gradual e sustentável a contribuição da TD para a estratégia de negócios Natura

## Slide 5
FORÇAS CONTRÁRIAS…
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
  orientação insuficiente para implantar
falta de tempo
falta de apoio da liderança
maturidade do time

## Slide 6
FORÇAS CONTRÁRIAS…
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Os maiores fatores inibidores (barreiras) para adoção de um modelo de processos baseados em boas práticas:
_grandes empresas de TI nas Américas, Europa e centros asiáticos que suportam operações de diferentes empresas ao redor do mundo (off-shore)
Fonte: Gartner Research (129 companies)

## Slide 7
E MAIS…
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
_ausência de propriedade e autoridade sobre os processos
_falta de revisão periódica dos processos
_dificuldade para manter disciplina de execução
_hábitos, usos e costumes e a natural resistência às mudanças

## Slide 8
Tstee sua rnisêtecsia a mdunaças...
SOMOS TODOS APEGADOS AOS NOSSOS HÁBITOS
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Leia as cores das palavras, não as palavras!
vermelho – azul – preto – amarelo – preto
vermelho – verde – cinza – azul – amarelo
laranja – roxo – roxo – branco – vermelho
verde – preto – verde – azul – vermelho
azul – amarelo – branco – vermelho – cinza

## Slide 9
É difícil mudar?
MUDANÇA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Pessoas
Produtos
Parceiros
Processos

## Slide 10
É possível melhorar sem mudar?
MUDANÇA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
“Fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes é insanidade!”
Albert Einstein

## Slide 11
HIPÓTESES PARA TESTAR
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Catálogo de Ofertas e Serviços
Eficácia dos controles de Mudanças
Gestão do Conhecimento
Demandas e Insumos para Projetos
Prazos SLA, OLA, UC
Indicadores que suportam a Decisão
Tratamento de Incidentes e Requisições
Problemas e Root Cause Analysis

## Slide 12
DESAFIOS DO PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
_avaliar a qualidade e a conformidade dos processos de gerenciamento de serviços da TD, abrangendo toda a dinâmica do framework Metrô, tanto para o Brasil, como para as Operações Internacionais
_identificar os GAP de conformidade, eventuais limitações dos processos e de suas ferramentas de automação, priorizando todas as oportunidades de melhorias
_elaborar e executar Planos de Ação para suprimir os GAP e consolidar as melhorias, estabelecendo ciclos de melhoria orientados aos processos
_identificar, analisar, compreender e eliminar atitudes e comportamentos não condizentes com os objetivos de gerenciamento da TD
_implantar e executar práticas e controles para engajamento e responsabilização dos profissionais, estimulando a adesão às práticas de gerenciamento, a conformidade inegociável para com os processos definidos e o comprometimento com a qualidade dos serviços da TD
_monitorar, medir e divulgar resultados, produzindo indicadores que favoreçam uma rápida, precisa e eficaz tomada de decisão

## Slide 13
DESAFIOS DO PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
  qualidade e conformidade (Metrô)
  priorização das oportunidades de melhorias
  PDCA
atitudes e comportamentos
conformidade inegociável
indicadores e ação

## Slide 14
ABRANGÊNCIA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Diagnóstico e Plano de Ação
_validar hipóteses - entrevistas, análise de evidências, observação da operação
_análise dos processos e subprocessos do Metrô - GTDs
_análise das áreas: Governança, GRPs, Dir. Aplicações, Dir. Infraestrutura, SAP Global, OI, BI
_análise de Riscos e GAPs - estruturais, processuais, ferramentais, competências
_elaboração de Plano de Ação - quick-wins, ações de curto e médio prazo
_transferência de conhecimento - eventos, palestras e workshops
_implantação de conjunto de indicadores-chave - controle essencial das operações
O principal resultado não é a avaliação, mas sim a
transformação para melhoria contínua dos Serviços da TD.

## Slide 15
ENTREGAS CHAVE
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Relatório de Assessment, contendo lista de GAPs e Riscos
ê
ê
ê
ê
Estabelecimento de um processo para melhoria contínua
Melhorias imediatas nas práticas e processos
Recomendações para os GAPs e Riscos, estabelecendo Prioridade + Prazos + Benefícios + Plano de Ação

## Slide 16
TIME DE PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada

## Slide 17
COMUNICAÇÃO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
O que | Audiência | Quem comunica | Como | Quando
Awareness do Projeto | Toda TD | Agenor Leão | E-mail | Go-Live do projeto
 |  | Henrique Gherardi | Pessoalmente. Encontro TD (trimestral) | Julho
Status Report | Steering Committee | GP: Marcus Marques | E-mail | Semanalmente
Buy-In | Analistas e Coordenadores TD | Marcus Marques / Adolpho Chacon | Workshop - Game | Go-Live do projeto
Status Report | Time do Projeto | Marcus Marques / Adolpho Chacon | Apresentação | Quinzenal
Fundamental! E ao longo do projeto todo, com alguns destaques:

## Slide 18
TIMELINE DO PROJETO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Planejamento e Estratégia
Assessment
10 semanas
Gestão do Projeto
Plano de Ação
Workshop - Processo de Melhoria Contínua
09/Jun/2015
18/Ago/2015
Riscos e GAPs
Quick-Wins!
Indicadores
Lançamento do Projeto

## Slide 19
e fale com a gente já hoje para agendar uma conversa - marcusmarques@natura.net
CONVERSAS
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Escolha u data! ma

## Slide 20
#TAMOJUNTO
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Mas eu não tenho
nada com isso.
O FURO É DO SEU
LADO DO BARCO!
Me ajuda. Precisamos sair dessa
situação!

## Slide 21
OBRIGADO!
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
#pegaprasi
#tamojunto
#foconoresultado
#semmelindre
#menosémais
#promessaédívida

## Slide 22
MAPA
Melhoria Contínua dos Serviços de TD
Lançamento do Projeto _ 18 jun 2015
CHACON | Consultoria Ilimitada
Team Leader
QA
Antonio Rodrigues -
Consultor externo
Project Manager Criação de plano de trabalho, controle e verificação de escopo e gestão do progresso e entrega do projeto
Marcus Marques – Natura
Adolpho Chacon - Consultoria
Sponsors
Agenor Leão
Henrique Gherardi
D. Aplicação
Gilson Manfio
Sílvio Almeida
Thalita Begliomini
Fernanda Cipriano
Eduardo Mascára
Solange Dias
Governança
Carlos Kida
Luciano Abrantes
Weslley Figueiredo
Time Chacon
Sergio Bertasi
Felipe Lima
SAP Global
Daniel Mathias
Steering Committee
Aprovar o projeto e/ou modificações de escopo, de acordo com as demandas. Responsáveis por garantir alocação de recursos.
Agenor Leão
Henrique Gherardi
Fábio Koreeda
Mário Santiago
Luiz Mussini
Mário Esquerdo
GRP
Alexandre Azevedo
Anna Santanna
Danielle Langer
D. Infraestrutura
Hugo Melo
Igohr Schultz
Edson Fidalgo
Ricardo Caurin
Claudinei Cardoso
Filipe Jaske