|  | Seleção de novos produtos (Template Software Selection) Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

TEM-GTD-07.001.06/REV.000

1. REFERÊNCIA

GTD-07.Arquitetura Corporativa.

GTD-07.001 Planejamento da Arquitetura Corporativa.

TEM.GTD-07.001.06 Template Software Selection OnePageStatus.pptx

TEM.GTD-07.001.06 Template Software Selection.ppt

TEM.GTD-07.001.06 Template Software Selection.xls

2. OBJETIVO

Padronizar o processo de seleção de novos produtos (softwares/aplicações), bem como orientar o preenchimento da planilha e apresentação de resultados.

3. SEGURANÇA

Não se aplica.

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Planilhas -> (Modelo_Software_Selection.xls e Template_Software_Selection.xls)

Apresentações -> (Modelo_Software_Selection.ppt e Template_Software_Selection.ppt)

Para obter os documentos acesse o Portal TD: http://timetd.natura.net --> clique em “Mapa dos Times” e depois clicar em “Arquitetura”.

5. DEFINIÇÕES

Produto -> Software, aplicativo ou serviço (SaaS) que está sendo analisado;

Critérios -> Dimensão ou característica que está sendo analisada.

6. DESCRIÇÃO

| N° do Passo | Responsável | O Que Fazer | Como Fazer | Ação em Caso de Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Responsável negócio | Obter orçamento para o processo de seleção (Visitas, PoCs, etc) | ?? | O processo não poderá ser iniciado |
| 1 | Arquiteto | Convocar a equipe multidisciplinar (Infraestrutura, Seg. Informação, Negócio, Sustentação e outras áreas que contribuem ou são afetadas com o uso do novo produto) | Enviar e-mail formal com a convocação. Opcionalmente faça também contato telefônico. | Informar o gestor da pessoa que não aceitou a convocação. |
| 2 | Arquiteto | Agendar reuniões semanais | Enviar invite para toda a equipe recém formada. | Informar o gestor da pessoa que não aceitou o invite ou não participa das reuniões. |
| 3 | Arquiteto | Consultar quadrante mágico do Gartner para ver quais produtos estão mais bem posicionados no segmento | Consultar pela internet | N/A |
| 4 | Equipe | Pesquisar se os produtos bem posicionados no quadrante mágico têm presença no mercado onde o produto será usado (Brasil, Latam, França...) | Entrar em contato com os fornecedores dos produtos e encontrar cases | N/A |
| 5 | Equipe | Consultar outras empresas que já utilizam o produto | Entrar em contato com os fornecedores e pedir o contato de pessoas chaves nesses clientes. Pode-se também buscar contato direto com os usuários desses produtos | N/A |
| 6 | Equipe | Realizar 1ª avaliação | Com os resultados já observados, obter a votação de todos os participantes da equipe para ver quais dos produtos analisados devem continuar sendo avaliados | N/A |
| 7 | Equipe | Realizar visita aos clientes que utilizam os produtos que foram aprovados na primeira avaliação | Como já temos o contato com os clientes (outras empresas) podemos apenas agendar uma reunião. Importante entrar mais em detalhes e consultar outras pessoa da empresa sendo visitada, pois assim teremos visões mais abrangentes. | N/A |
| 8 | Equipe | Realizar PoCs | Contactar fornecedores para construção de PoC (que não podem ser muito limitadas, pois nesse caso podem não provar o suficiente). Alguns fornecedores oferecem PoCs de forma gratuita para alguns dos seus produtos, mas geralmente essas PoCs são pagas. | O processo não será conclusivo. |
| 9 | Equipe | Realizar 2a avaliação (consolidação) | Com os resultados da visita detalhada (Benchmarking) + os resultados da PoC, preencher a apresentação dos resultados | N/A |
| 10 | Equipe | Apresentar resultados para VP | Reservar sala e ensaiar | Reagendar apresentação |
| 11 | Arquiteto | Formalizar a escolha | Adicionar a nova solução no mapa de soluções, roadmap e definir diretrizes. | N/A |

Para cada um dos passos acima, os resultados devem ser inseridos na planilha de software selection.

7. RESULTADO ESPERADO

Eliminar GAPS que possam existir no nosso portfólio de soluções através de um processo de seleção abrangente e com o consenso de todas as áreas afetadas.

8. DOCUMENTOS CITADOS

Os mesmos do Item 4. Materiais necessários.

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Registro - Descrição | Processo/ Subprocesso | Área | Local Armazenamento(Cajamar, Itape,etc.) | Armazenamento (eletrônico ou físico) | Rastreabilidade | Período de Retenção | Proteção (backup, arquivo de aço, pasta suspensa) | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |