|  | Instrução de Trabalho Transformar o Briefing em Demanda Cópia NÃO Controlada |
| --- | --- |

IT-2038/REV.2.0

1. REFERÊNCIA

GTD-01.001 Consultoria de Tecnologia Digital

<códigos dos documentos correspondentes em outros idiomas>

2. OBJETIVO

Detalhar a instrução de trabalho e padronizar o processo de transformação do Briefing em demanda. Esta etapa é essencial para a continuidade do processo de consultoria de TD e de Gestão de demandas. No final desta etapa a DA terá informações para validar as demandas enviadas pela GRP e, que caso estejam preenchidas corretamente, servirão de base avaliação e levantamento das estimativas, custo e prazos da demanda.

3. SEGURANÇA

N/A

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

Ferramenta de Sharepoint para transformar o Briefing em Demanda

http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/Lists/Gesto%20de%20Demandas%20de%20TD/NewForm.aspx?Source=http%3a//equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/Lists/Gesto%2520de%2520Demandas%2520de%2520TD/GRPstatus.aspx&RootFolder=

Ferramenta de Sharepoint de Briefing

http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Briefing/Viso%20Solicitante.aspx

5. DEFINIÇÕES

Briefing: Solicitação inicial da necessidade de negócio realizada pelo parceiro de negócio e/ou GRP através da ferramenta desenvolvida e publicada no portal de TD

Demanda: Detalhamento da necessidade de negócio e seus requisitos, realizado pelo GRP com suporte do parceiro de negócio através da ferramenta desenvolvida e publicada no portal de TD.

GRP: Gerente de Relacionamento com Parceiro de Negócio

DA: Diretoria de Aplicações

P0: Documento da metodologia de projetos MNGP de definição de custos e prazos preliminares para um projeto e/ou evolução de sistemas.

6. DESCRIÇÃO

- Acessar o documento briefing através do novo portal de TD:

http://timetd.natura.net/pt-br/Paginas/Home.aspx

- No campo código, selecionar o número do Briefing que servirá de base para a abertura da demanda:

- O preenchimento da Demanda é realizado conforme abaixo:

  - Nome da demanda:

    - Informe um nome para da demanda de acordo com o nome indicado no Briefing.

  - VP Solicitante:

    - Selecione a VP em que atua

  - Informe o processo/Diretoria:

    - Selecione o processo que melhor atende sua necessidade

  - Consultoria de TD:

    - Informe a GRP responsável por esta demanda, que deve ser a mesma registrada no Briefing.

  - Consultor Validador de TD: deve ser indicado o Consultor de TD ( GRP) envolvido nesta demanda.

  - Escopo Funcional e Técnico da demanda:

    - Definir os limites da demanda, com detalhes sobre objetivo, escopo, produtos e serviços que serão entregues e abrangência da demanda. Incluir também os pontos que estarão fora do escopo da demanda.

  - Tipo de Demanda:

    - O tipo da Demanda que deverá ser selecionado será de acordo das respostas abaixo, se pelo menos uma das respostas for SIM, a demanda deverá ser classificada como PROJETO:

      - Requer Tecnologia "não utilizada" pela TD Natura?

      - A estimativa de serviços de consultoria é superior a 2 mil horas?

      - Altera o atual processo de negócio e/ou requer change management?

      - As alterações técnicas são complexas e/ou envolvem vários módulos, sistemas ou plataformas?

    - Selecionar o tipo de demanda, que pode ser: Evolução, Projeto ou Consultoria Técnica.

As respostas devem ser preenchidas com base nas informações que o GRP tiver no momento do preenchimento do documento. Esta Classificação deverá ser confirmada ou revista por DA durante o desenho da solução.

  - Plataforma:

    - Selecionar a Plataforma de DA ou Infraestrutura que será responsável pela Demanda

  - Núcleo:

    - Indicar Núcleo da Plataforma mais adequado para conduzir a demanda:

  - Responsável DA/Infra:

    - Indicar o responsável de DA  (Aplicações) ou Infraestrutura pela Demanda.

  - Planilha de Requisitos:

    - A planilha de Requisitos está disponível no link: http://equipes.natura.net/vptd/processos/SitePages/GTD-03.aspx. Ela deve ser preenchida e anexa à Demanda.

    - Neste campo o Consultor de TD indicará se a planilha de requisitos está anexa à Demanda.

    - Importante salientar que a planilha é obrigatória para a continuidade do processo.

  - Data Real de Envio da Demanda:

    - Este campo deve ser preenchido pelo Consultor de TD responsável pela demanda e indicará a data na qual a Demanda foi criada e enviada a Plataforma Indicada para avaliação.

    - Neste momento a demanda é encaminhada a Plataforma responsável para avaliação. Os campos que se seguem serão preenchidos pela Plataforma após a avaliação da Demanda.

- A diretoria de Aplicações ou Infraestrutura avaliará a demanda recebida, caso o mesmo tenha todas as informações e o detalhamento necessário seguirá para a elaboração do P0 da solução.

- Se a demanda não contiver as informações e/ou os detalhes necessários o processo de gestão de demanda irá, através da ferramenta do portal de TD, reprová-lo incluindo uma justificativa para tal.

- A demanda reprovada voltará para o processo de consultoria de TD, o GRP deverá avaliar os motivos da reprovação e reescrevê-la com os ajustes necessários e submetê-la novamente.

- Caso a demanda seja aprovada, o GRP deverá entrar na Ferramenta de Sharepoint de Briefing  http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Briefing/Viso%20Solicitante.aspx

  - Clicar com o botão direto em “ID”

  - Selecione a opção “Mostrar Opções de Filtro”

  - Em seguida localize o número do Briefing a ser modificado

  - Clique na descrição do briefing desejado para abri-lo

  - Em seguida selecione a opção de “Editar Item” para fazer a edição

  - E alterar seu status para “6.concluído”

- Em um segundo momento esta demanda terá um P0 associado e a mesma será retornada para o processo de consultoria de TD para que o GRP priorize sua carteira de P0 junto aos parceiros de negócio

7. RESULTADO ESPERADO

Demanda proposta pelo processo de gestão de Demandas e Briefing Concluído

8. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

IT-2035 Escrever Briefing

IT-2036 Reescrever o Briefing

IT-2037 Qualificar o Briefing

Planilha de Requisitos (página de processos de TD: http://equipes.natura.net/vptd/processos/documentosTD/GTD03/Plan%20Requisitos%20e%20Estimativas%20(uso%20interno%20Natura)%20v4.xlsx )

9. ANEXOS

N/A

10. REGISTROS

| Nome do registro | Processo/ Subprocesso | Área | Local e Forma de Armazenamento | Rastreabilidade | Tempo de Retenção | Proteção | Disposição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda proposta ID:xxxx | GTD.01.001 Consultoria de Tecnologia Digital | GRP – Gerente de Relacionamento com Parceiros | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/SitePages/Home.aspx | Permanente | Backup | Manter |
| Briefing Concluido ID:xxxx | GTD.01.001 Consultoria de Tecnologia Digital | GRP – Gerente de Relacionamento com Parceiros | Natura Lapa (E-Business Park) Eletrônico | http://equipes.natura.net/vptd/VicePresidenciaTecnologia/demandas/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Briefing/Viso%20Solicitante.aspx | Permanente | Backup | Manter |