| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 21/09/2016 |
| Local | Smiles |  |  |  |
| Relator | Tânia (Chacon Ilimitada) |  | Data da redação | 21/09/2016 |

| PAUTA |  |
| --- | --- |
| ID | Assunto |
| 01 | Reunião Daily – Sprint 2 |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Leonardo Cestarolli Épico BlueKai - online Issue: - EA-125 - Desenhar Solução para Preparar o ambiente do tag manager com QA e Produção - Pendente: Não foi possível realizar um call com a agência de mkt. Solicitado apoio da Katia Dantas - prazo quinta-feira. Épico BlueKai – off-line Issues: - EA-137 - Obter definição da área usuária sobre os dados a serem importados no BlueKai - EA-107 - Estudar como realizar o desenho de solução base de dados off-line. - EA-91 - Desenhar Solução para Retirar a criptografia dos dados exportados. - EA-90 - Desenhar Solução para Gerar arquivo para base de dados off-line. Pendente: Envio da documentação da Oracle. - Fernando Akimoto Issues: - EA-139 - MLS-639 - Definir a solução da melhoria Emissão ¦ Banner Clube Smiles - EA-140 - MLS-604 - Definir a solução para Tela de Sucesso Gift - EA-145 - MLS-593 - Definir a solução da melhoria Ajuste Comprovante de Emissão de Passagem - EA-152 - PMO-218 - Definir a solução para a melhoria Orientação Preenchimento Site - Pendente: As issues acima não foram iniciadas devido a participação nos projetos (Infraestrutura – Docker, Melhoria / Bug e Patch Liferay). - Davi Zucon Issue: - EA-121 - Levantar as funcionalidades não migradas do Portal Pendente: Aguardando retorno do Daniel Braga – prazo quinta-feira. - Guilherme Affonso Em andamento, com sucesso.