| IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | 27/09/2016 |
| Local | Smiles |  |  |  |
| Relator | Tânia (Chacon Ilimitada) |  | Data da redação | 27/09/2016 |

| PAUTA |  |
| --- | --- |
| ID | Assunto |
| 01 | Reunião Daily – Sprint 2 |

ASSUNTOS ABORDADOS

- Leonardo Cestarolli - EA-88, 90, 125, 91 e 107 : Bluekai - (entrega no prazo) - Nova tarefa comercial Delta (SOA) – (entrega no prazo) - EA-144 e 143: Solução para voo com escala Amadeus – (falta envio da tela – responsável: Rafael Croce) – (irá atrasar) - EA-141 e 157: Definir a solução para a melhoria de Oferecer Clube Smiles nos Produtos e informações sobre Bônus – (quando esta demanda foi estimada não tinha SOA, deve refinada a estimativa considerando o novo checkout) – (irá atrasar) - Fernando Akimoto - Issues - não iniciados - Davi Zucon - EA-101: Transformação Legado Portal - URA – (entrega no prazo) - Portal – (irá atrasar) - Back office Central (Call center / Home based) – (não está na Sprint) - Fraude (B2E) – (entrega no prazo) - APP Mobile – (entrega no prazo) - Back office Smiles (Pricing) – (não está na Sprint) EA-148 e 147: Definir prazo de cancelamento congênere – (irá atrasar) - Guilherme Affonso - Em andamento - Fabio - Issues não iniciados

| PMO270 – Novas definições programa Smiles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Issues | Status | Responsável |
| - EA-110 – Novas regras de acumulo FFP | - Escopo da sprint 2, está entregue - Pendente solução de segmentação enviada pelo Aracs | - Guilherme |
| Pacotes Melhorias Mttechene |  |  |
| Issues | Status | Responsável |
| - MLS-650 – Alteração retro copa (EA-138) - MLS-639 – Emissão Banner Clube Smiles (EA-139) - MLS-615 – Fluxo de cancelamento Delta - MLS-6014 – Sucesso final do funil (EA-140) - MLS-596 - Definir a solução para a melhoria de Oferecer Clube Smiles nos Produtos e informações sobre Bônus (EA-141 e 157) - MLS-594- Solução para voo com escala Amadeus (EA 143 e 144) - MLS-593 – Ajuste de comprovante de emissão de passagem (EA-146) - MLS-591 – Prazo de cancelamento Congenerê (EA-147 e 148) - MLS-590- Preenchimento Site (EA152) | - Cancelada - Entregue - Entregue Bus Legado / Em andamento na sprint 3 SOA - Entregue - Quando esta demanda foi estimada não tinha SOA, deve refinada a estimativa considerando o novo checkout) – (irá atrasar) - Falta envio da tela – responsável: Rafael Croce) – (irá atrasar) - Em andamento - Irá atrasar - Entregue | - Cancelada - Entregue - Leonardo Cestarolli - Fernando Tadashi - Leonardo Cestarolli - Leonardo Cestarolli - Fernando Tadashi - Davi - Fernando Tadashi |
| Transformação Legado Portal |  |  |
| Issues | Status | Responsável |
| EA-101: Transformação Legado Portal - URA - Portal - Back office Central (Call center / Home based) - Fraude (B2E) - APP Mobile - Back office Smiles (Pricing) | - Entrega será no prazo - Irá atrasar - Não está na Sprint - Entrega será no prazo - Entrega será no prazo - Não está na Sprint | - Davi Zucon |
| Rocket Milles / Localiza |  |  |
| Issues | Status | Responsável |
| - EA-163 – Definir o Desenho de Solução Localiza | - Irá iniciar amanhã | - Fábio |
| APP Fase IV |  |  |
| Issues | Status | Responsável |
| - EA-154 – Levantar os requisitos do APP Fase IV | - Falta receber a EF do Rafael Croce, para iniciar a issue | - Davi Zucon |