## Slide 1: Status Report Semanal
04/11/2016
Elaborado para:
Adriano Barbosa
Rodrigo Rothstein
Nei Henckes

## Slide 2: Período 31 a 04 de Novembro de 2016
Realizado o mapeamento do processo: Gerenciamento de Mudanças da Gol.
Realizado ajustes no processos: Gerenciamento de Mudanças da Smiles e Gerenciamento de Fornecedores.
Criado o arquivo de modelo Plano de RFC.xlsm
Criado o comunicado da nova diretriz de Gerenciamento de Incidentes de TI.
Publicado no Confluence: Gerenciamento de Mudanças da Smiles.
Implementado o processo de Gerencimento de Incidentes de Segurança da Informação.
Realizado diariamente a GEROT.
Resultados da Semana
Cancelamentos de agenda da entrevista de entendimento dos processos.
Realização da entrevista.
Finalizar as entrevistar e realizar o mapeamento e validar os processos: DS5.9.A - Gestão de antivírus e DS5.9.B – Administrar Patches - Servidores das Bases.
Definir o processo de Gerenciamento de Mudanças na ferramenta Jira.
Riscos / Pontos de Atenção
Mitigações Necessárias
Prioridades Próx. Semana

## Slide 3: Período 31 a 04 de Novembro de 2016
Out | Nov |  |  |  |  | Dez |  |  | 
31 | 1 - 4 | 7 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 30 | 1 - 2 | 5 - 9 | 12 - 16 | 19 - 23
DS5.9.B – Patches
DS5.9.A – G. de Antivírus
G. Incidentes de SI
DS1 - Gerenciar Níveis de Serviço
DS03 – G. Capacidade
M01 - Monitorar Processos
AI6 - Gerenciamento de Mudanças
DS2 - Serviços de Terceiros
PO2 - Arquitetura da Informação

## Slide 4: Obrigado!
Elaborado por:
Jorge Maluf
Tânia Ferro
André Santos
Felipe Lima