Gerenciamento Financeiro dos Contratos de TI

1	Gerenciamento Financeiro dos Contratos de TI	3

1.1	Objetivo	3

1.2	Escopo	3

1.3	Conceitos e definições	3

1.4	Diretrizes	3

1.5	Interface com outros processos	4

1.5.1	Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI:	4

2	Fluxo:	4

2.1	Descrição:	4

2.2	Matriz RACI	5

2.3	Papéis e Responsabilidades	6

3	Indicadores	6

4	Documentos de apoio	6

# Gerenciamento Financeiro dos Contratos de TI

# Objetivo

Este processo tem como objetivo gerenciar de forma eficaz e eficiente o acompanhamento e aprovação dos custos que são relacionados aos Contratos de TI.

# Escopo

O processo de Gerenciamento Financeiro dos Contratos de TI abrange todos os Contratos de Fornecedores de TI.

# Conceitos e definições

A seguir, estão os principais conceitos e definições do processo de Gerenciamento Financeiro dos Contratos de TI:

- Avaliação de Serviço - Quantifica, em termos financeiros, os recursos exigidos pelo Negócio e pela TI para os serviços entregues, baseado em um valor (para o Negócio) acordado para estes serviços.

- Valor de Provisionamento - Custos de TI associados à entrega do serviço de TI.

- Potencial de Valor de Serviço - Percepção do Cliente do valor agregado na geração de seus produtos ao utilizar o serviço de TI.

- Análise de Investimento em Serviços - Provê modelos analíticos e conhecimento para levantar o valor esperados e/ou o retorno de uma determinada iniciativa, solução.

- Contabilização - Contabilização dos custos associados a um determinado serviço.

- Orçamento - Parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício (período de tempo).

# Diretrizes

O processo de Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI possui as seguintes diretrizes:

- Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI - Haverá apenas um processo de Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI para toda Smiles.

- Indicadores de Desempenho – Os indicadores de Desempenho do processo de Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI, não devem ser publicados no Confluence devido sua confidencialidade, apenas serão divulgados para os gestores das áreas e diretor de TI pelo PMO.

- Orçamento de TI – É definido o orçamento anual para cada gerência de TI. O PMO é responsável por acompanhar os gastos e informar os gestores caso o orçamento esteja próxima a estourar.

# Interface com outros processos

O Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI possui interface com outro processo de TI, como pode ser vista no tópico abaixo:

# Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI:

- O processo de Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI informa o processo de Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI através do Gestor do Fornecedor caso algum fornecedor crítico não tenha atingido o SLA conforme definido em contrato.

# Fluxo:

# Descrição:

| Atividade | Descrição |
| --- | --- |
| Enviar a fatura | O fornecedor de TI envia a fatura para realização do pagamento para a Smiles. |
| Receber e validar a fatura | O Gestor do Fornecedor deve receber a fatura e validar se descrição do serviço, entregas realizadas e se valores faturados estão corretos. Caso seja um Fornecedor Crítico de TI, o Gestor do Fornecedor acompanha se o SLA (acordo de nível de serviço) foi cumprido ou não através do processo de Gerenciamento de Fornecedores Críticos de TI. |
| Solicitar ajustes ao fornecedor de TI | Caso a fatura não esteja correta, o Gestor do Fornecedor deve solicitar ajustes ao respectivo fornecedor de TI. |
| Enviar para o Gestor Imediato assinar | Após a validação da fatura, o Gestor do Fornecedor Crítico de TI deve solicitar a assinatura do seu respectivo Gestor. |
| Assinar a fatura do Fornecedor de TI | O Gestor Imediato deve assinar a fatura, após o seu colaborador ter validado os valores cobrados. |
| Enviar para o PMO realizar o acompanhamento | Após assinar / autorizar o pagamento da fatura o Gestor deve enviar para PMO realizar o acompanhamento dos pagamentos e orçamento da TI da Smiles. |
| Verificar o valor da fatura e gerência | O PMO deve verificar o valor da fatura e gerência, com o objetivo de identificar se o orçamento estimado está estourando. |
| Informar o Gestor responsável | Caso o orçamento estimado esteja estourando, o PMO deve informar o Gestor responsável. |
| Realizar o lançamento | O PMO deve realizar o lançamento do valor da fatura, com o objetivo de acompanhar os gastos efetuados pela TI da Smiles. |
| Enviar para faturamento | Após o lançamento do valor da fatura, o PMO deve enviar para faturamento, permitindo que o pagamento seja efetuado conforme a data da fatura. |

# Matriz RACI

| Atividades | CIO | Fornecedor | Gestor do Fornecedor | Gestor Imediato | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsável pelo sucesso do processo | A | - | - | - | - |
| Enviar a fatura | - | R | I, C | C | - |
| Receber e validar a fatura | - | - | R | C | - |
| Solicitar ajustes ao fornecedor de TI | - | - | R | C | - |
| Enviar para o Gestor Imediato assinar | - | - | R | I | - |
| Assinar a fatura do Fornecedor de TI | - | - | C | R | - |
| Enviar para o PMO | - | - | - | R | - |
| Verificar o valor da fatura e gerência | - | - | - | - | R |
| Informar o Gestor responsável | - | - | - | - | R |
| Realizar o lançamento | - | - | - | I | R |
| Enviar para faturamento | - | - | - | - | R |

# Papéis e Responsabilidades

O processo de Gerenciamento Financeiro dos Contratos de TI possui os seguintes Papéis e Responsabilidades:

- Gestor do Fornecedor: responsável por receber as faturas, analisar, validar e solicitar ajustes das faturas dos fornecedores de TI.

- Gestor imediato: responsável por assinar as faturas, após a validação do Gestor de Fornecedor.

- Fornecedor de TI: responsável por emitir a fatura e realizar as entregas conforme definido em contrato.

- PMO: responsável por realizar o lançamento das faturas, acompanhar o orçamento de cada gerência de TI, informar caso alguma gerência esteja próxima a estourar o seu orçamento estimado e informar os indicadores de desempenho do processo.

# Indicadores

Para o processo de Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI os indicadores não devem ser divulgados para todos, apenas para os respectivos gestores das áreas e diretor de TI.

# Documentos de apoio

- Guia rápido do processo – Gerenciamento Financeiro de Contratos de TI.